# Конкурс (тендер) № 42273 (вскрытие конвертов 31.10.2014 в 15:00)

### Филиал Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети, 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская обл., Хантымансийский автономный округ - Югра, ул. Университетская, 4, приглашает принять участие в процедуре (тендере).

Предмет конкурса (тендера):; Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на капитальный ремонт ВЛ-110 кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети Лот № 1. Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети. Категории классификатора:; 4530127 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ радиомачт и радиобашен стальных. Категория ОКДП:; 4530127 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ радиомачт и радиобашен стальных. Категория ОКВЭД:; Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации;. Конкурс (тендер) объявлен:; 10.10.2014 16:17. Сроки поставки:; I квартал, 2015 Год С момента подписания договора на выполнение работ. Срок окончания комплекса работ – 31.03.2015 г.. Почтовый адрес заказчика:; 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская обл., Хантымансийский автономный округ - Югра, ул. Университетская, 4. Местонахождение заказчика:; 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская обл., Хантымансийский автономный округ - Югра, ул. Университетская, 4. Контактное лицо:; Капустенко Алексей Владимирович, тел.+7 (34667) 9-13-41, AKapustenko@koges.te.ru. Конкурсная комиссия:; Назначена приказом ОАО "Тюменьэнерго". Требования к участникам:; - Участник/субподрядчик (соисполнитель, субпоставщик) обязан декларировать в заявке на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства и подтверждать соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". - Финансовое обеспечение участия в процедуре закупки в форме задатка в размере не менее 3 % от стоимости предложения с учетом налогов - Обеспечение исполнения обязательств по договору в форме финансового обеспечения в размере не менее 3% от стоимости предложения с учетом налогов. - При отклонении цены Участника от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) более чем на 20% в сторону уменьшения, % обеспечения исполнения обязательств по договору удваивается - Предлагаемое Участником оборудование, технологии, материалы и системы в рамках закупочной процедуры должны иметь аттестацию в ОАО "Российские сети", а также соответствовать всем требованиям настоящей Закупочной документации. * Перечень аттестованного и подлежащего аттестации оборудования, технологий, материалов и систем указан, на сайте ОАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Неаттестованным считается оборудование, материалы и системы, отсутствующие в перечне оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах Общества, размещенном на официальном сайте ОАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В случае выявления закупочной комиссией неаттестованного оборудования, материалов и систем конкретного вида в заявках всех участников конкурсной процедуры при условии соответствия этого оборудования всем техническим требованиям конкурсной документации и отсутствия трёх и более аттестованных аналогов в перечне оборудования, допущенного к применению на объектах электросетевого комплекса Закупочная комиссия выносит решение о возможности применения на объектах Общества неаттестованного оборудования. - Участник, предложивший эквивалентный товар, должен в составе заявки предоставить характеристики эквивалентного товара по форме, в соответствии с требованиями технического задания. Отсутствие в составе заявки Участника описания характеристик эквивалента по форме, в соответствии с требованиями технического задания является основанием отклонения заявки Участника. - Работы/услуги/поставки, выполняемые субподрядчиками/соисполнителями/ субпоставщиками не должны превышать 50% от общего объема работ - Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора - Участник должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами общей численностью: - Инженерно-технические работники - не менее 2 чел; - Инженер-сметчик - не менее 1 чел; - Электромонтеры (линейщики) 3-6 разряда – не менее 8 чел; - Электрогазосварщик 3-6 разряда – не менее 2 чел; - Водители и механизаторы на каждую единицу техники необходимую для выполнения работ. Заявка Участника будет отклонена, в случае несоответствия установленным требованиям - Участник должен обладать необходимыми основными машинами и механизмами: - Автокран г/п. 25 т. – не менее 1 единицы; - Самосвал г/п. 5-12 т. – не менее 2 единиц; - Автомобиль с полуприцепом для перевозки длинномерных грузов – не менее 2 единиц; - Бортовой автомобиль г/п. 12 т. – не менее 2 единиц; - Автомобиль для перевозки механизмов (с полуприцепом типа «ТРАЛ») – не менее 2 единиц; - Гусеничный вездеход (ГТТ, МТЛБ либо их модификации) – не менее 2 единиц; - Устройство для раскатки провода (троса) – не менее 1 единицы; - Бульдозер – не менее 2 единиц; - Сваебойная установка (на гусеничном ходу) – не менее 2 единиц; - Сварочный агрегат – не менее 2 единицы; - Бурильно-крановая машина – не менее 1 единицы; - Передвижные здания мобильного типа для проживания рабочих и ИТР – не менее 2 единиц; - Автомобиль для перевозки персонала (на шасси повышенной проходимости) - не менее 2 единиц; - Такелаж для монтажа (демонтажа) проводов и тросов- не менее 2 компл. - Такелажная оснастка для установки опор - не менее 2 компл. Заявка Участника будет отклонена, в случае несоответствия установленным требованиям - Опыт выполнения аналогичных договоров в сопоставимых с предметом закупки (в денежном выражении) за последние 3 года при СМР: Опыт выполнения аналогичных, договоров за последние 3 года*, в сопоставимых с предметом закупки объемах (в денежном выражении). Аналогичными договорами являются исполненные договоры на выполнение работ по объектам-аналогам классом напряжения равным либо выше объекта закупки. * для ХМАО, ЯНАО указать: в районах, приравненных к крайнему северу (районам Крайнего Севера) - Положительная репутация, подтвержденная отзывами о выполнении аналогичных исполненных договоров за последние 3 года. при СМР: Аналогичными договорами являются завершенные договоры на выполнение работ по объектам-аналогам классом напряжения равным либо выше объекта закупки. При проведении оценки заявок Участников, Организатором будут учитываться отзывы только по исполненным договорам указанные в справке о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 7) - Участник должен иметь устойчивое финансовое состояние. Показатель финансовой устойчивости стоимость чистых активов (СЧА) должен иметь значение >0 Стоимость чистых активов (СЧА), рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле: СЧА= стр.1600-стр.1400-стр.1500, при этом в расчет принимается стоимость фактически ликвидных активов (активы имеющие рыночную стоимость не ниже балансовой). Показатель финансовой устойчивости коэффициент соизмеримости (КСВ) должен иметь значение ≥ 0,5 Коэффициент соизмеримости (КСВ), характеризует соизмеримость суммы заключаемого по результатам закупки договора с объемом годовой выручки от основной деятельности, рассчитывается на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле: КСВ=V/B:S/P, где V – сумма показателей выручки за последний завершенный период (год) и за текущий год на отчетную дату; Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах), В – количество месяцев в периоде, в котором сформирован показатель V S – сумма договора (без НДС) Подробная информация указана в Методике оценки финансовой устойчивости Участников закупки (приложение №5 к Закупочной документации) - Техническое и коммерческое предложения должны соответствовать требованиям Заказчика - Персонал Участника должен быть обучен по безопасности труда, пройти проверку знаний общих требований промышленной безопасности, иметь группу по электробезопасности и средства индивидуальной защиты для выполнения работ по договору - Все работники должны быть укомплектованы средствами индивидуальной защиты, первичными средствами защиты, необходимыми инструментами и приспособлениями для выполнения работ. - Требования к благонадежности Участника, членам коллективного Участника, субподрядчика (соисполнителя/субпоставщика) а) Участник должен дать согласие на проведение проверки благонадежности Службой экономической безопасности ОАО «Тюменьэнерго»; б) Участник должен быть платежеспособным (в отношении Участника не должно быть возбуждено дело о банкротстве /Участник не должен быть признан в порядке, установленном действующим законодательством, несостоятельным (банкротом); в) деятельность Участника должна быть безубыточной за последний завершенный год; г) экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена в административном порядке; д) Участник не должен иметь задолженность по уплате налогов; е) на имущество Участника не должен быть наложен арест; ж) в отношении лиц, осуществляющих функции исполнительного органа управления Участника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет) Участника не должно быть применено административное наказание в виде дисквалификации; з) отсутствие сведений об Участнике закупки и привлекаемых им субподрядчиков в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; и) руководитель, а также собственники (учредители, акционеры) и бенефициары (в том числе конечные) Участника не должны быть работниками ОАО «Россети», ДЗО (ВЗО) ОАО «Россети», а также родственниками работников ОАО «Россети», ДЗО (ВЗО) ОАО «Россети»; к) Участник не должен быть аффилирован к другим Участникам закупки; л) отсутствие у ОАО "Тюменьэнерго" информации о наличие вступивших в законную силу судебных решений о недобросовестном исполнении Участником договорных обязательств; м) отсутствие сведений о предстоящем исключении контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; н) отсутствие фактов предоставления Участником недостоверных сведений и документов в рамках закупочной процедуры; Результат проверки благонадежности Участника, члена коллективного Участника, субподрядчика/соисполнителя/ субпоставщика закупки оформляется заключением СЭБ ОАО "Тюменьэнерго" и оспариванию не подлежит. В отношении Участника, в том числе члена коллективного Участника, субподрядчика/соисполнителя/ субпоставщика должно быть получено положительное заключение службы экономической безопасности ОАО "Тюменьэнерго" (СЭБ ОАО "Тюменьэнерго"). - Иные требования, предъявляемые к Участникам установлены в Конкурсной документации. Комплект конкурсной документации:; Конкурсную документацию Участники могут получить на Официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru, ЭТП ОАО «Россети», а также на сайте Заказчика по адресу: www.te.ru в разделе «Поставщикам» и доступна для ознакомления без взимания платы.. Конкурсная документация:; Скачать файл КД.zip (2.5 Мб) Редактировать конкурсную документацию Подписана ЭП Перевести документацию на другой язык. Порядок предоставления конкурсной документации:; Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.. Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:; Финансовое обеспечение заявки в форме задатка в размере 3% от общей стоимости конкурсной заявки Участника конкурса (с учетом налогов). Задаток должен быть зачислен на расчетный счет Заказчика до момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В противном случае задаток считается невнесенным.. Конкурсные заявки:; Конкурсные заявки должны быть подготовлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации и представлены Организатору торгов в электронный сейф в соответствии с действующими регламентами, ЭТП ОАО «Россети». Кроме подачи заявки в электронный сейф Организатора Конкурса, участники обязаны предоставить Оригинал Конкурсной заявки на бумажном носителе. Дата начала и дата окончания подачи срока заявок в соответствии с временем/датой указанной в извещении на электронной площадке. При выборе победителя учитывается:; Цена с НДС. Место вскрытия конвертов:; Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).. Дата вскрытия конвертов (крайний срок подачи конкурсных заявок):; Вскрытие конвертов с заявками состоится 31.10.2014 в 15:00 по московскому времени.. Дата рассмотрения предложений:; 18.11.2014 14:00. Место рассмотрения предложений:; 628486, ХМАО-Югра, г. Когалым, пр. Нефтяников, 5. Дата и время подведения итогов:; 28.11.2014 14:00. Место подведения итогов:; 628486, ХМАО-Югра, г. Когалым, пр. Нефтяников, 5. Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:; Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя Конкурса, как Участника Конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в итоговой ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса будет заключен при наличии финансирования в течение 20 (тридцати) дней на основании протокола о результатах конкурса, подписанного этим Участником и Организатором конкурса. Организатор Конкурса вправе, при необходимости, изменить данный срок. Лимитная (начальная) цена закупки:; Лот № 1. 10 774 693,56 руб. (цена с НДС). Переторжка (регулирование цены):; Организатор конкурса намерен воспользоваться правом на проведение переторжки (регулирования цены).. Дополнительная информация о конкурсе:; Информация о закупке размещена на Официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru, на ЭТП ОАО «Россети» - http://www.b2b-MRSK.ru/ , а также на сайте Заказчика по адресу: www.te.ru в разделе «Поставщикам» и доступна для ознакомления без взимания платы. Подробная информация с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг указана в приложении №1 к конкурсной документации «Техническое задание». Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до подписания протокола о результатах конкурса, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Остальные и более подробные условия Конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению. Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:; 628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Когалым, пр-кт Нефтяников, д. 5. Выгрузка на ОС:; Извещение [XML] Процедура еще не была выгружена. Ожидает выгрузки в очереди.; Протоколы Протоколы отсутствуют.. Дата последнего редактирования:; 10.10.2014 16:10, Капустенко Алексей Владимирович. Информация о подписи:; Подписано ЭП. Действия:; Скопировать ¦ Редактировать Отказаться Запросить предложения страховых или банковских услуг. Подписаться на эту процедуру (?):; Подписаться Отказаться от рассылки.