Приложение № 1 к договору

№ _____________________

от «___» ___________________2017 г.

Календарный план проведения обязательного энергетического обследования объектов АО «Тюменьэнерго»*

| № | Наименование этапа энергетического обследования | Сроки проведения не позднее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1. Предоставление исходной информации для энергетического обследования. | 29.09.2017 |
| 2 | Этап 2. Инструментальное обследование. | 16.02.2017 |
| 3 | Этап 3. Анализ полученной информации и данных инструментального обследования. | 23.03.2017 |
| 4 | Этап 4. Проверка энергетического паспорта и технического отчета. | 30.03.2017 |
| 5 | Этап 5. Согласование отчетных документов с Заказчиком, Саморегулируемой организацией в области энергосбережения. | 30.04.2017 |

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» Первый заместитель генерального директора – главный инженер _________________ А. А. Брагин М.П. | Исполнитель: ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» Генеральный директор ____________________ А. А. Гаев М.П. |
| --- | --- |