Открытое акционерное общество " Тюменьэнерго "

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального

директора по техническим вопросам – главный инженер

_______________________ (С.Н. Егошин)

«___»_______________2012 года

Документация по конкурентным переговорам

Открытые конкурентные переговоры на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской              работы (НИОКР) на тему: Создание опытного образца высоковольтного быстродействующего выключателя-ограничителя класса напряжения 110 кВ

г. Сургут
 2012г.

Содержание:

1.	Информационная карта	5

2.	Общие положения	17

2.1	Общие сведения о процедуре конкурентных переговоров	17

2.2	Правовой статус процедур и документов	17

2.3	Обжалование	17

2.4	Прочие положения	18

3.	Порядок проведения конкурентных переговоров. Инструкции по подготовке Предложений	19

3.1	Общий порядок проведения конкурентных переговоров	19

3.2	Публикация Извещения о проведении конкурентных переговоров	19

3.3	Предоставление Документации по конкурентным переговорам Участникам	19

3.4	Подготовка Предложений	19

3.5	Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям	22

3.6	Участие генеральных подрядчиков	22

3.7	Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурентных переговоров	23

3.8	Подача Предложений и их прием	26

3.9	Изменение и отзыв Предложения	27

3.10	Вскрытие поступивших на конкурентные переговоры конвертов	28

3.11	Отборочная стадия	29

3.12	Проведение переговоров	30

3.13	Оценочная стадия	30

3.14	Уведомление Участников о результатах конкурентных переговоров	31

3.15	Подписание Договора	31

3.16	Информация о результатах конкурентных переговоров	32

4.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	33

4.1	Письмо о подаче оферты (форма 1)	33

4.1.1	Форма письма о подаче оферты	33

4.1.2	Инструкции по заполнению	35

4.2	Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)	36

4.2.1	Форма Технического предложения на выполнение работ	36

4.2.2	Инструкции по заполнению	36

4.3	Коммерческое предложение на выполнение работ (форма 3)	37

4.4	График выполнения работ  (форма 4)	40

4.4.1	Форма Графика выполнения работ	40

4.4.2	Инструкции по заполнению	41

4.5	Протокол разногласий по проекту Договора (форма 5)	42

4.6	Справка о перечне и годовых объемах выполнения договоров по тематике НИОКР (форма 6)	43

4.6.1	Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения договоров по тематике НИОКР	43

4.7	Справка о материально-технических ресурсах (форма 7)	44

4.7.1	Форма Справки о материально-технических ресурсах	44

4.8	Справка о кадровых ресурсах (форма 8)	44

4.8.1	Форма Справки о кадровых ресурсах	44

4.9	Анкета участник (форма 9)	46

4.9.1	Форма Анкеты участника	46

4.9.2	Инструкции по заполнению	47

4.10	Справка о наличии/ отсутствии признаков крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/сделки, требующей предварительного одобрения компетентного органа юридического лица; о внесении изменений в учредительные и другие документы (форма 10)	47

4.10.1	Форма справка о наличии/ отсутствии признаков крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/сделки, требующей предварительного одобрения компетентного органа юридического лица; о внесении изменений в учредительные и другие документы	47

4.11	Опись документов (форма 11)	49

4.11.1	Форма описи документов	49

5.	Образцы дополнительных форм документов, включаемых в Предложение	51

5.1	План распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и соисполнителями (форма 12)	51

5.1.1	Форма плана распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и соисполнителями	51

5.1.2	Инструкции по заполнению	51

6.	Образцы дополнительных форм документов, включаемых в предложение в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго"	53

6.1	Согласие на обработку персональных данных (форма 13)	53

7.	Образец дополнительных форм документов. Справка о наличие патентов (форма 14)	55

- Информационная карта

Следующая информация и данные конкретизируют и/или дополняют положения Разделов 2 и 3 настоящей Документации по конкурентным переговорам. В случае противоречий между требованиями настоящего раздела и разделов 2-5 применяются требования настоящего раздела.

| № п/п | Ссылка п/п ЗД | Наименование пункта | Содержание пункта* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | Наименование организатора /заказчика, место нахождения, почтовый адрес | Адрес для предоставления оригинала Предложения на бумажном носителе: Организатор и Заказчик конкурса ОАО «Тюменьэнерго», 628412, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Университетская,4. Контактный телефон канцелярии: 77-63-22 |
|  | - | Ф.И.О., телефон, факс, адрес электронной почты контактных лиц | по организационным вопросам: Марков Иван Валентинович телефон (3462) 77-60-36, факс (3462) 77-66-68, Е-mail: MarkovI@id.te.ru; по техническим вопросам: Кордюков Виталий Витальевич телефон (3462) 77-63-62 Е-mail: KordyukovV@id.te.ru |
|  | - | Источник опубликования извещения | Официальный сайт РФ – www.zakupki.gov.ru Дополнительный источник опубликования: Сайт Общества – www.te.ru |
|  |  | Закупка проводится на электронной площадке по следующему адресу | Информационно-аналитическая торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» http://www.b2b-mrsk.ru/ |
|  | - | Способ, предмет закупки | Открытые конкурентные переговоры на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) на тему: Создание опытного образца высоковольтного быстродействующего выключателя-ограничителя класса напряжения 110 кВ |
|  |  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы (НИОКР) на тему: Создание опытного образца высоковольтного быстродействующего выключателя-ограничителя класса напряжения 110 кВ. Более подробная информация указана в Приложении 1 (Техническое задание) и Приложении 2 (Проект договора) к Закупочной документации |
|  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | Указаны в Приложении 1 к ЗД (Техническом задании) и в Приложении 2 (Проект договора). |
|  |  | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Участник закупки должен описать в Техническом предложении выполняемую работу, которая является предметом конкурентных переговоров, опираясь на Приложение 1 к ЗД (Техническое задание). Участнику закупки желательно заполнить разделы и таблицы, указанные в Приложении 1 для заполнения. |
|  | Приложение 1 к ЗД | Место, условия, сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Указаны в Техническом задании |
|  | Приложение 2 к ЗД | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с Приложением 2 к ЗД (Проект договора) |
|  |  | Порядок формирования цены договора (цены лота) | С учетом всех затрат, связанных с выполнением работ, прибыли, необходимых налогов и платежей, установленных действующим законодательством и нормативными документами. |
|  |  | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Участники должны получить Документацию по конкурентным переговорам в порядке, указанном в Извещении по конкурентным переговорам. |
|  | 3.4.1.9, 3.4.1.10 | Число копий Предложения | Участник закупки должен подготовить оригинал и 3 (три) копии Предложения на бумажном носителе, а также 1 (одну) электронную копию Предложения. |
|  | 3.4.2 | Требования к сроку действия Предложения | Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. |
|  | 3.4.3 | Требования к языку Предложения | Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке. |
|  | 3.4.4 | Требования к валюте Предложения | Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях. |
|  | 3.4.5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 82 600 000,00 рублей с НДС. Размер аванса и график оплаты обсуждается на переговорах. |
|  | 3.6 | Привлечение субподрядных организаций | Работы, выполняемые субподрядными организациями не должны превышать 50% от общего объема работ. |
|  | 3.7 | Обеспечение Предложений на участие в процедуре конкурентных переговоров, форма, размер в %, срок его внесения/предоставления | Обязательства Участников конкурентных переговоров, связанные с подачей Предложений, обеспечиваются неустойкой на сумму: 10 % (десять) от общей стоимости Предложения Участника конкурентных переговоров (с учетом налогов). |
|  | 3.7.2 | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Предложений на участие в процедуре конкурентных переговоров | Обязательства, связанные с неустойкой, прописываются в письме о подаче оферты (форма 1) в составе Предложения и имеют силу письменного соглашения о неустойке. Отсутствие в тексте письма о подаче оферты обязательств Участника конкурентных переговоров о выплате неустойки в соответствии с Закупочной документацией или отражение в предложении обязательств о неустойке, не соответствующих вышеизложенным требованиям, может являться основанием для отклонения Предложения Участника конкурентных переговоров. |
|  | 3.7.3.6, 3.8.9 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Организатор конкурентных переговоров заканчивает принимать Предложения Участников до времени/даты, указанной в Извещении о проведении конкурентных переговоров. |
|  | 3.9 | Место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с Предложениями | Организатор конкурентных переговоров проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов в день, во время и в месте, указанные в Извещении о проведении конкурентных переговоров. |
|  | 3.11.1 | Место и дата рассмотрения Предложений Участников закупки | Место и дата рассмотрения Предложений Участников указаны в Извещении о проведении конкурентных переговоров |
|  |  | Право организатора на проведение процедуры переторжки (регулирования цены) | Предусмотрено |
|  | Приложение №3 к КД | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Указаны в Приложении №3 к Закупочной документации |
|  | 3.13.4 | Место и дата подведения итогов закупки | Место и дата подведения итогов закупки указаны в Извещении о закупке |
|  |  | Обеспечение исполнения обязательств по договору, форма, размер в %, срок его внесения / предоставления | Не предусмотрено |
|  |  | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве исполнения обязательств по договору | Не предусмотрено |
|  |  | Срок подписания договора | Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса в течение 60 дней. |
|  | 3.16 | Место публикации сведений о результатах | Официальный сайт РФ – www.zakupki.gov.ru Дополнительный источник опубликования: Сайт Общества – www.te.ru |
|  | 3.5.1 | Требования к участникам закупки |  |
|  |  | Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора |  |
|  |  | Участнику переговоров желательно иметь опыт выполнения договоров по тематике НИОКР в области электроэнергетики за последние 5 лет и положительную репутацию, подтвержденную отзывами. |  |
|  |  | Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом (безубыточность за последний завершенный год и квартал), Участник не должен находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена; на дату подачи заявки не должно быть применено административное наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции исполнительного органа управления Участника. |  |
|  |  | Участник должен дать согласие на проведение проверки благонадежности Службой экономической безопасности ОАО «Тюменьэнерго» (СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»). Результат проверки благонадежности Участника переговоров оформляется заключением СЭБ Организатора и оспариванию не подлежит. В отношении Участника должно быть получено положительное заключение СЭБ Организатора переговоров. |  |
|  |  | Техническое и коммерческое предложения должны соответствовать требованиям Заказчика. |  |
|  |  | Участник не должен быть аффилированным с Организатором (Заказчиком) |  |
|  |  | Участник не должен быть аффилированным к другим Участникам |  |
|  |  | Отсутствие сведений об участнике закупки и привлекаемых им субподрядчиков в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". |  |
|  |  | Участнику желательно иметь патенты за последние 10 лет, по которым участник или сотрудники участника являются патентообладателями. |  |
|  |  | Участнику желательно предоставить оригинал справки в произвольной форме о наличии научно-технического задела по предмету переговоров. В справке указать, какие были ранее Участником предварительно выполнены наработки и/или какие были опубликованы работы и статьи, какие были озвучены выступления на различных совещаниях, семинарах, конференциях. Участнику желательно указать в справке наименование опубликованных статей и/или выступлений с указанием, когда и где были опубликованы статьи, когда и где были озвучены выступления на различных совещаниях, семинарах, конференциях и т.д. и т.п. |  |
|  |  | Участник должен составить сводный расчёт стоимости работ, расчёт стоимости работ по каждому этапу (при наличии), выполнить расшифровки по расчётам стоимости работ по каждому этапу отдельно (по форме 3). Дополнительно Расчёты должны быть выполнены в электронном виде в формате xls. Файлы-xls, содержащие расчёты, должны быть вложены в электронный диск. |  |
|  |  | Работы выполняемые субподрядными организациями, не должны превышать 50% от общего объема выполняемых работ. |  |
|  |  | Отсутствие признанных Участником, как полностью, так и частично претензий (полученных как со стороны ОАО «Тюменьэнерго», так и со стороны ОАО «Холдинг МРСК», дочерних обществ ОАО «Холдинг МРСК», а также ОАО «ФСК ЕЭС», дочерних обществ ОАО «ФСК ЕЭС») по исполнению Участником договорных обязательств Отсутствие заключенных между Участником и ОАО «Тюменьэнерго» (а также дочерними обществами ОАО «Холдинг МРСК», дочерними обществами ОАО «Холдинг МРСК», а также ОАО «ФСК ЕЭС», дочерними обществами ОАО «ФСК ЕЭС») соглашений о расторжении договоров (иных документов о прекращении договорных обязательств, судебных разбирательств) в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением участником своих обязательств Отсутствие судебных актов об удовлетворении требований ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Холдинг МРСК», дочерних обществ ОАО «Холдинг МРСК», а также ОАО «ФСК ЕЭС», дочерних обществ ОАО «ФСК ЕЭС» к Участнику, предъявленных в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением Участником своих обязательств. |  |
|  | 3.5.2 | Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям |  |
|  |  | Документы, подтверждающие коммерческое предложение требованиям документации по конкурентным переговорам |  |
|  |  | Письмо о подаче оферты (форма 1) |  |
|  |  | Коммерческое предложение (форма 3) |  |
|  |  | График выполнения работ (форма 4) |  |
|  |  | Документы, подтверждающие соответствие технического предложения требованиям документации по конкурентным переговорам |  |
|  |  | Техническое предложение (форма 2). Участнику необходимо составить свое техническое предложение, опираясь на Приложение 1 к ЗД (Техническое задание). Участнику закупки желательно заполнить разделы, указанные в Приложении 1 к ЗД для заполнения, а также заполнить таблицы и указанные для заполнения места. |  |
|  |  | План распределения выполнения объемов поставок, работ, услуг между Участником и субподрядчиками, (в случае привлечения субподрядчиков), между членами коллективного Участника (консорциума, простого товарищества) (форма 12). |  |
|  |  | Заверенные участником копии Соглашений о намерениях заключить договор между Участником и каждым привлекаемым субподрядчиком (выполняющим более 5% объема поставок, работ, услуг), подписанные с двух сторон, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения возлагаемых на субподрядчика поставок, работ (услуг). |  |
|  |  | Документы, подтверждающие опыт выполнения работ |  |
|  |  | Справка о перечне и годовых объемах выполнения Участником договоров по тематике НИОКР в области электроэнергетики за последние 5 лет (форма 6) |  |
|  |  | Отзывы Заказчиков по работам, в том числе по тематике НИОКР выполненным Участником (заверенные Участником копии) |  |
|  |  | Заверенные участником копии патентов за последние 10 лет, по которым участник и его сотрудники является/являются патентообладателем/патентообладателями. |  |
|  |  | Оригинал справки в произвольной форме о наличии научно-технического задела по предмету переговоров. В справке указать, какие были ранее Участником предварительно выполнены наработки и/или какие были опубликованы работы и статьи, какие были озвучены выступления на различных совещаниях, семинарах, конференциях. Участнику желательно указать в справке наименование опубликованных статей и/или выступлений с указанием, когда и где были опубликованы статьи, когда и где были озвучены выступления на различных совещаниях, семинарах, конференциях и т.д. и т.п. |  |
|  |  | Документы, подтверждающие необходимые материально-технические ресурсы для выполнения работ |  |
|  |  | Оригинал справки, подтверждающей наличие у Участника соответствующих собственных либо привлеченных материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора (форма 7). |  |
|  |  | Документы, подтверждающие необходимые кадровые ресурсы для выполнения работ по договору |  |
|  |  | Справка о кадровых ресурсах Участника, необходимых для выполнения работ по договору (в том числе предоставить информацию о сотрудниках, непосредственно занятых при выполнении данного договора, имеющих учёную степень) (форма 8) |  |
|  |  | Документы, подтверждающие правоспособность Участника |  |
|  |  | Учредительные документы Участника в действующей редакции – Устав, Положение и др. (копии, заверенные нотариально или уполномоченным государственным органом, осуществляющим регистрацию юридических лиц). |  |
|  |  | а) Документы, подтверждающие полномочия представителя Участника (имеющего право действовать от имени Участника без доверенности) на подписание конкурентной заявки, иных документов в рамках закупочной процедуры (в том числе, документов по итогам закупочной процедуры) и его право на заключение Договора по результатам закупочной процедуры - приказ, протокол/выписка из протокола об избрании руководителя и пр. (копии, заверенные Участником). б) Если конкурентная заявка, иные документы в рамках закупочной процедуры (в том числе, документы по итогам закупочной процедуры), Договор по результатам закупочной процедуры подписывается представителем Участника, действующим на основании доверенности, предоставляется: - доверенность, подтверждающая полномочия представителя Участника на совершение вышеуказанных действий (оригинал или нотариально заверенная копия); - документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность - приказ, протокол/выписка из протокола об избрании/назначении руководителя и пр. (копии, заверенные Участником). |  |
|  |  | Выписка из ЕГРЮЛ (развернутая) - для юридических лиц, выписка из ЕГРИП (развернутая) - для индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия). |  |
|  |  | Справка Участника о наличии/отсутствии признаков крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/сделки, требующей предварительного одобрения компетентного органа Участника, сведений о внесении изменений в учредительные документы |  |
|  |  | В случае необходимости, разрешение компетентного органа Участника на совершение сделки, для совершения которой в соответствии с учредительными документами Участника требуется одобрение (оригинал либо заверенная Участником копия) |  |
|  |  | В случае необходимости, разрешение компетентного органа Участника на совершение крупной сделки - в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или учредительными документами Участника (оригинал либо заверенная Участником копия) |  |
|  |  | В случае необходимости, разрешение компетентного органа Участника на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или учредительными документами Участника (оригинал либо заверенная Участником копия). |  |
|  |  | В случае, если на стороне Участника закупки выступает несколько лиц Лидером предоставляется заключенное между ними соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, нотариально удостоверенное. В соглашении должна быть указана цель - участие в данной закупочной процедуре, заключение и исполнение Лидером договора по результатам закупки. В соглашении должны быть определены следующие существенные для ОАО «Тюменьэнерго» условия: - установлен Лидер коллективного участника, - обязанности Лидера по подписанию по своему усмотрению и от своего имени заявки, по подаче заявки и иных документов в рамках данной закупочной процедуры, - осуществление Лидером платежей в рамках закупочной процедуры, - осуществление Лидером прав и обязанностей участника закупочной процедуры в соответствии с положениями закупочной (конкурсной) документации, в том числе, право Лидера на участие в объявляемых ОАО «Тюменьэнерго» переторжках с правом снижения цены, указанной в первоначальной заявке, - предусмотрена обязанность Лидера в случае победы по итогам закупочной конкурентной процедуры по заключению от своего имени договора и исполнению Лидером всех условий договора, а также по подписанию от своего имени документов, оформляемых в процессе исполнения обязательств по договору. Иные условия соглашения не являются обязательными для ОАО «Тюменьэнерго» и не влекут для него каких-либо обязательств, в том числе, по включению в проект договора, заключаемого по итогам закупочной конкурентной процедуры, условий, отличающихся от условий, предусмотренных закупочной (конкурсной) документацией. |  |
|  |  | Иные документы |  |
|  |  | Анкета делового партнера (форма 9). |  |
|  |  | Расписка о согласии на проведение проверки Службой экономической безопасности ОАО «Тюменьэнерго» на предмет благонадежности. |  |
|  |  | Расписка Участника об отсутствие аффилированности с Организатором и с другими Участниками. |  |
|  |  | Протокол разногласий к проекту Договора (форма 5) |  |
|  |  | Опись (форма 11). |  |
|  |  | Положение об ученом (научном, техническом, научно-техническом) совете в качестве одного из органов управления (для государственных научных организаций – в обязательном порядке, для организаций, не являющихся государственными – при наличии) копия, заверенная участником. |  |
|  |  | Оригинал референции банка, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок, в которой указываются все открытые счета, факты нарушения контрагентом платежных обязательств, обороты по счетам (за последний год до даты получения референции), характеристика контрагента от банка, информация об аресте счетов |  |
|  |  | Копии бухгалтерских балансов с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы (Форма 1) , отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за последний завершенный год и за завершившийся отчетный период текущего года |  |
|  |  | Справку из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогам за последний отчетный период |  |
|  |  | Справка Участника в произвольной форме: - об Отсутствии признанных Участником, как полностью, так и час-тично претензий (полученных как со стороны ОАО «Тюменьэнерго», так и со стороны ОАО «Холдинг МРСК», дочерних обществ ОАО «Холдинг МРСК», а также ОАО «ФСК ЕЭС», дочерних обществ ОАО «ФСК ЕЭС») по исполнению Участником договорных обязательств - об отсутствии заключенных между Участником и ОАО «Тюмень-энерго» (а также дочерними обществами ОАО «Холдинг МРСК», до-черними обществами ОАО «Холдинг МРСК», а также ОАО «ФСК ЕЭС», дочерними обществами ОАО «ФСК ЕЭС») соглашений о рас-торжении договоров (иных документов о прекращении договорных обязательств, судебных разбирательств) в связи с неисполнением, не-надлежащим исполнением участником своих обязательств -об отсутствии судебных актов об удовлетворении требований ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Холдинг МРСК», дочерних обществ ОАО «Холдинг МРСК», а также ОАО «ФСК ЕЭС», дочерних обществ ОАО «ФСК ЕЭС» к Участнику, предъявленных в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением Участником своих обязательств. |  |
|  |  | В случае применения Участником упрощенной системы налогообложения необходимо приложить уведомление о применении упрощенной системы налогообложения, выданное ИФНС. |  |
|  |  | В случае если Участник выходит со своим коммерческим предложением на сумму с учётом НДС-18%, Участник должен предоставить расписку, составленную в произвольной форме, в которой он подтверждает, что в случае признания его победителем, он будет работать по заключаемому с ним договору на сумму с учётом НДС 18%, и в том, что он предоставит копию заявления в налоговые органы о своём отказе от права на льготу по НДС 18% (согласно пп.16 и пп.16.1 п.3 ст.149 НК РФ) по выполнению научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по данной объявленной тематике. В случае если Участник выходит со своим коммерческим предложением на сумму без учёта НДС-18%, Участник должен предоставить расписку, составленную в произвольной форме, в которой он подтверждает, что в случае признания его победителем, он будет работать по заключаемому с ним договору на сумму без НДС 18% с указанием статей НК РФ, на основании которого он освобождается от НДС по выполнению научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по данной объявленной тематике. |  |
|  |  | Документы, требуемые в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" (документы, заверенные Участником предоставляются в отдельном конверте на CD-носителе в отсканированном виде и оригиналы Согласия на обработку персональных данных на бумажном носителе (форма 11)) (контактное лицо по данному разделу: Морунова А.М., 8/3462/77-60-03 |  |
|  |  | Для Участника закупки: |  |
|  |  | Учредительные документы Участника в действующей редакции – Устав, Положение и др. (сканированная копия) |  |
|  |  | Для юридических лиц - Свидетельство о государственной регистрации (сканированная копия). Для индивидуальных предпринимателей - Свидетельство о государственной регистрации данного лица в качестве индивидуального предпринимателя (сканированная копия). |  |
|  |  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя, юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории РФ (сканированная копия) |  |
|  |  | Выписка из ЕГРЮЛ (развернутая) - для юридических лиц, выписка из ЕГРИП (развернутая) - для индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (сканированная копия) |  |
|  |  | Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников)/ решение учредителя об избрании / назначении исполнительного органа (сканированная копия) |  |
|  |  | Список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (сканированная копия) |  |
|  |  | Согласие на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров) с подписью субъекта ПДн на бумажном носителе (форма 13) (оригинал); Персональные данные субъектов ПДн в электронном виде на CD-носителе: - сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная участником); - сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная участником); - Информация о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (сканированная копия и Excel) (приложение 4 к Закупочной документации); На торговой площадке данные документы опубликованию не подлежат. |  |
|  |  | Для всей цепочки собственников (учредители, акционеры) и бенефициаров (в том числе конечных) Участника закупки: |  |
|  |  | Для юридических лиц: |  |
|  |  | Учредительные документы Участника в действующей редакции – Устав, Положение и др. (сканированная копия) |  |
|  |  | Выписка из ЕГРЮЛ (развернутая) - для юридических лиц, выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (сканированная копия) |  |
|  |  | Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников)/ решение учредителя об избрании / назначении исполнительного органа (сканированная копия) |  |
|  |  | Список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (сканированная копия) |  |
|  | Раздел 6 | Согласие на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров) с подписью субъекта ПДн на бумажном носителе (форма 13) (оригинал); Персональные данные субъектов ПДн в электронном виде на CD-носителе: - сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная участником); - сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная участником); На торговой площадке данные документы опубликованию не подлежат. |  |
|  |  | Для физических лиц: |  |
|  | Раздел 6 | Согласие на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров) с подписью субъекта ПДн на бумажном носителе (форма 13) (оригинал); Персональные данные субъектов ПДн в электронном виде на CD-носителе: - сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная участником); - сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная участником); На торговой площадке данные документы опубликованию не подлежат. |  |
|  |  | Документы, предоставляемые субподрядчиками (выполняющими более 5% объема работ) и членами коллективного участника |  |
|  |  | Документы, подтверждающие правоспособность |  |
|  |  | Учредительные документы субподрядчиков и членов коллективного участника в действующей редакции – Устав, Положение и др. (копии, заверенные нотариально или уполномоченным государственным органом, осуществляющим регистрацию юридических лиц) |  |
|  |  | Членами коллективного участника предоставляется: а) Документы, подтверждающие полномочия представителя Участника (имеющего право действовать от имени Участника без доверенности) на подписание конкурентной заявки, иных документов в рамках закупочной процедуры (в том числе, документов по итогам закупочной процедуры) и его право на заключение Договора по результатам закупочной процедуры - приказ, протокол/выписка из протокола об избрании руководителя и пр. (копии, заверенные Участником). б) Если конкурентная заявка, иные документы в рамках закупочной процедуры (в том числе, документы по итогам закупочной процедуры), Договор по результатам закупочной процедуры подписывается представителем Участника, действующим на основании доверенности, предоставляется: - доверенность, подтверждающая полномочия представителя Участника на совершение вышеуказанных действий (оригинал или нотариально заверенная копия); - документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность - приказ, протокол/выписка из протокола об избрании/назначении руководителя и пр. (копии, заверенные Участником) |  |
|  |  | Выписка из ЕГРЮЛ (развернутая) - для юридических лиц, выписка из ЕГРИП (развернутая) - для индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия) |  |
|  |  | В случае необходимости, членами коллективного участника предоставляется, разрешение компетентного органа Участника на совершение сделки, для совершения которой в соответствии с учредительными документами Участника требуется одобрение (оригинал либо заверенная Участником копия) |  |
|  |  | Иные документы |  |
|  |  | Членами коллективного участника предоставляется справка в произвольной форме: - об отсутствии признанных Участником, как полностью, так и частично претензий (полученных как со стороны ОАО «Тюменьэнерго», так и со стороны ОАО «Холдинг МРСК», дочерних обществ ОАО «Холдинг МРСК», а также ОАО «ФСК ЕЭС», дочерних обществ ОАО «ФСК ЕЭС») по исполнению Участником договорных обязательств - об отсутствии заключенных между Участником и ОАО «Тюменьэнерго» (а также дочерними обществами ОАО «Холдинг МРСК», дочерними обществами ОАО «Холдинг МРСК», а также ОАО «ФСК ЕЭС», дочерними обществами ОАО «ФСК ЕЭС») соглашений о расторжении договоров (иных документов о прекращении договорных обязательств, судебных разбирательств) в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением участником своих обязательств - об отсутствии судебных актов об удовлетворении требований ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Холдинг МРСК», дочерних обществ ОАО «Холдинг МРСК», а также ОАО «ФСК ЕЭС», дочерних обществ ОАО «ФСК ЕЭС» к Участнику, предъявленных в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением Участником своих обязательств |  |

При непредставлении документа или информации в соответствии с требованиями Информационной карты, Закупочная комиссия вправе отклонить Предложение Участника.

- Общие положения

  - Общие сведения о процедуре конкурентных переговоров

    - Общие сведения о процедуре конкурентных переговоров приведены в Информационной карте (Раздел 1). Порядок проведения конкурентных переговоров и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделе 3. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 4. Подробные требования к оказываемым услугам изложены в Приложении 1. Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры конкурентных переговоров, приведен в Приложении 2 к настоящей документации по конкурентным переговорам.

  - Правовой статус процедур и документов

    - Данная процедура конкурентных переговоров не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура конкурентных переговоров также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура конкурентных переговоров не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

    - Опубликованное Извещение о закупке вместе с настоящей Документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать коммерческие предложения и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

    - Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

    - Заключенный по результатам конкурентных переговоров Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий Договора с Победителем с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия) используется:

        - Преддоговорные переговоры между Заказчиком и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по конкурентным переговорам, ни в Предложении Победителя);

        - Извещение о проведении конкурентных переговоров и настоящая Документация по конкурентным переговорам по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

        - Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям заказчика.

    - Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данными конкурентными переговорами.

    - Заказчик вправе отказаться от проведения конкурентных переговоров в любой момент до подведения итогов процедуры (выбора Победителя), не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.

  - Обжалование

    - До заключения договора разногласия направляются в Центральную закупочную комиссию (далее – ЦЗК). О получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЦЗК незамедлительно уведомляет председателя комиссии.

  - Прочие положения

    - Исполнитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данных конкурентных переговоров.

    - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по конкурентным переговорам.

    - Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

    - Организатор вправе отклонить Предложение Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником, Предложение Участника будет отклонено от участия в закупке на любом этапе его проведения.

- Порядок проведения конкурентных переговоров. Инструкции по подготовке Предложений

  - Общий порядок проведения конкурентных переговоров

    - Конкурентные переговоры проводится в следующем порядке:

        - Публикация Извещения о проведении конкурентных переговоров (подраздел 3.2);

        - Предоставление Документации по конкурентным переговорам Участникам (подраздел 3.3);

        - Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации по конкурентным переговорам, если необходимо (подраздел 3.4);

        - Подача Предложений и их прием (подраздел 3.7.3.6);

        - Проведение квалификационного отбора Участников и приглашение к переговорам Участников, прошедших отборочную стадию;

        - Проведение переговоров с каждым из приглашенных Участников, прошедших отбор;

        - Оценка Предложений (подраздел 3.13);

        - Уведомление Участников о результатах конкурентных переговоров (подраздел 3.13.1);

        - Подписание Договора (3.15);

  - Публикация Извещения о проведении конкурентных переговоров

    - Извещение о проведении конкурентных переговоров опубликовано в порядке, указанном в Информационной карте.

  - Предоставление Документации по конкурентным переговорам Участникам

    - Участники должны получить Документацию по конкурентным переговорам в порядке, указанном в Уведомлении о проведении конкурентных переговоров.

  - Подготовка Предложений

    - Общие требования к Предложению

      - Участник должен подготовить Предложение, включающее документы, состав и оформление, которых должны соответствовать разделу 4, а так же  документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по конкурентным переговорам (подраздел 3.5):

      - Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

      - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению или нотариально заверенная копия. Применение факсимильных подписей не допускается. В случае включения таких документов в составе предложения они не подлежат оценке и приравниваются к случаям непредставления документов.

      - Каждый подписанный Участником документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

      - Требования пунктов 3.4.1.3 и 3.4.1.4 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

      - Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Предложения. Входящие в состав Предложения копии документов, подтверждающих юридический статус Участника (уставы, учредительные договоры и т.д.), помещаются в информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса. Также в составе Конкурсной заявки прикладывается информационный конверт с CD-носителем, содержащий сканированные копии документов, требуемых в соответствии с решением Совета директоров Общества, указанные в информационной карте в разделе 32.6. В данный информационный конверт также вкладывается Соглашение на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров) с подписью субъекта ПДн на бумажном носителе (форма 10).

      - После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.

      - Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Предложение состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

      - Участник также должен подготовить копии Предложения на бумажном носителе в количестве в соответствии с Информационной картой, а также 1 (одну) электронную копию Предложения (пункт 3.4.1.10). Копии Предложения подготавливаются путем ксерокопирования оригиналов каждого документа, входящего в Предложение после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием.

      - Подготовка электронной копии предложения на участие в конкурентных переговорах

- Участник конкурентных переговоров также должен подготовить электронную копию предложения на участие в конкурентных переговорах.

- Электронная копия предложения должна быть представлена на компакт-диске CD-R или CD-RW (допускается также DVD±R или DVD±RW). Диск должен быть вложен в отдельный информационный конверт (пункт 3.4.1.7), подшиваемый в состав оригинала предложения.

- Состав электронной копии предложения должен соответствовать оригиналу предложения, предоставленной Участником в бумажном носителе.

- Электронные версии документов должны иметь один из распространенных форматов документов: Microsoft Word Document (*.doc), Rich Text Format (*.rtf), Microsoft Excel Sheet (*.xls), Portable Document Format (*.pdf) и т.п. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия было бы понятно, какой документ в каком файле находится.

- Электронные версии документов должны полностью соответствовать печатным версиям документов.

- Электронная копия предложения предназначена для ускорения процесса оценки и сопоставления предложений на участие в конкурентных переговорах. После проведения конкурентных переговоров электронная копия будет храниться вместе с оригиналом предложения.

      - Материалы, содержащиеся в информационных конвертах, копируются любым приемлемым для данного вида материалов способом. Соответствующие копии помещаются в конверты и помечаются «копия информационного конверта №1» и т.д. При невозможности представить копии материалов, содержащихся в информационных конвертах, Участник помещает в информационный конверт ссылку с указанием: «см. информационный конверт №… Предложения».

      - Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

      - Организатор по окончании конкурентных переговоров возвращает (по просьбе Участника) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии Предложения данного Участника.

    - Требования к сроку действия Предложения

      - Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в коммерческом предложении (подраздел 4.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений, указанного в Информационной карте.

    - Требования к языку Предложения

      - Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

      - Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

    - Требования к валюте Предложения

      - Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)

      - Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) указаны в Извещении о закупке и в Информационной карте.

    - Внесение изменений в Документации по конкурентным переговорам

      - Организатор в любой момент до истечения срока приема Предложений, указанного в Информационной карте, вправе внести изменения в настоящую документацию по конкурентным переговорам.

    - Все Участники, официально получившие настоящую документацию по конкурентным переговорам (подраздел 3.3), незамедлительно уведомляются о сути таких поправок.

    - Разъяснение Документации по конкурентным переговорам

      - Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации по конкурентным переговорам.

      - Заказчик в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 дня до истечения срока приема Предложения, указанного в Информационной карте. Ответ на данный вопрос будет направлен всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию по конкурентным переговорам (подраздел 3.3).

  - Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

    - Требования к Участникам

      - Участвовать в данной процедуре конкурентных переговоров может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, и прошедшие в соответствии с решением закупочной комиссии отборочную стадию оценки Предложений.

      - Чтобы претендовать на победу в данной процедуре конкурентных переговоров и на право заключения Договора, Участник должен отвечать требованиям, указанным в Информационной карте.

      - При невыполнении, либо ненадлежащем выполнении обязательных требований, предъявленных к Участнику, Организатор оставляет за собой право отклонить Предложение Участника.

    - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

      - Участник должен включить в состав Предложения документы, указанные в Информационной карте, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

      - В случае, если Участник зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан представить все документы, предусмотренные Информационной картой настоящей документации. В случае, если в соответствии с законодательством страны Участника представление тех или иных документов не возможно – Участник обязан представить справку с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому.

  - Участие генеральных подрядчиков

    - Принимать участие в конкурентных переговорах и претендовать на победу в нем могут генеральные подрядчики при условии, если это предусмотрено Информационной картой, соблюдая нижеприведенные требования.

    - Объем работ, отданный на субподряд не может превышать объем работ, указанный в Информационной карте. При нарушении этого требования, предложение Участника, по решению комиссии может быть отклонено.

    - Генеральный подрядчик должен доказать Организатору, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков:

        - осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;

        - согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполнения работ;

        - отвечает требованиям настоящей документации (подраздел 3.5).

    - Генеральный подрядчик также должен доказать Организатору, что у него имеется продуманная схема управления проектом и субподрядчиками.

    - Любая организация может являться субподрядчиком у произвольного числа генеральных подрядчиков, однако, не имеет при этом права самостоятельно принимать участие в конкурентных переговорах.

    - Каждый генеральный подрядчик может подать только одно Предложение и не может быть субподрядчиком у других генеральных подрядчиков.

    - В связи с вышеизложенным, генеральный подрядчик готовит Предложение с учетом следующих дополнительных требований:

        - в Предложение включаются подписанные с двух сторон заверенные участником копии соглашения о намерениях заключить договор между Участником и каждым привлекаемым субподрядчиком (выполняющим более 5% объема поставок, работ, услуг), с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения возлагаемых на субподрядчика поставок, работ (услуг);

        - Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика установленным требованиям, согласно Информационной карте, выполняющего более 5% объемов работ услуг, поставок;

        - Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по установленной в настоящей документации по конкурентным переговорам форме (План распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и соисполнителями).

    - Предложение, которое подает генеральный подрядчик, может быть отклонено, если в процессе закупки до подписания Протокола по выбору победителя выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, а оставшиеся субподрядчики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить работы, или обязательства по Договору.

    - Заказчик имеет право на аннулирование Протокола по выбору победителя или расторжение Договора, если один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ.

  - Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурентных переговоров

Обязательства Участников, связанные с подачей Предложения, обеспечиваются в соответствии с Информационной картой. При неисполнении данных обязательств Предложение Участника будет отклонено.

    - Обеспечение исполнения обязательств Участника в форме неустойки

      - Неустойкой обеспечиваются следующие обязательства Участника конкурентных переговоров:

        - обязательство не изменять и не отзывать Предложение в течение срока его действия (пункт 3.4.2.1) после истечения срока окончания приема Предложений, указанного в Информационной карте;

        - обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе Предложения;

        - обязательство заключить Договор в установленном настоящей Документацией по конкурентным переговорам порядке (подраздел 3.13.1).

      - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения вышеупомянутых обязательств, Участник обязан в десятидневный срок после выставления Организатором требования об уплате неустойки перечислить сумму неустойки по указанным в этом требовании реквизитам.

      - Текст настоящего раздела вместе с текстом поданного в составе Предложения, имеют силу письменного соглашения о неустойке.

      - Отсутствие в тексте Предложения обязательств Участника о выплате неустойки в соответствии с настоящей документацией или отражение в Предложении обязательств о неустойке, не соответствующих вышеизложенным требованиям, может являться основанием для отклонения Предложения Участника.

    - Обеспечение исполнения обязательств Участника в форме задатка

      - Участники, подающие Предложения, перечисляют денежные средства в качестве задатка в сумме и по реквизитам, указанным в Информационной карте.

      - Факт внесения Участником задатка в качестве обеспечения участия  в процедуре конкурентных переговоров подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.

- В графе «Назначение платежа» Участник должен указать:

- «Задаток в качестве обеспечения участия в конкурентных переговорах № ___ , Наименование конкурентных переговоров (с указанием филиала ОАО «Тюменьэнерго»,  для нужд которого проводятся конкурентные переговоры) Лот ____ (номер лота, наименование лота)), НДС не облагается».

      - В том случае, если перечисление суммы задатка осуществляется Участником при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение Предложения на участие в процедуре конкурентных переговоров подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перечисление денежных средств.

      - Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае перечисления суммы задатка  при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано Участником в составе документов, входящих в Предложение.

      - Неисполнение условий  п. 3.7.2.4 является основанием для отклонения Предложения Участника.

      - Задаток  должен быть зачислен на расчетный счет Заказчика, указанный в пункте 3.7.2.1, до момента окончания срока подачи Предложений, указанный в Информационной карте. В противном случае задаток считается невнесенным.

      - Денежные средства Участника процедуры конкурентных переговоров, признанного Победителем, перечисленные  в качестве обеспечения участия в процедуре конкурентных переговоров, засчитываются как задаток по обеспечению исполнения обязательств Победителя по Договору на основании его письма в соответствии с Информационной картой, в случае если в Информационной карте предусмотрено требование о финансовом обеспечении исполнения обязательств по договору в форме задатка.

      - Заказчик возвращает Участникам денежные средства, внесенные ими в качестве задатка,  путем перечисления денежных средств на расчетный  счет, указанный в Карточке делового партнера, поданной соответствующим Участником в составе документов, входящих в предложение, в следующих случаях и в следующие сроки:

- в случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения конкурентных переговоров - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания  Закупочной комиссией соответствующего протокола;

- в случае отзыва Участником Предложения на участие в конкурентных переговорах - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Участника уведомления об отзыве Предложения;

- в случае принятия Закупочной комиссией решения об отклонении Предложения Участника - в течение 10 (десяти)  рабочих дней со дня подписания  Закупочной комиссией протокола об отклонении Предложения Участника;

- участникам, которые участвовали в конкурентных переговорах, но не стали победителями - в течение 10 (десяти)  рабочих дней со дня подписания Закупочной комиссией протокола заседания закупочной комиссии по оценке Предложений и выбору Победителя;

- участникам, Предложения которых получены после окончания срока приема конвертов с Предложениями на участие в конкурентных переговорах, - в течение 10 (десяти)  рабочих дней со дня получения данных Предложений;

- победителю (Участнику, с которым заключается договор), - в течение 10 (десяти)  рабочих дней со дня заключения с ним договора, в случае если в Информационной карте не предусмотрено требование о финансовом обеспечении исполнения обязательств по договору в форме задатка;

- участникам конкурентных переговоров, в случае признания конкурентных переговоров несостоявшимися, - в течение 10 (десяти)  рабочих дней с даты подписания протокола заседания Закупочной комиссии о признании конкурентных переговоров несостоявшимся.

      - Денежные средства, внесенные в качестве задатка, не возвращаются в следующих случаях:

        - изменения или отзыва Предложения в течение срока его действия (пункт 3.4.2.1) после истечения срока окончания приема Предложений, указанного в Информационной карте;

        - предоставления заведомо ложных сведений или намеренного искажения информации или документов, приведенных в составе Предложения;

        - отказа Победителя заключить Договор в установленном настоящей документацией порядке (подраздел 3.15).

    - Обеспечение исполнения обязательств Участника в форме банковской гарантии

      - Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурентных переговоров должно иметь форму банковской гарантии, составленной с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

- Банковская гарантия должна быть безотзывной.

- Сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

- Банковская гарантия должна действовать в течение срока действия Предложения (пункт 3.4.2.1).

- Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Организатор, принципалом — Участник конкурентных переговоров, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.

- В банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Организатора конкурентных переговоров на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в следующих случаях:

- изменения или отзыва Предложения в течение срока его действия (пункт 3.4.2.1) после истечения срока окончания приема Предложений, указанного в Информационной карте;

- предоставления заведомо ложных сведений или намеренного искажения информации или документов, приведенных в составе Предложения;

- отказа Победителя заключить Договор в установленном настоящей документацией порядке (подраздел 3.15).

- В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Организатор конкурентных переговоров направляет гаранту только письменное требование и оригинал банковской гарантии.

- Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5 рабочих дней после обращения бенефициара.

- В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

      - В состав Предложения должны быть включены копии банковской гарантии.

      - Банковская гарантия должна быть выдана банком, отвечающим следующим требованиям:

- иметь лицензию Банка России на осуществление банковской деятельности на территории Российской Федерации, срок действия которой превышает срок действия гарантии не менее, чем на 6 (шесть) календарных месяцев;

- участвовать в системе страхования вкладов;

- сумма гарантии составляет не более 5% от величины собственного капитала банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате выдачи гарантии.

      - Победителю конкурентных переговоров банковскую гарантию возвращают в момент подписания им Договора. Остальным Участникам конкурентных переговоров банковская гарантия возвращается (по их запросам) в течение 10 рабочих дней после подписания Договора, объявления конкурентных переговоров несостоявшимися или истечения срока действия Предложения (в зависимости от того, что наступит ранее).

      - Банковская гарантия может быть предъявлена банку-гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Организатора конкурентных переговоров, в случае нарушения Участником конкурентных переговоров своих обязательств (подпункт 3.7.3.1 (д)).

      - В случае непредставления обеспечения обязательств, связанных с участием в запросе предложений Предложение Участника будет отклонено.

  - Подача Предложений и их прием

    - Участники обязаны предоставить Предложение на бумажном носителе до времени/даты, указанных в извещении по адресу Организатора конкурентных переговоров, указанному в Информационной карте. При этом Участникам рекомендуется предварительно связаться с контактным лицом, указанным в Информационной карте. В случае направления Предложения через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Предложения.

    - Организатор заканчивает принимать Предложения до времени/даты, указанных в Извещении о закупке.

    - Если Участник представил Предложение на бумажном носителе с опозданием, оно не рассматривается и возвращается подавшему ее Участнику.

    - Перед подачей Предложение и его копии должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Предложение запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Оригинал Предложения». Копии Предложения запечатываются в конверты, обозначаемые словами «Копия-1 Предложения», «Копия-2 Предложения» и т.д. Диск с электронной копией Предложения должен быть вложен в отдельный информационный конверт (пункт 3.4.1.7), подшиваемый в состав оригинала Предложения на участие в конкурсе.

    - Документы, требуемые в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», заверенные Участником, предоставляются в отдельном конверте на CD-носителе в отсканированном виде. В этот же конверт должны быть вложены оригиналы Согласия на обработку данных на бумажном носителе. Конверт к Предложению не подшивается.

    - Запечатанные конверты с Предложением и его копиями помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:

- наименование и адрес Организатора в соответствии с Информационной картой;

- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

- предмет Договора в соответствии с Информационной картой;

- слова «Не вскрывать до ____________ (указать время/дату вскрытия конвертов в соответствии с извещением). Вскрывать только на заседании Закупочной комиссии».

    - Если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на внешнем конверте не следует указывать адрес Участника конкурса.

    - Организатор выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения.

    - Особенности подачи Предложений при проведении закупок на Электронно-торговой площадке

      - Подача Предложений осуществляется в электронном виде в соответствии с регламентом электронной торговой площадки: «B2B- mrsk».

      - В подтверждение своих Предложений, выставленных на ЭТП «B2B-mrsk», Участники обязаны разместить свои Предложения (в полном объеме, в соответствии с требованиями п. 3.5 и раздела 4 в электронном виде при помощи функционала ЭТП «B2B-mrsk» до срока окончания приема Предложений, установленного в Информационной карте.

      - Так же в подтверждение своих Предложений, выставленных на ЭТП В2В-mrsk, Участники обязаны предоставить Оригинал Предложения на бумажном носителе, руководствуясь п.п. 3.8.4-3.8.8 до срока окончания приема Предложений, установленного в Извещении о закупке. В случае не предоставления на бумажном носителе в указанные сроки, Предложение Участника будет отклонено Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

      - В случае расхождения информации в Предложении на бумажном носителе и информации в файле(ах) Предложения, направленного в электронный сейф организатора на ЭТП B2B-mrsk, организатор вправе отклонить такое Предложение или предложить Участнику привести бумажную версию в соответствие с электронной. В случае невыполнения Предложение Участника будет отклонено.

      - Предложения на бумажном носителе, не размещенные в электронном сейфе Организатора конкурентных переговоров в соответствии с регламентом ЭТП B2B-mrsk, не будут рассматриваться, независимо от причин не размещения.

  - Изменение и отзыв Предложения

    - Участник конкурентных переговоров вправе изменить или отозвать поданное Предложение на бумажном носителе при условии, что его соответствующее письменное обращение поступит к Организатору до истечения срока окончания приема Предложений, указанного в Информационной карте.

    - Обращения об изменении или отзыве оригинала Предложений на бумажном носителе, полученные с нарушением указанного срока или порядка, рассматриваться не будут.

    - В случае изменения полученного Организатором оригинала Предложения на бумажном носителе до срока окончания приема Предложений, указанного в Информационной карте, Участник должен подготовить следующие документы:

- обращение к Организатору с просьбой об изменении Предложения на бланке Участника;

- перечень изменений в Предложении с указанием документов первоначального Предложения, которых данные изменения касаются;

- новые версии документов, которые изменяются.

    - В случае отзыва оригинала Предложения на бумажном носителе, полученного Организатором до срока окончания приема Предложений, указанного в Информационной карте, Участник должен направить Организатору соответствующее обращение на бланке Участника.

    - Любые документы, полученные Организатором до срока окончания приема Предложений, указанного в Информационной карте, касающиеся изменения или отзыва оригинала Предложений на бумажном носителе, необходимо оформить в соответствии с пунктом 3.4. Отзыв Предложения подается только в одном экземпляре (без копий).

    - Обращение об изменении или отзыве оригинала Предложения на бумажном носителе, полученное Организатором до срока окончания приема Предложений, указанного в  Информационной карте, вместе со всеми прилагающимися документами и их копиями должно быть запечатано в конверты, оформленные в соответствии с пунктами 3.8.4-3.8.8. На внешний конверт при этом следует дополнительно нанести маркировку «Изменение Предложения» или «Отзыв Предложения».

    - На процедуре вскрытия поступивших на конкурс конвертов Организатор в первую очередь вскрывает конверты, маркированные как «Отзыв Предложения»; при этом по отозванному Предложению не будет оглашен перечень сведений, предусмотренный пунктом 3.10.3. Во вторую очередь вскрываются конверты, маркированные как «Изменение Предложения»; при этом Закупочная комиссия оглашает все обновленные сведения, предусмотренные пунктом 3.10.3. В последнюю очередь вскрывает все остальные конверты.

    - Изменять или отзывать Предложения, поданные в электронном виде в электронный сейф, Участник должен в соответствии с действующим регламентом ЭТП B2B-mrsk.

  - Вскрытие поступивших на конкурентные переговоры конвертов

    - Организатор конкурентных переговоров проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов в день, во время и в месте, указанные в уведомлении о проведении конкурентных переговоров и в Информационной карте, в присутствии не менее чем двух членов комиссии.

    - На этой процедуре могут присутствовать представители Участников, своевременно подавших предложения. Для присутствия на данной процедуре Участникам конкурентных переговоров рекомендуется заблаговременно связаться предварительно с контактным лицом, указанным в Информационной карте, и предупредить о своем намерении присутствовать на данной процедуре. Для подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов представителям Участников конкурентных переговоров следует иметь при себе оригиналы расписок Организатора конкурентных переговоров в получении конвертов.

- Присутствующие представители Участников конкурентных переговоров регистрируются, а лист регистрации прикладывается к протоколу вскрытия конвертов.

    - В ходе данной процедуры Комиссия вскрывает каждый полученный конверт и оглашает следующие сведения, основываясь на материалах предложения:

- о содержимом конверта (предложение, изменения в предложение, отзыв, иное);

- наименование, юридический и фактический адрес участника;

- краткое описание предложенной в заявке (предложении) работы и цену (или иное указание на общую стоимость предложения участника), если цена предусмотрена;

- для конвертов с изменениями и отзывами предложений — существо изменений или факт отзыва;

- любую другую информацию, которую закупочная комиссия сочтет нужной огласить.

    - По ходу процедуры вскрытия Комиссия ведет соответствующий протокол, в котором отражена вся информация, оглашенная комиссией.

  - Отборочная стадия

    - Закупочная комиссия проверяет:

        - правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по конкурентным переговорам по существу;

        - соответствие Участников требованиям настоящей Документации по конкурентным переговорам;

        - соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей Документации по конкурентным переговорам.

    - Закупочная комиссия может запросить от Участников разъяснения положений Предложений и представления недостающих документов (при необходимости). Запрос на разъяснения положений Предложения с указанием срока предоставления разъяснений направляется ответственному лицу, указанному в Анкете Участника (посредством факса или эл.почты в соответствии с предоставленными в Анкете данными). При этом подтверждением получения Участником запроса, направленного посредством факсимильной связи, будет являться отчет о передаче факса; подтверждением получения Участником запроса, направленного посредством эл.почты, будет являться уведомление почтовой программы  Заказчика (Организатора) о доставке на почтовый сервер Участника эл.письма с запросом. При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа конкурсной заявки, включая изменение коммерческих условий конкурсной заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий Предложения (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий). Не допускаются также запросы на представление отсутствующего обеспечения Предложения или изменения ранее представленного обеспечения. В случае не предоставления Участником разъяснений в указанный срок, Закупочная комиссия вправе отклонить предложение такого участника.

    - Организатор имеет право на проведение любого рода запросов или расследований по проверке заявлений, документов и информации, предоставленных Участниками. При предоставлении заведомо ложных сведений или намеренном искажении информации или документов, приведенных в составе Предложения, Организатор имеет право удержать обеспечение исполнения обязательств участника закупочной процедуры (если предоставлялось согласно требованиям настоящей документации), а Закупочная комиссия вправе отклонить предложение такого участника.

    - При проверке правильности оформления Предложения Комиссия по конкурентным переговорам вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Комиссия по конкурентным переговорам с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

    - Закупочная комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:

        - не соответствуют требованиям настоящей Документации по запросу предложений по существу;

        - поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

        - поданы Участниками, не предоставившими документы и сведения, требуемые настоящей документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемой им продукции;

        - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

        - аффилированны с Организатором (Заказчиком);

        - аффилированны к другим Участникам;

        - предложение не содержит расписку Участника о согласии на проведение проверки СЭБ на предмет благонадежности и деловой репутации;

        - в отношении Участника от СЭБ ОАО «Тюменьэнерго» получено отрицательное заключение  на предмет благонадежности и деловой репутации.

    - Закупочная комиссия отклонит Предложение Участника закупки, в случае  не предоставления документов и сведений в соответствии с Информационной картой в отношении всей цепочки собственников и бенефициаров (включая конечных).

    - Место и дата рассмотрения Предложений Участников указаны в Извещении о закупке.

  - Проведение переговоров

    - Переговоры проводятся Заказчиком в отдельности с каждым из приглашенных Участников в очной или заочной форме. По решению Заказчика переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Заказчик.

    - При проведении переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

        - любые переговоры между Заказчиком и Участником носят конфиденциальный характер;

        - ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

    - На процедуру переговоров должны прибыть представители Участника, уполномоченные от его имени представлять интересы Участника в переговорах и заявлять окончательные для Участника условия исполнения Договора.

    - Заказчик в ходе переговоров может предложить:

        - выступить любому из Участников в качестве генерального исполнителя (пункт 3.6) и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;

        - объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника.

- Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре конкурентных переговоров самостоятельно.

    - Все достигнутые в ходе переговоров договоренности между Участником и Заказчиком протоколируются, после чего протокол подписывается представителями обеих сторон.

    - После завершения переговоров Участники обязаны представить свои окончательные технико-коммерческие предложения (окончательные оферты), с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей.

    - Организатор конкурентных переговоров вправе отклонить Предложение Участника,  в случае не предоставления Участником окончательного технико-коммерческого предложения (окончательные оферты).

    - Организатор конкурентных переговоров вправе отклонить Предложение Участника, не принявшего участия в переговорах.

  - Оценочная стадия

    - В рамках оценочной стадии Комиссия по конкурентным переговорам оценивает и сопоставляет Предложения с учетом результатов переговоров (пункт 3.12) и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в Информационной карте.

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие, набравшей большее количество балов присваивается первый номер. В случае если несколько заявок на участие в конкурсе набрали одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.

    - По результатам проведения оценки Предложений Участников (окончательной оферты) Заказчик сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование. Победителем признается Участник, занявший I место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика.

    - Место и дата подведения итогов запроса предложений указаны в Извещении о закупке.

    - Решение Комиссии по выбору Победителя оформляется протоколом заседания комиссии.

  - Уведомление Участников о результатах конкурентных переговоров

    - Заказчик незамедлительно после подписания протокола по выбору победителя направит всем Участникам уведомление о результатах конкурентных переговоров.

  - Подписание Договора

    - Для заключения договора Победителю необходимо направить документы, если это предусмотрено Информационной картой. При этом Участникам рекомендуется предварительно связаться с контактным лицом (по техническим вопросам), указанным в Информационной карте.

    - Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 60 дней после определения победителя.

    - В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п.3.15.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

    - Условия Договора определяются в соответствии с требованиями заказчика и пунктом 2.2.5.

    - В случае, если Победитель конкурентных переговоров:

        - не подпишет Договор в установленные Документацией по конкурентным переговорам сроки;

        - откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии с пунктом 2.2.5;

        - не выполнит другие условия, предусмотренные настоящей Документацией по конкурентным переговорам

- то он утрачивает статус Победителя, а Организатор имеет право удержать обеспечение исполнения его обязательств (обеспечение Предложения)  и выбрать иного Победителя из числа остальных действующих Предложений.

  - Информация о результатах конкурентных переговоров

    - Заказчик вправе опубликовать сведения о результатах конкурентных переговоров на ЭТП B2B-mrsk и сайте Заказчика.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Письмо о подаче оферты (форма 1)

    - Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении конкурентных переговоров, опубликованное на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru  №___________ от __________20____г. [указывается номер и дата Извещения о проведении конкурса] (ЭТП В2В-mrsk №__________ от ______20____г.) [указывается номер и дата Извещения о проведении конкурса, в случае проведения закупки на ЭТП В2В-mrsk], и Документацию по конкурентным переговорам, и принимая установленные в них требования и условия конкурентных переговоров,

______________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ______________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих работ/услуг: __________________________

(краткое описание оказываемых работ/ус луг)

на условиях и в соответствии с [Указываются неотъемлемые приложения к настоящему письму], являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения с НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, c НДС) |
| --- | --- |
| в том числе НДС-18%, руб. | ___________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |

*(в случае применения Участником упрощенной системы налогообложения необходимо приложить  уведомление о применении УСН, выданное ИФНС).

По условиям документации Заказчика согласны обсудить на переговорах размер аванса и график оплаты.

Срок выполнения работы: не позднее __________ месяцев с даты подписания договора.

Гарантийный срок сопровождения результата выполнения работ ___________ месяцев с даты подписания договора.

Настоящее Предложение вместе с Документацией по запросу предложения имеет силу письменного соглашения о неустойке в обеспечение обязательств, связанных с участием в запросе предложений, на сумму 10% от стоимости коммерческой заявки (предложения) Участника (с учетом налогов).

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших конвертов с Предложениями.

Данное предложение подается с пониманием того, что:

- вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной Заявки (предложения), за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;

- вы оставляете за собой право:

- отклонить Заявки (предложения) с ценами, превышающими начальную (предельную) цену (при объявлении начальной (предельной) цены);

- принять или отклонить любую Заявку (предложение) в соответствии с условиями закупочной (конкурсной) документации;

- отклонить все Заявки (предложения);

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей заявки (предложения) ______________(Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам данного конкурса (запроса предложений и т.д.) и в частности:

- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми кадровыми ресурсами;

- обладает гражданской правоспособностью для заключения договора;

- не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в Конкурсной (закупочной) документации, информация по сути наших предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки (предложения):

1. Техническое предложение на выполнение работ (форма 2) на_____ л;

2. Коммерческое предложение на выполнение работ (форма 3) на ______ л;

3. График выполнения работ (форма 4) на ______ л;

4. Протокол разногласий (форма 5) на ______ л;

5. Справка о перечне и годовых объемах выполнения договоров по тематике НИОКР (форма 6) на _______ л;

6. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) на _____ л;

7. Справка о кадровых ресурсах (форма 8) на _____ л;

8. Анкета участника (форма 9) на ______ л;

9. Справка о наличии/отсутствии признаков крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/сделки, требующей предварительного одобрения компетентного органа юридического лица; о внесении изменений в учредительные и другие документы (форма 10) на ____ л;

10. Справка о наличии научно-технического задела на _______ л;

11. Справка о наличии патентов (форма 14) на ______ л;

12. Расписка о согласии на проведение проверки Службой экономической безопасности ОАО «Тюменьэнерго» на предмет благонадежности (в свободной форме) на _____ л;

13. Расписка об отсутствии аффилированности к организатору и другим участникам переговоров (в свободной форме) на _______ л;

14. План распределения выполнения объемов поставок, работ, услуг между Участником и субподрядчиками, (в случае привлечения субподрядчиков), между членами коллективного Участника (консорциума, простого товарищества) (форма 12) на ______ л;

15.  Соглашения о намерениях заключить договор между Участником и каждым привлекаемым субподрядчиком на ______ л;

14. Уведомление о применении упрощенной системы налогообложения, выданное ИФНС (в случае применения Участником упрощенной системы налогообложения) ______ л;

15.Расписка, подтверждающая, что в случае признания Участника  победителем, он будет работать по заключаемому с ним договору на сумму с учётом НДС 18%, и в том, что он предоставит копию заявления в налоговые органы о своём отказе от права на льготу по НДС 18% (согласно пп.16 и пп.16.1 п.3 ст.149 НК РФ) (в случае если Участник выходит со своим коммерческим предложением на сумму с учётом НДС-18%) на ______ л;

16. Расписка, в которой Участник подтверждает, что в случае признания его победителем, он будет работать по заключаемому с ним договору на сумму без НДС 18% с указанием статей НК РФ, на основании которого он освобождается от НДС (в случае если Участник выходит со своим коммерческим предложением на сумму без учёта НДС-18%) на ______ л;

17. Справка Участника: об Отсутствии признанных Участником, как полностью, так и частично претензий (полученных как со стороны ОАО «Тюменьэнерго», так и со стороны ОАО «Холдинг МРСК», дочерних обществ ОАО «Холдинг МРСК», а также ОАО «ФСК ЕЭС», дочерних обществ ОАО «ФСК ЕЭС») по  исполнению Участником договорных обязательств; об отсутствии заключенных между Участником и ОАО «Тюменьэнерго» (а также дочерними обществами ОАО «Холдинг МРСК», дочерними обществами  ОАО «Холдинг МРСК», а также ОАО «ФСК ЕЭС», дочерними обществами ОАО «ФСК ЕЭС») соглашений о расторжении договоров (иных документов о прекращении договорных обязательств, судебных разбирательств) в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением участником своих обязательств; об отсутствии судебных актов об удовлетворении требований ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Холдинг МРСК», дочерних обществ ОАО «Холдинг МРСК», а также ОАО «ФСК ЕЭС», дочерних обществ ОАО «ФСК ЕЭС» к Участнику, предъявленных в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением Участником своих обязательств — на ____ л.

18. Документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса установленным требованиям — на ____ л.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС в соответствии с калькуляцией стоимости оказываемых услуг (форма 3, графа «ИТОГО»). Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить  расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

      - Участник должен указать срок действия Предложения согласно требованиям подпункта 3.4.2.1.

      - Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.

      - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпунктов 3.4.1.3 и 3.4.1.4.

  - Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)

    - Форма Технического предложения на выполнение работ

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение на выполнение работ

Наименование и адрес Участника: _________________________________

(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на Техническое задание на выполнение работ в соответствии с требованиями приложения 2 к Закупочной документации, см. инструкцию по заполнению. Участнику желательно в своём техническом предложении заполнить разделы, указанные для заполнения в техническом задании к Закупочной документации, а также заполнить таблицы и указанные для заполнения места).

_______________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В техническом предложении описывается вся информация в объеме достаточном для анализа выполнения всех требований Документации, Технического задания (Приложение 1), и с учетом предлагаемых условий Договора (Приложение 2).

      - Техническое предложение по работам будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

  - Коммерческое предложение на выполнение работ (форма 3)

    - Форма Коммерческого предложения на выполнение работ

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение на выполнение работ

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Сводный расчет стоимости работы по этапам

| № этапа | Наименование этапа работ | Обоснование стоимости (расчет) | Стоимость работ, рублей, без НДС (18%) | Стоимость работ, рублей, с НДС (18%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап №1 | ……… | Расчёт стоимости работ по этапу №1 | 0,00 | 0,00 |
| Этап №2 | ……… | Расчёт стоимости работ по этапу №2 | 0,00 | 0,00 |
| Этап №3 | ……… | Расчёт стоимости работ по этапу №3 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по договору |  | 0,00 | 0,00 |

Расчет стоимости на выполнение работ по этапу № _______

Таблица 1. Расчет стоимости работ по этапу № _________

| № | Наименование статей затрат | ед.изм. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на оплату труда непосредственных исполнителей1 | руб. |  |
| 2 | Обязательные начисления на оплату труда | руб. |  |
| 2.1 | То же в % от п.1 | % |  |
| 3 | Оборудование и материалы2 | руб. |  |
| 4 | Командировочные расходы3 | руб. |  |
| 5 | Амортизация основных фондов прямого использования4 | руб. |  |
| 6 | Аренда оборудования и техники5 |  |  |
| 7 | Накладные расходы6 | руб. |  |
| 7.1 | % накладных расходов от ФОТ | % |  |
| 8 | Итого себестоимость работ, выполненных собственными силами | руб. |  |
| 9 | Затраты на оплату труда работ, выполняемых соисполнителями (субподрядчиками) (физ. лица)7 | руб. |  |
| 10 | Затраты на оплату труда работ, выполняемых соисполнителями (субподрядчиками) (юр. лица)8 | руб. |  |
| 11 | Полная себестоимость работ | руб. |  |
| 12 | Прибыль | руб. |  |
| 13 | Рентабельность | % |  |
| 14 | Всего | руб. |  |
| 15 | Всего с НДС 18% | руб. |  |

1 Расшифровка затрат на оплату труда непосредственных исполнителей приведена в табл.1.1

2 Расшифровка затрат на оборудование и материалы приведена в табл.1.2

3 Расшифровка командировочных расходов приведена в табл.1.3

4 Расшифровка амортизации основных фондов приведена в табл.1.4

5 Расшифровка затрат на аренду оборудования и техники приведена в табл.1.5

6 Расшифровка по накладным расходам приведена в табл.1.6

7 Расшифровка затрат на оплату труда соисполнителей (физ. лица) приведена в табл.1.7

8 Расшифровка затрат на оплату труда соисполнителей (юр. лица) приведена в табл.1.8

Расшифровки к расчету стоимости на выполнение работ по этапу № _______

| Таблица 1.1. Расчет затрат на оплату труда непосредственных исполнителей по этапу № ________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, категория специалиста, принимающего участие в выполнении работ | Трудозатраты специалиста, чел.часов | Стоимость чел-часа, руб. |  | Заработная плата специалиста, руб. |  |
|  |  |  | без начислений | с начислениями | без учета начислений (гр.3*гр.4) | с учетом начислений (гр.3*гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вид работ 1: |  |  |  |  |  |  |
| Вид работ N: |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 0,0 | х | х | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.2. Расчет затрат на оборудование и материалы по этапу № ________

| № п/п | Наименование | Количество, ед. | Цена за ед. , руб. (без НДС) | Стоимость, руб. (гр.3*гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: |  | 0,0 | х | 0,0 |

Таблица 1.3. Расчет командировочных расходов

| № пп | Пункт командировки | Кол-во коман-дировок | Продолжительность 1 ком-ки, сут. | Стоимость, руб. |  |  | ИТОГО гр.3*(гр.4*(гр.5+гр.6) + гр.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Суточные (руб./сут.) | Проживание (руб./сут.) | Проезд (туда-обратно, руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Таблица 1.4. Амортизация основных фондов по этапу № ________

| № п/п | Наименование основных средств (ОС) | Стоимость*, руб. | Норма амортизации, % | Срок использования ОС в данной работе, мес. | Расчет суммы амортизации, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого: |  | х | х | х | 0,0 |

* Стоимость – первоначальная (восстановительная) стоимость ОС на момент начала проведения работ.

Таблица 1.5. Расчет затрат на аренду оборудования и технику по этапу № ________

| № п/п | Наименование арендуемого оборудования, техники | Количество, ед. | Цена за ед., руб. (без НДС) | Стоимость, руб. (без НДС) (гр.3*гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: |  | 0,0 | х | 0,0 |

Таблица 1.6. Расшифровка по накладным расходам

| № п/п | Наименование статьи расходов | Стоимость, руб. (без НДС) за 20_ г. |
| --- | --- | --- |
|  | Итого: | 0,00 |

| Таблица 1.7. Расчет затрат на оплату труда соисполнителей (субподрядчиков) (физ. лица) по этапу № ________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, категория специалиста, принимающего участие в выполнении работ | Трудозатраты специалиста, чел.часов | Стоимость чел-часа, руб. |  | Заработная плата специалиста, руб. |  |
|  |  |  | без начислений | с начислениями | без учета начислений (гр.3*гр.4) | с учетом начислений (гр.3*гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вид работ 1: |  |  |  |  |  |  |
| Вид работ N: |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 0,0 | х | х | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.8. Расчет затрат на оплату труда соисполнителей (субподрядчиков) (юр. лица)

по этапу № ________

| № п/п | Наименование вида работ | Наименование соисполнителя | Стоимость*, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. |  |  |  |
| Итого: |  | х | 0,00 |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником конкурса.

      - В случае выявления арифметических ошибок при подсчете общих сумм в предложении Заказчик (Организатор) оставляет за собой право с письменного согласия Участника пересчитать общую сумму.

      - Стоимость предложения в Коммерческом предложении (форма 3) должна соответствовать общей сумме в письме подачи оферты (форма 1).

      - Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения №3 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

      - Дополнительно все Расчёты должны быть выполнены в электронном виде в формате xls. Файлы-xls, содержащие расчёты, должны быть вложены в электронный диск с электронной копией Предложения.

  - График выполнения работ  (форма 4)

    - Форма Графика выполнения работ

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График выполнения работ

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Начало выполнения работ: «___»____________________ года.

Окончание выполнения работ: «___»____________________ года.

| № этапа | Наименование этапов работ, наименование стадий разработки по этапам, выполняемым Исполнителем | Срок исполнения (указать в течение скольких месяцев будут проведены работы) | Форма и вид отчетности, отчётного материала |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап №1 | …………………………….. | с даты подписания договора – в течение … месяцев | ……………………. |
|  | Этап №1 включает следующие работы: |  | ………………………. |
| 1.1 | ……………………………… |  | ………………………. |
| 1.2 | ……………………………… |  | ……………………….. |
| …… | ……………………………….. |  | ……………………….. |
| Этап №2 | ……………………………….. | с даты окончания этапа №1 - в течение …. месяцев | ……………………….. |
|  | Этап №2 включает следующие работы: |  |  |
| 2.1 | ……………………………….. |  | ……………………….. |
| 2.2 | ……………………………….. |  | ……………………….. |
| …… | ……………………………….. |  | ……………………….. |
| Этап №3 | ……………………………….. | с даты окончания этапа №2 - в течение …. месяцев | ……………………….. |
|  | Этап №3 включает следующие работы: |  |  |
| 3.1 | ……………………………….. |  | ……………………….. |
| 3.2 | ……………………………….. |  | ……………………….. |
| …… | ……………………………….. |  | ……………………….. |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 4.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данном Графике выполнения работы указывается наименование этапов работ, приводятся расчетные сроки выполнения работы в рамках Договора (столбец 3), в соответствие с техническим заданием (см. раздел «Стадии и этапы работы»). В столбце 3 (срок выполнения) требуется указать начало работы и период (продолжительность), в течение которого будет выполняться работа в месяцах, например: с даты подписания договора в течение 4 месяцев, либо с даты окончания этапа №1 – в течение 6 месяцев).

      - График выполнения работы будет служить основой для подготовки приложения №2 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График выполнения работы следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

  - Протокол разногласий по проекту Договора (форма 5)

    - Форма Протокола разногласий по проекту Договора

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: _________________________________

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (Приложение 2) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данный протокол разногласий к проекту договора.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора (Приложение 2), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

      - В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своего Предложения данный протокол разногласий. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение которых Организатором не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

      - Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять любой пункт желательных условий (не носящих существенного характера) перед подписанием Договора. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей документации по запросу предложений и Предложении Победителя.

      - В случае не предоставления протокола разногласий Организатор будет считать, что Участник согласен с предложенным проектом договора.

  - Справка о перечне и годовых объемах выполнения договоров по тематике НИОКР (форма 6)

    - Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения договоров по тематике НИОКР

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения договоров

по тематике НИОКР в электроэнергетике за последние пять лет

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объём работ, основные результаты) |  | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 год |  |  |  |  |
|  | Договор 1 |  | НИР/ОКР |  |  |
|  | ………. |  | НИР/ОКР |  |  |
|  | 2009 год |  |  |  |  |
|  | Договор 1 |  | НИР/ОКР |  |  |
|  | ……… |  | НИР/ОКР |  |  |
|  | 2010 год |  |  |  |  |
|  | Договор 1 |  | НИР/ОКР |  |  |
|  | ………. |  | НИР/ОКР |  |  |
|  | 2011 год |  |  |  |  |
|  | Договор 1 |  | НИР/ОКР |  |  |
|  | …….. |  | НИР/ОКР |  |  |
|  | 2012 год |  |  |  |  |
|  | Договор 1 |  | НИР/ОКР |  |  |
|  | …….. |  | НИР/ОКР |  |  |
| Кроме того, указывается Общий стаж работы организации по выполнению договоров по тематике НИОКР |  |  |  | ______ лет |  |

*Пример заполнения. Участник должен указать фактически выполненные по договору объемы работ, поставок.

Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров по тематике НИОКР (наиболее крупных), сопоставимых требованиям Приложения 1 и 2.

  - Справка о материально-технических ресурсах (форма 7)

    - Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование оборудования и оргтехники | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Техническое состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экспериментальная, лабораторная и производственная базы |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

конец формы

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В этой форме Участник указывает наличие экспериментальной, лабораторной  и производственной базы (если требуется при выполнении работ).

  - Справка о кадровых ресурсах (форма 8)

    - Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы, непосредственно привлеченные в ходе выполнения договора

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, факультет, полученная специальность, квалификация) | Ученая степень, звание, должность | Стаж работы в области разработки (опыт работы в сфере реализации подобных проектов), лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав авторского коллектива: Руководитель разработки и ответственные исполнители |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Другие специалисты, привлекаемые для выполнения договора |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Общая штатная численность персонала Участника

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |
| В том числе персонал с ученой степенью и званиями |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

      - В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

- По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

  - Анкета участника (форма 9)

    - Форма Анкеты участника

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета участника

| № п/п | Наименование | Сведения об Организации |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма, полное и краткое фирменное наименование Организации |  |
|  | Юридический адрес | [При закупке проводимой на ЭТП юридический адрес должен совпадать с адресом на площадке] |
|  | Почтовый адрес | [При закупке проводимой на ЭТП почтовый адрес должен совпадать с адресом на площадке] |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН/КПП Организации |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Организации в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Организации (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Организации (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Организации |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Организации, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество Главного бухгалтера Организации |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица заполняющего карточку с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | ОКПО/ОКВЭД |  |
|  | Информация о деловых партнерах и/или лицах, рекомендующих Организацию (наименование, сотрудник, № тел.) |  |
|  | Дата заполнения карточки | « » __________ г. |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего,  должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

  - Справка о наличии/ отсутствии признаков крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/сделки, требующей предварительного одобрения компетентного органа юридического лица; о внесении изменений в учредительные и другие документы (форма 10)

    - Форма справка о наличии/ отсутствии признаков крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/сделки, требующей предварительного одобрения компетентного органа юридического лица; о внесении изменений в учредительные и другие документы

начало формы

Исх.№_______________                                                     __________________________

от«____»_______20___г.                                                    _________________________

(организационно-правовая форма

и наименование юридического лица)

1.    Сведения о наличии/ отсутствии признаков крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/сделки, требующей предварительного одобрения компетентного органа юридического лица

| Реквизиты закупочной процедуры | Предмет закупочной процедуры | Цена предложения участника закупочной процедуры в руб. (с НДС) | Сведения о наличии/ отсутствии признаков крупной сделки | Сведения о наличии/ отсутствии признаков сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | Сведения о наличии/ отсутствии признаков сделки требующей предварительного одобрении сделки компетентным органом юридического лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКП №_____ от _______ |  | Сумма предложения в соответствии с офертой | Необходимо указать следующее: «Признаки крупной сделки отсутствуют» или «Сделка является крупной»1 | Необходимо указать следующее: «Признаки сделки, в совершении которой имеется заинтересованность отсутствуют» или «В совершении сделки имеется заинтересованность»2 | Необходимо указать следующее: «Предварительное одобрение сделки не требуется» и «Сделка подлежит одобрению»3 |

1	В данном случае в ОАО «Тюменьэнерго» подлежат предоставлению заверенные контрагентом копии разрешения компетентного органа юридического лица на совершение крупной сделки.

2 	В данном случае в ОАО «Тюменьэнерго» подлежат предоставлению заверенные контрагентом копии разрешения компетентного органа юридического лица на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

3 	В данном случае в ОАО «Тюменьэнерго» подлежат предоставлению заверенные контрагентом копии разрешения компетентного органа юридического лица на совершение  сделки.

- Сведения о внесении изменений в учредительные и иные документы:

| Наименование документа | Сведения о наличии4/отсутствии изменений в документе |
| --- | --- |
| Устав/ Учредительный договор/ Положение | Необходимо указать следующее: «Изменения отсутствуют» или «Изменения от «___»______20__г.» или «___»______20__г. утв. в новой редакции» |
| Свидетельство о государственной регистрации | Необходимо указать следующее: «Изменения отсутствуют» или «новые реквизиты______________» |
| Паспорт (в случае если контрагентом является индивидуальный предприниматель) | Необходимо указать следующее: «Изменения отсутствуют» или «новые реквизиты______________» |
| Свидетельство о государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя (в случае если контрагентом является индивидуальный предприниматель) | Необходимо указать следующее: «Изменения отсутствуют» или «новые реквизиты______________» |
| Свидетельство о постановке на налоговый учет | Необходимо указать следующее: «Изменения отсутствуют» или «новые реквизиты______________» |

4 	В случае наличия изменений в документах/ выдачи новых документов, о которых ОАО «Тюменьэнерго» не было известно на момент заключения данного договора, в ОАО «Тюменьэнерго» подлежат предоставлению надлежащим образом заверенные копии этих документов.

Руководитель юридического лица:

(либо лицо, уполномоченное

доверенностью №____ от______)

___________________________                                           __________________________

Ф.И.О.                                                                                       подпись

М.П.

  - Опись документов (форма 11)

    - Форма описи документов

начало формы

Опись документов

Открытые конкурентные переговоры (наименование), опубликованы на ЭТП «B2B-mrsk» №______ от _______2011г. [указывается дата публикации Уведомления о проведении конкурентных переговоров],

Наименование и адрес участника: [указать] _____________

| № п/п | Наименование документа | Страницы с… по … | Кол-во листов | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оферта | [указать] | [указать] |  |
|  | [Перечислить каждый документ] |  |  |  |
|  | [Перечислить каждый документ] | [указать] | [указать] |  |
|  | [Перечислить каждый документ] | [указать] | [указать] |  |
| 2 | Прочие документы |  |  |  |
|  | [Перечислить каждый документ] | [указать] | [указать] |  |
| 3 | «Информационные конверты» |  |  |  |
|  | [Перечислить каждый «информационный конверт», в том числе с электронной копией заявки (предложения) на участие в конкурсе] | [указать] | [указать] |  |
|  | Конверт с CD-диском, на котором размещены требуемые в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" документы в отсканированном виде, в том числе оригиналы Согласия (Согласий) на обработку персональных данных, выполненные в соответствие с формой 13 на бумажном носителе |  |  |  |

[указать] ____________________________

(подпись, М.П.)

[указать] ____________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Образцы дополнительных форм документов, включаемых в Предложение

  - План распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и соисполнителями (субподрядчиками) (форма 12)

    - Форма плана распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и соисполнителями (субподрядчиками)

начало формы

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов оказания услуг 
между генеральным исполнителем и соисполнителями (субподрядчиками)

Наименование и адрес генерального исполнителями: ___________________________

| № п/п | Наименование услуг | Наименование организации, оказывающей данный объем услуг | Стоимость услуг |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости услуг |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические объемы, таблица может быть доработана Заказчиком с тем, чтобы участники указали распределение этих объемов. Соисполнителями (субподрядчиками) могут быть как юридические, так и физические лица. В плане распределения объёмов указываются как юридические, так и физические лица.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается генеральным исполнителем (подраздел 3.6).

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 4.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной форме генеральный исполнитель указывает:

        - перечень оказываемых генеральным исполнителем и каждым соисполнителем (субподрядчиком) услуг;

        - стоимость услуг по генеральному исполнителю и соисполнителям (субподрядчикам) в денежном и процентном выражении в соответствии с Письмом о подаче оферты (подраздел 4.1);

      - К данной форме Участник должен приложить:

  - подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения возлагаемых на субподрядчика поставок, работ, услуг.

      - В случае не привлечения субподрядчиков в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не привлекаются».

      - В случае не предоставления данной формы будет считаться, что Участником конкурентных переговоров субподрядчики не привлекаются.

      - Соисполнителями (субподрядчиками) могут быть как юридические, так и физические лица. В плане распределения объёмов указываются как юридические, так и физические лица.

- Образцы дополнительных форм документов, включаемых в предложение в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго"

  - Согласие на обработку персональных данных (форма 13)

начало формы

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

«___» _________ ____г.

Я, _____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О)

______________________________ серия _______ № _______ выдан ___________________

(вид документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________,
(когда и кем)

проживающий (ая) по адресу :____________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

настоящим даю свое согласие на обработку ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Оператор), расположенного по адресу 628412, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, 4, моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною с целью выполнения Оператором требований Поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28 декабря 2011 г. № ВП-П13-9308, от 31 декабря 2011 г. №ВП-П9-9378 о предоставлении сведений о цепочке собственников, и распространяется на следующую информацию:

- фамилия;

- имя;

- отчество;

- серия и номер паспорта;

- дата и место выдачи паспорта;

- адрес регистрации;

- идентификационных номер налогоплательщика - физического лица

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных для исполнения обязательств, определенных Поручением Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28 декабря 2011 г. № ВП-П13-9308, от 31 декабря 2011 г. №ВП-П9-9378  и в соответствии с федеральными законами РФ.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные, как без использования средств автоматизации, так и с применением средств автоматизации, посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств, определенных Поручением Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28 декабря 2011 г. № ВП-П13-9308, от 31 декабря 2011 г. №ВП-П9-9378, федеральными законами РФ и иными нормативными актами на передачу моих персональных данных федеральным органам исполнительной власти и иным вышестоящим организациям. Обмен моими персональными данными может осуществляться с использованием бумажных и электронных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будет осуществляться лицом, обязанным сохранять  конфиденциальность моих персональных данных.

Во всех остальных случаях (за исключением перечисленных выше) обработка моих персональных данных требует  моего дополнительного письменного согласия.

Срок хранения и обработки моих персональных данных составляет 3 (три) года с момента получения моих персональных данных Оператором.

Я проинформирован(а), что конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства РФ.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

______________________________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

конец формы

    - Разъяснения

      - Сбор и обработка персональных данных субъектов персональных данных осуществляется ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Оператор) с целью выполнения требований Поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28 декабря 2011 г. № ВП-П13-9308, от 31 декабря 2011 г. №ВП-П9-9378 о предоставлении сведений о цепочке собственников.

      - Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных с согласия субъектов ПДн, как без использования средств автоматизации, так и с применением средств автоматизации, посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.

      - Обработка персональных данных осуществляется Оператором с требованиями Федерального Закона № 152-ФЗ «О персональных данных», а также локальными нормативными актами Оператора. Доступ к персональным данным субъектов ПДн предоставляется только работникам Оператора, осуществляющим обработку персональных данных. Оператор обязуется принимать все необходимые меры, для обеспечения конфиденциальности персональных данных.

      - Персональные данные субъектов ПДн могут быть переданы федеральным органам исполнительной власти в соответствии с требованиями Поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28 декабря 2011 г. № ВП-П13-9308, от 31 декабря 2011 г. №ВП-П9-9378 о предоставлении сведений о цепочке собственников.

      - С согласия субъекта ПДн, Оператор имеет право обрабатывать следующие персональные данные:

- фамилия;

- имя;

- отчество;

- серия и номер паспорта;

- дата и место выдачи паспорта;

- адрес регистрации;

- ИНН;

      - Согласие субъекта ПДн должно предусматривать срок обработки и хранения персональных данных – не менее 3 лет.

- Образец дополнительных форм документов. Справка о наличие патентов (форма 14)

начало формы

Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о наличии патентов

- Наличие патентов за последние 10 лет:

  - По которым организация является патентообладателем (номер патента, наименование).

| № п/п | Регистрационный № патента, наименование патента | Дата | Патентообладатели | Авторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

  - По которым сотрудники организации являются авторами (номер патента, наименование, Ф.И.О. и должности авторов).

| № п/п | Регистрационный № патента, наименование патента | Дата | Патентообладатели | Авторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Организатор рекомендует Участникам приложить копии патентов (оценивается).

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению справки о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.