Приложение № 2

к Договору подряда на выполнение работ по изготовлению и утверждению проектной

документации лесных участков, постановке на государственный кадастровый учет

для филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

№ _____________________ от «______» _______________ 2018

Календарный план выполнения работ

| Наименование объекта ЭСХ | Проведение работ по изготовлению и утверждению проектной документации лесных участков и постановки на кадастровый учет (п.2.1. ТЗ) | Проведение кадастровых работ по межеванию лесных участков ( п. 2.2. ТЗ) | Оформление договоров аренды лесных участков (п.2.3. ТЗ) | Разработка, составление и сопровождения проектов освоения лесов (п.2.4. ТЗ) | Подготовка, согласование и подача лесных деклараций (п.2.5. ТЗ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 220 кВ Надым-Салехард 1, 2 цепь | 22.04.2019 | 22.06.2019 | 22.08.2019 | 22.10.2019 | 20.11.2019 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _____________________ | __________________ |