| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31704705270 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 10.02.2017 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110/10 кВ КС-6 (реконструкция ОРУ-110, КРУН-10, ОПУ) для филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (770931) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 07.02.2017 13:38 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Добрый день! Просим разъяснить, каким образом определяется и учитывается в Календарном плане стоимость проведения Заказчиком ведомственной экспертизы ? Разъяснения: В проекте договора Пункт 4.7 «Датой выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных каждым из этапов Календарного плана (приложение №2 к настоящему Договору), является дата подписания Заказчиком соответствующего письма, указанного в п.4.2.2 Договора).Датой исполнения всех обязательств Подрядчика, предусмотренных п. 2.1. Договора и Календарным планом, является дата подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору, после получения положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения достоверности определения сметной стоимости и устранения замечаний Заказчика». Что означает, что оплата по договору производится после устранения всех замечаний Заказчика, полностью -100%., поэтапная оплата не предусмотрена договором. В календарном плане п.2 «Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации» отражен без стоимости этапа, в пункте 6 « Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы» так же отсутствует стоимость этапа, а отражается полная стоимость работ по договору (финансирование) |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 07.02.2017 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 10.02.2017 |