Приложение 4 к КД

Инструкция

по заполнению Сводной таблицы стоимости работ

на строительно-монтажные работы

- Сметная стоимость в сводной таблице стоимости работ (далее - СТСР) определяется базисно-индексным методом на основании сметной документации, составленной по действующей сметно-нормативной базе на момент выдачи проектно-сметной документации заказчику.

- Не допускается составление СТСР в текущих ценах без применения индексов перевода в текущие цены. Значение индекса округлять до двух знаков после запятой.

- Индексы изменения сметной стоимости не должны превышать рекомендованные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) на момент проведения закупки. Дополнительное применение понижающих коэффициентов в ценовом предложении не указывается.

- По сметной документации, составленной с применением территориальных сметных нормативов (ТЕР), индекс изменения сметной стоимости к СМР не должен превышать рекомендованный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) на 1 квартал 2016 года с учётом инфляционного коэффициента не > 4%.¹

- Базисная стоимость в ценах 2001г. по Главам 1-7, Главе 9 (аварийный запас и пусконаладочные работы) в СТСР (приложение к конкурсной документации) изменению/корректировке/ дополнению не подлежит.

- Прочие затраты по Главе 9 рассчитываются Участником и не должны превышать базисную стоимость 2001г. по Главе 9 СТСР (приложение к конкурсной документации).

- Не допускается включение в СТСР дополнительных прочих затрат, не предусмотренных в СТСР (приложение к конкурсной документации), а именно: перебазировка техники, командировочные расходы и др.

- Непредвиденные затраты в размере 1,5%, включаются в СТСР на усмотрение заказчика.

- В случае отсутствия в СТСР, предоставленной Участником, затрат на временные здания и сооружения (ВЗиС) и прочих затрат, в примечании необходимо указать, что работы будут выполнены в соответствии с Техническим заданием, без предъявления к учёту прочих затрат и затрат на ВЗиС в пределах определённого в СТСР лимита.

- Коммерческое предложение участника не должно превышать начальную (предельную) цену лота, указанную в закупочной документации. Расчёт предоставлять в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Примечание:

¹ пункт 4 используется в расчёте при условии, если сметная документация составлена в ТЕР. По сметной документации, составленной с применением федеральных единичных расценок (ФЕР), данный пункт не используется.