|  | Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаЭнергоКомплекс» |
| --- | --- |
|  | 160022, РФ, Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 18 Телефон (8172) 71-53-13 Факс (8172) 71-53-74 e-mail: info@ec35.ru |
| Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №2276 от 26 сентября 2014 г. |  |

| Заказчик | – | филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс |
| --- | --- | --- |

Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издание филиала Энергокомплекс площадью 90,2 га ВЛ-110 кВ Красноленинская – Чистая 1,2 (пролеты опор №№ 8-9, 11- 25, 27-28, 47-50, 86-88, 93-95, 98-102)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9 «Смета на строительство»

170605-01-Т9-СМ

Том 9

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2017

|  | Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаЭнергоКомплекс» |
| --- | --- |
|  | 160022, РФ, Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 18 Телефон (8172) 71-53-13 Факс (8172) 71-53-74 e-mail: info@ec35.ru |
| Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №2276 от 26 сентября 2014 г. |  |

| Заказчик | – | филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс |
| --- | --- | --- |

Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издание филиала Энергокомплекс площадью 90,2 га ВЛ-110 кВ Красноленинская – Чистая 1,2 (пролеты опор №№ 8-9, 11- 25, 27-28, 47-50, 86-88, 93-95, 98-102)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9 «Смета на строительство»

170605-01-Т9-СМ

Том 9

| Руководитель проектного бюро | С.А. Муравьев |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Д.С. Васев |

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2017

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 170605-01-Т9-СМ.С | Содержание тома |  |
|  | Текстовая часть |  |
| 170605-01-Т9-СМ.ТЧ | Пояснительная записка |  |
|  | Приложения |  |
| 01-01-01 | Расчистка трассы от снега и площадка | 2 л. |
| 02-01-01 | Расширение просек | 3 л. |
| ССР 01-01 | Сводный сметный расчёт (в базовых ценах) | 3 л. |
| ССР 02-01 | Сводный сметный расчёт (в текущих ценах) | 3 л. |
| Расчет № 1 к ССР 01-01 | Затраты на доставку работающих от места проживания до места производства работ | 1 л. |
| Расчет № 2 к ССР 01-01 | Затраты связанные с перебазированием специальной техники | 1 л. |
|  | Общее количество листов, включенных в том: | 13 л. |

Содержание

1 Пояснительная записка	2

Лист регистрации изменений	3

Пояснительная записка

Сметная документация по титулу: «Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издание филиала Энергокомплекс площадью 90,2 га» по объекту: «ВЛ-110 кВ Красноленинская – Чистая 1,2 (пролеты опор №№ 8-9, 11- 25, 27-28, 47-50, 86-88, 93-95, 98-102)» выполнена на основании проектной документации в соответствии с МДС 81 – 35.2004.

Объект строительства расположен в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (5 зона), в районе приравненном к районам Крайнего Севера.

Стоимость строительства определена по сборникам ФЕР – 2001 г. (редакция 2017 г. №1039/пр от 30.12.2016) базисно-индексным методом в ценах на 01.01.2001г. с пересчетом в сводном сметном расчете в текущий уровень цен 3 кв. 2017 г. на основании индексов, согласно письма Минстрой России 35948-ХМ/09 от 05.10.2017 г.:

Ксмр = 8,38

Кпроч = 8,59

Кпир = 3,99

В основу определения сметной стоимости приняты:

Федеральные единичные расценки для определения стоимости строительных работ в Ханты-Мансийском автономном округе  ФЕР -2001 (редакция 2017 г. №1039/пр от 30.12.2016).

Накладные расходы приняты по видам строительных работ в процентах от ФОТ в соответствии с МДС 81-34.2004 приложение № 4.

Сметная прибыль принята по видам строительных работ в процентах от ФОТ в соответствии с МДС 81-25.2001 приложение № 1 (письмо № АП-5536/06).

Номенклатура и размеры лимитированных затрат приняты в соответствии с МДС 81-35.2004.

Средневзвешенное расстояние перебазировки и перевозки людей взято на основании ПОС.

Сметная стоимость в ценах на 01.01.2001 г. составляет – 469,041 тыс. руб. в том числе СМР –380,914 тыс. руб.

Сметная стоимость в ценах на 3 кв. 2017 г. составляет –4 375,365 тыс. руб. в том числе СМР –3 766,631 тыс. руб.

- Лист регистрации изменений

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стра- ниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | анну-лирован- ных |  |  |  |  |