Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31705655190 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по объекту «Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи» АО «Тюменьэнерго». |
| Способ закупки: | Конкурс |
| Организатор: | Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» |
| Контактные данные организатора: | 7-3462-776036, Markov-IV@te.ru |
| Контактное лицо: | Макров Иван Валентинович |
| Дата публикации извещения: | 23.10.2017 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 23.11.2017 11:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 23.11.2017 11:00 [GMT +5] |

Текст запроса и разъяснения

| Текст запроса: | Уважаемые господа! Сроки указанные в таблице 8.1 «План работ» в Приложении №1 (Техническое задание) к конкурсной документации, Приложение №7 (ТЗ Реконструкция СТС) к договору, выходят за рамки сроков окончания работ указанных в п. 1.3 (Приложение №1 к КД, Приложение №7 к договору). Так же сообщаем, что не допускается разночтений между сведениями, приводимыми в конкурсной документации. Просим Вас внести изменения в конкурсную документацию в части сроков окончания работ по теме: «Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи» АО «Тюменьэнерго» в соответствии с таблицей 8.1 «План работ». И просим включить в п. 1.3. (Приложение №1 к КД, Приложение №7 к договору) следующую формулировку по всем филиалам: 1. - С момента заключение договора не более ____ дней. (в соответствии с таблицей 8.1 – «План работ» п. 8 «Состав и содержание работ по реконструкции Системы» Приложения №1 к КД ТЗ, а также Приложения №7 к договору). |
| --- | --- |
| Приложенные к запросу документы: | 1) Запрос_на_разъяснение_документации_к_процедуре[26].rtf |
| Текст разъяснения: | Добрый день! В приложении №1 (техническое задание) к конкурсной документации без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по объекту «Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО «Тюменьэнерго» в п.1.3 указаны сроки окончания работ. В таблице 8.1. «План работ» - указана максимальная продолжительность отдельных этапов/стадий работ (минимальные – не нормируются). |
| Приложенные к разъяснению документы: | 1) Разъяснение_документации_к_процедуре[13].rtf |

Конец формы