Вопрос:

В рамках закупки в электронной форме № 31907940648 от 31.05.2019г. на ЕЭТП, прошу дать точную дату завершения работ, т.к. в приложении 1 ТЗ указано срок выполнения работ до 31.10.2020 г, а в Приложении 6 -График производства и финансирования работ, поставок, услуг срок завершения работ до 31.06.2020 г

Ответ:

Добрый день, прошу обновить комплект конкурсной документации в приложение 6 «График производства работ» внесены изменения.