Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Оленья-Ямбург-1,2 отпайка на ПС УГП-15 филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети

| Вопрос: |  |
| --- | --- |
| Добрый день. Разъясните пожалуйста , сроки выполнения работ по техническому заданию, с момента подписания договора и не позднее 27.12.2019. А в графике выполнения работ (приложение № 2) показатели необходимо рассчитать до марта 2020 года. Какую дату считать верной? |  |

Ответ: Добрый день! Срок выполнения работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Оленья-Ямбург-1,2 отпайка на ПС УГП-15 филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети – 27.12.2019. В Приложении 2 к проекту договора отражен 1 квартал 2020 года поскольку последнее финансирование будет осуществляться в январе 2020 в соответствии с условиями осуществления платежей, отраженными в Статье 5 проекта договора.