| № 1047957_0611 |
| --- |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ- 10кВ ф. Восход Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» |  |  |
| Вопрос: [Ответить] |  | Фоменко Василий Валерьевич (ООО "Тесла") 10.07.2018 13:51 |
| Добрый день! Согласно техническому заданию работы начинаются с 6.09.2018 года, в календарном графике прописано финансирование с 4 квартала 2019 года, какие сроки производства работ указывать в графике? |  |  |

Ответ

Добрый день!

Согласно п. 11 Информационной карты Конкурсной документации, п. 4 Технического задания (Приложение 1 к Конкурсной документации) сроки выполнения работ «- начало выполнения работ: 01.02.2019г. - окончание выполнения работ: не позднее 05.02.2020г.». График производства работ заполняется согласно вышеуказанных сроков.