Приложение №______

к Документации

Требования к участникам закупки

на выполнение работ по «Реконструкции ПС 110/35/6кВ Мортымья (трансформаторы 25МВА, замена МВ-35кВ, замена ТТ 35кВ, замена разъединителей 35 кВ, замена ТН 35кВ, ОПН) филиала АО "Тюменьэнерго" Урайские электрические cети

1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ.

2. Наличие кадровых ресурсов для выполнения работ.

Общая численность не менее 12 человек, в том числе:

| Должность/профессия | Группа по ЭБ (до и выше 1000 В), не ниже | Подтверждающие документы | Количество, чел. не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженерно-технический работник (руководитель работ) | V | Диплом о профессиональном образовании | 1 |
| Электромонтажник (не ниже 5 квалификационного разряда) | IV | Квалификационное удостоверение | 2 |
| Электромонтажник (не ниже 4 квалификационного разряда) | III | Квалификационное удостоверение | 2 |
| Наладчик РЗА (не ниже 5 квалификационного разряда) | III | Диплом о профессиональном образовании | 2 |
| Инженер высоковольтных испытаний | IV | Диплом о профессиональном образовании | 1 |
| Стропальщик (не ниже 2 квалификационного разряда) | III | Квалификационное удостоверение | 2 |
| Машинист подъемного сооружения (автокран, кран-манипулятор) | II | Квалификационное удостоверение | 1 |
| Электрогазосварщик (не ниже 5 квалификационного разряда) | III | Квалификационное удостоверение | 1 |

3. Наличие основных материально технических ресурсов:

- подъемное сооружение (автокран) (г/п не менее 25 т)                                         не менее 1 шт.;

- автогидроподъемник                                                                                                не менее 1 шт.;

- переносной комплект приборов для проведения высоковольтных

испытаний                                                                                                        не менее 1 комплекта;

- электросварочный аппарат                                                                                      не менее 1 шт.;

- грузовой автомобиль                                                                                                не менее 1 шт.;

- бурильно-сваебойная установка                                                                             не менее 1 шт.;

- дизель-генераторная установка                                                                               не менее 1 шт.;

Начальник СЭ и РПС УЭС                                                                                            А.И. Громов