Приложение № 5

Инструкция

по заполнению Сводной таблицы стоимости работ (СТСР) на СМР

- Расчет стоимости работ выполнить базисно-индексным методом. Не допускается составление СТСР в текущих ценах, без применения индексов перевода в текущие цены. Значение индекса округлять до двух знаков после запятой.

- Сметная документация составляется с применением территориальных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, при отсутствии расценок в ТЕР применяются расценки из федеральных сметных нормативов (ФЕР).

- Индексы не должны превышать рекомендованные Минстроем РФ на момент проведения закупки. Дополнительное применение понижающих коэффициентов в ценовом предложении не указывается.

- Базисная стоимость в ценах 2001г. по Главам 1-7 в СТСР (приложение №1 к проекту договора) изменению/корректировке/ дополнению не подлежит.

- Затраты по Главе 9 рассчитываются Участником, аварийный запас и пусконаладочные работы исключению/корректировке/ дополнению не подлежат. Затраты не должны превышать базисную стоимость 2001г. по Главе 9 в Сводной таблице стоимости работ, приложение №1 к проекту договора

- Не допускается включение в СТСР дополнительных прочих затрат, не предусмотренных в Сводной таблице стоимости работ, приложение №1 к проекту договора (перебазировка техники, командировочные расходы).

- Непредвиденные затраты в размере 1,5%, включаются в СТСР на усмотрение заказчика.

- В случае отсутствия в СТСР, предоставленной Участником, затрат на временные здания и сооружения (ВЗиС) и прочих затрат, в примечании необходимо указать, что работы будут выполнены в соответствии с Техническим заданием, без предъявления к учету прочих затрат и затрат на ВЗиС в пределах определённого в СТСР лимита.

- Коммерческое предложение участника не должно превышать начальную (предельную) цену лота, указанную в закупочной документации. Расчёт предоставлять в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

- Предоставленный Участником Сводный расчет стоимости работ будет являться основанием для подготовки приложения к договору и остается неизменным на весь период исполнения обязательств по договору и исключает какого-либо рода компенсации.