Вопрос:; 10.07.2012 12:23. 1. Требования к документированию Системы предусматривают, в том числе, формирование Технического Задания на Систему и Проекта Системы (Концептуального проекта) по каждому филиалу (9 филиалов). Но единая Система должна основываться на едином Техническом задании и едином Проекте. По нашему мнению на втором этапе проекта «Реинжиниринг бизнес-процессов» должна быть произведена унификация автоматизируемых бизнес-процессов Компании.. Ответ:; 11.07.2012 11:05. Унификация возможна и желательна..

Вопрос:; 10.07.2012 12:24. 2. На этапе проекта «Реализация» заявлены работы по развертыванию системы, необходимо уточнение назначения и результатов выполнения данной работы.. Ответ:; 11.07.2012 11:06. Система реализована (развернута) на одном филиале. В данном случае речь идет о развертывании системы на все филиалы компании с необходимыми доработками..

Вопрос:; 10.07.2012 12:24. 3. Пункт ТТ 4.2.2.5. «Ведение договоров на технологическое присоединение» предусматривает требование «расчета итоговой стоимости технологического присоединения с автоматическим заполнением необходимых форм, согласно приложениям к Методическим указаниям по определению размера платы и Регламенту РЭК». Какие из приложений Методических указаний должны быть автоматизированы? Достаточно ли в системе на данный момент аналитик для выполнения требования «расчета итоговой стоимости технологического присоединения с автоматическим заполнением необходимых форм, согласно приложениям к Методическим указаниям по определению размера платы и Регламенту РЭК» пункта ТТ 4.2.2.5. «Ведение договоров на технологическое присоединение» и не потребует ли реализация данных форм доработки функциональностей компонентов FI (финансовая бухгалтерия) и CO (контроллинг), не заявленных в объеме ТТ?. Ответ:; 11.07.2012 11:06. Все приложения, относящиеся к деятельности ТСО, должны быть автоматизированы. По нашему мнению аналитик достаточно, если же придется дорабатывать в этой части, то незначительно..

Вопрос:; 10.07.2012 12:24. 4. Тиражирование решения УЭД АСУ ФХД подразумевает перенос настроек и разработок из системы разработки/тестирования или данное решение уже находится в среде продуктивной эксплуатации?. Ответ:; 11.07.2012 11:06. Данное решение находится в среде продуктивной эксплуатации..

Вопрос:; 10.07.2012 12:24. 5. Так как в объеме реализации УЭД АСУ ФХД основное место занимает функционал SAP for Utilities – решен ли вопрос с покупкой лицензий для IS-U, в объеме позволяющем проведение продуктивной эксплуатации?. Ответ:; 11.07.2012 11:06. Да, позволяет..

Вопрос:; 10.07.2012 12:25. 6. Производился ли расчет готовности серверного оборудования и каналов связи к работе в условиях увеличения числа активных пользователей системы, а также увеличения объема хранимых и обрабатываемых данных (сайзинг систем)?. Ответ:; 11.07.2012 11:07. Да, производился..

Вопрос:; 10.07.2012 12:25. 7. Пункт 12 «Информационной карты»: «В соответствии с п.2.2. Проекта договора – оплата работ осуществляется отдельно по каждому филиалу ОАО «Тюменьэнерго» в следующем порядке: - 70% от стоимости работ по филиалу в течение 20 рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. - 30% после окончания выполнения работ по сопровождению Подсистемы в течение 30 рабочих дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору». Оплата предполагается от каждого филиала или централизовано по каждому этапу целиком?. Ответ:; 11.07.2012 11:07. Оплата предполагается централизовано..

Вопрос:; 10.07.2012 12:26. 8. Централизовано, либо по филиалам будет проводиться: - обследование; - обучение персонала; - приемка работ (тестирование); - согласование и подписание результирующих документов?. Ответ:; 11.07.2012 11:07. Ответ на данный вопрос зависит от конкретного подрядчика и его компетенции. Имеется в виду, что ряд потенциальных подрядчиков на предыдущем этапе создания системы проводил обследование…Обучение должно быть по филиалам. Приемка работ и согласование документации будет производиться с привлечением специалистов филиалов..