# Конкурс № 962273
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «СП 110 кВ Средний Балык», «СП 110 кВ Угутский», «ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский...

Приём заявок завершается 16.03.2018 в 13:00 по московскому времени  (через 29 суток, 22 часа, 51 минуту и 13 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

### Выгрузка на ЕИС

Извещение [XML]

Выгружено
14.02.2018 13:55:33 (версия 1)

[Выгрузить повторно]

Номер извещения на ЕИС:

31806136998 [Редактировать]

Пример: 31300123456

Начало формы

Конец формы

### Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «СП 110 кВ Средний Балык», «СП 110 кВ Угутский», «ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС... Развернуть ### Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «СП 110 кВ Средний Балык», «СП 110 кВ Угутский», «ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная»; для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети Выполнение строительно-монтажных работ по объектам: СП 110 кВ Средний Балык, СП 110 кВ Угутский, ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная; для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети Свернуть. Лоты:; Лот № 1 Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «СП 110 кВ Средний Балык», «СП 110 кВ Угутский», «ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная»; для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети. Начальная (максимальная) цена договора:; 387 903 067,76 руб.. Дата публикации:; 14.02.2018 13:53. Дата окончания подачи заявок:; 16.03.2018 13:00. Сроки поставки товаров, проведения работ, оказания услуг:; 15.05.2018 - 28.09.2018. Дата последнего редактирования:; 14.02.2018 13:53, Яковленко Яна Валерьевна. Ответственное лицо:; Яковленко Яна Валерьевна. Организатор:; Филиал АО "Тюменьэнерго" НюЭС (г. Нефтеюганск). Заказчик:; АО "Тюменьэнерго". Почтовый адрес заказчика:; 628412, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра л. Университетская, д.4. Место нахождения заказчика:; 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д.4. Контактный адрес e-mail:; YakovlenkoYV@nues.te.ru. Номер контактного телефона заказчика:; +7 (3463) 25-33-10.. Дополнительная информация. Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно :; Да. Конкурсная комиссия:; Назначена Приказом АО "Тюменьэнерго". Требования к участникам:; Участвовать в закупке может любое юридическое, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель Участник/субподрядчик (соисполнитель, субпоставщик) обязан декларировать в заявке о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ от 24.07.2007г. №209-ФЗ Обеспечение заявки на участие в закупке в размере 5 % начальной цены лота. Обеспечение предоставляется Участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный в документации о закупке либо в форме безотзывной безусловной банковской гарантии, оформленной и предоставленной в соответствии с требованиями документации. Требование о возможности авансирования Размер аванса на СМР – не более 15% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ. Размер аванса на поставку оборудования и материалов – не более 30% от стоимости оборудования и материалов (в составе подрядных работ). О необходимости авансирования Участник должен указать в форме коммерческого предложения в составе заявки на участие в закупке. Предлагаемое Участником оборудование, технологии, материалы и системы в рамках закупочной процедуры должны иметь аттестацию в ПАО «Российские сети», а также соответствовать всем требованиям настоящей Закупочной документации. *Перечень аттестованного и подлежащего аттестации оборудования, технологий, материалов и систем указан, на сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Неаттестованным считается оборудование, материалы и системы, отсутствующие в перечне оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах Общества, размещенном на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В случае выявления закупочной комиссией неаттестованного оборудования, материалов и систем конкретного вида в заявках всех участников конкурсной процедуры при условии соответствия этого оборудования всем техническим требованиям конкурсной документации и отсутствия трёх и более аттестованных аналогов в перечне оборудования, допущенного к применению на объектах электросетевого комплекса Закупочная комиссия выносит решение о возможности применения на объектах Общества неаттестованного оборудования. В случае предложения Участником эквивалентного товара затраты, связанные с корректировкой проекта, согласованием проекта, получением Государственной экспертизы, получением разрешения на строительство и переоформление договора аренды земельных участков (в случае необходимости), должны включаться в коммерческое предложение Участника. Сопоставление цен Участников будет производиться с учетом затрат на корректировку проекта. Превышение предельной цены лота за счет указанных затрат по корректировке проекта не допускается и является основанием к отклонению заявки Участника. Работы/услуги/поставки, выполняемые субподрядчиками/ соисполнителями/ субпоставщиками не должны превышать 20% от общего объема работ Участник/ член коллективного Участника, субподрядчик (соисполнитель/субпоставщик) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора Участник/ член коллективного Участника, субподрядчик (соисполнитель/субпоставщик) должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами: 1.1. Выполнение СМР по объекту «СП 110 кВ Средний Балык»: • Начальник участка - 1 чел. с группой по электробезопасности не ниже 5. • Мастер (прораб) - 2 чел. с группой по электробезопасности не ниже 5. • Электромонтер не ниже 3 разряда - 12 чел. с группой по электробезопасности не ниже 3. • Сварщик – 3 чел. • Инженер - геодезист – 1 чел. • Разнорабочий – 5 чел. • МОП и охрана - 1 чел. • Машинист (механизатор) – 15 чел. 1.2. Выполнение СМР по объекту «СП 110 кВ Угутский»: • Начальник участка - 1 чел. с группой по электробезопасности не ниже 5. • Мастер (прораб) - 2 чел. с группой по электробезопасности не ниже 5. • Электромонтер не ниже 3 разряда - 12 чел. с группой по электробезопасности не ниже 3. • Сварщик – 3 чел. • Инженер - геодезист – 1 чел. • Разнорабочий – 5 чел. • МОП и охрана - 1 чел. • Машинист (механизатор) – 15 чел. 1.3. Выполнение СМР по объекту «ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная»: • Начальник участка - 1 чел. с группой по электробезопасности не ниже 5. • Мастер (прораб) - 2 чел. с группой по электробезопасности не ниже 5. • Электромонтер не ниже 3 разряда - 12 чел. с группой по электробезопасности не ниже 3. • Сварщик – 2 чел. • Инженер - геодезист – 1 чел. • Разнорабочий – 4 чел. • МОП и охрана - 1 чел. • Механизатор (машинист) – 27 чел. Участник/ член коллективного Участника, субподрядчик (соисполнитель/субпоставщик) должен обладать необходимыми основными машинами и механизмами: 1.1. Выполнение СМР по объекту «СП 110 кВ Средний Балык»: • Бульдозер ДЗ-8 (Д-271-А) (возможен аналог) – 1 шт. • Вибрационный каток ДУ-85 (возможен аналог) – 1 шт. • Экскаватор ЭО-2621 (возможен аналог) – 1 шт. • Экскаватор ЕТ-18 с навесным оборудованием – гидрозахватом (возможен аналог) – 1 шт. • Кран автомобильный г/п 40 т. КС-65719-1К на шасси КЕМАЗ-6540 (возможен аналог) – 1 шт. • Кран автомобильный г/п 16 т. КС-35719 на шасси КАМАЗ-53605 (возможен аналог) – 1 шт. • Бурильно-сваебойная машина БМ-833-02 на базе трактора Т-170 с молотом С-996А (возможен аналог) – 1 шт. • Гидравлический подъёмник АГП-22 на шасси КАМАЗ-4326 (возможен аналог) – 1 шт. • Фронтальный погрузчик В-125 (возможен аналог) – 1 шт. • Бортовой автомобиль КМУ КАМАЗ-65117-030-62 с КМУ ИТ-180 (возможен аналог) – 2 шт. • Самосвал КАМАЗ-6520 (возможен аналог) – 2 шт. • Полуприцеп + тягач ЧМЗАП 99064 + КАМАЗ-65221-6020-43 (возможен аналог) – 1 шт. • Пассажирский автобус ПАЗ 320412 – 1 шт. 1.2. Выполнение СМР по объекту «СП 110 кВ Угутский»: • Бульдозер ДЗ-8 (Д-271-А) (возможен аналог) – 1 шт. • Вибрационный каток ДУ-85 (возможен аналог) – 1 шт. • Экскаватор ЭО-2621 (возможен аналог) – 1 шт. • Экскаватор ЕТ-18 с навесным оборудованием – гидрозахватом (возможен аналог) – 1 шт. • Кран автомобильный г/п 40 т. КС-65719-1К на шасси КЕМАЗ-6540 (возможен аналог) – 1 шт. • Кран автомобильный г/п 16 т. КС-35719 на шасси КАМАЗ-53605 (возможен аналог) – 1 шт. • Бурильно-сваебойная машина БМ-833-02 на базе трактора Т-170 с молотом С-996А (возможен аналог) – 1 шт. • Гидравлический подъёмник АГП-22 на шасси КАМАЗ-4326 (возможен аналог) – 1 шт. • Фронтальный погрузчик В-125 (возможен аналог) – 1 шт. • Бортовой автомобиль КМУ КАМАЗ-65117-030-62 с КМУ ИТ-180 (возможен аналог) – 2 шт. • Самосвал КАМАЗ-6520 (возможен аналог) – 2 шт. • Полуприцеп + тягач ЧМЗАП 99064 + КАМАЗ-65221-6020-43 (возможен аналог) – 1 шт. • Пассажирский автобус ПАЗ 320412 – 1 шт. 1.3. Выполнение СМР по объекту «ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная»: • Вахтовый микроавтобус Форд Транзит на 17 посадочных мест (возможен аналог) – 2 шт. • Бригадная машина УРАЛ 43202 (возможен аналог) – 2 шт. • Бульдозер Б-10М.0011-ВЛ (возможен аналог) – 2 шт. • Самоходный гусеничный кран МКТ-25 «Ульяновец» на базе трактора ТСН-4 (возможен аналог) – 2 шт. • Автомобильный кран КС-55733-26 «Челябинец» на шасси УРАЛ-5557-80М (6х6) (возможен аналог) – 2 шт. • Автомобиль – тягач с бортовым прицепом Урал 4302 и полуприцеп 9428-0000020 (возможен аналог) – 2 шт. • Седельный тягач с прицепом для перевозки техники КАМАЗ-65225-43 и полуприцеп 99393H-L2 (возможен аналог) – 2 шт. • Экскаватор одноковшовый VOLVO EC250D (возможен аналог) – 1 шт. • Экскаватор одноковшовый на пневмоколесном ходу ЭО-2621 (возможен аналог) – 1 шт. • Самосвал КАМАЗ-43101 (возможен аналог) – 2 шт. • Гидроподъёмник на вездеходном шасси УРАЛ-4320 (возможен аналог) – 2 шт. • Трактор с мульчером Т-08 (возможен аналог) – 2 шт. • Грейдер ДЗ-180 (возможен аналог) – 2 шт. • Копер сваебойный СП-49Д (возможен аналог) – 1 шт. • Бурильно-крановая машина БКМ-313 (возможен аналог) – 1 шт. • Корчеватель-собиратель на базе трактора Т-108 (возможен аналог) – 1 шт. Наличие не менее двух полностью исполненных договоров по строительству/реконструкции ВЛ 110 кВ и выше в местностях, приравненных к Крайнему Северу (районах Крайнего Севера), по которым предоставлены следующие подтверждающие документы: Копия договора, Акт приемки законченного строительством объекта (КС-11, КС-14), Положительный отзыв заказчика. Участник/ член коллективного Участника, субподрядчик (соисполнитель/субпоставщик) должен иметь устойчивое финансовое состояние. Показатель финансовой устойчивости стоимость чистых активов (СЧА) должен иметь значение >0 Стоимость чистых активов (СЧА), рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле: СЧА= стр.1600-стр.1400-стр.1500, при этом в расчет принимается стоимость фактически ликвидных активов (активы имеющие рыночную стоимость не ниже балансовой). Показатель финансовой устойчивости коэффициент соизмеримости (КСВ) должен иметь значение ≥ 0,5 Коэффициент соизмеримости (КСВ), характеризует соизмеримость суммы заключаемого по результатам закупки договора с объемом годовой выручки от основной деятельности, рассчитывается на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле: KSV= V\B:S\P , где V – сумма показателей выручки за последний завершенный период (год) и за текущий год на отчетную дату; Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах), В – количество месяцев в периоде, в котором сформирован показатель V S – сумма договора (без НДС) Подробная информация указана в Методике оценки финансовой устойчивости Участников закупки (приложение 5 к Конкурсной документации) Техническое и коммерческое предложения должны соответствовать требованиям Заказчика Персонал Участника/ член коллективного Участника, субподрядчик (соисполнитель/субпоставщик) должен быть обучен по безопасности труда, пройти проверку знаний общих требований промышленной безопасности, иметь группу по электробезопасности и средства индивидуальной защиты для выполнения работ по договору Требования к благонадежности Участника, членам коллективного Участника, субподрядчика (соисполнителя/субпоставщика) а) Участник, в составе письма о подаче оферты (форма 1), должен дать согласие на проведение проверки благонадежности Службой экономической безопасности АО «Тюменьэнерго»; б) Участник должен быть платежеспособным (в отношении Участника не должно быть возбуждено дело о банкротстве /Участник не должен быть признан в порядке, установленном действующим законодательством, несостоятельным (банкротом); в) деятельность Участника должна быть безубыточной за последний завершенный год; г) экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена в административном порядке; д) Участник не должен иметь задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, согласно справке, об отсутствии задолженности по уплате по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; е) на имущество Участника не должен быть наложен арест; ж) в отношении лиц, осуществляющих функции исполнительного органа управления Участника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет) Участника не должно быть применено административное наказание в виде дисквалификации; з) отсутствие сведений об Участнике закупки и привлекаемых им субподрядчиков в следующих реестрах: - реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на электронном портале http://zakupki.gov.ru/; - едином федеральном реестре о банкротствах https://bankrot.fedresurs.ru/; - реестре о возбужденных исполнительных производствах на электронном портале http://fssprus.ru/; и) Участник не должен быть аффилирован к другим Участникам закупки; к) отсутствие у АО «Тюменьэнерго» информации о наличии за последние 12 месяцев до даты размещения извещения о закупке, вступивших в законную силу судебных актов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником договорных обязательств по поставке участником товаров, выполнению им работ, оказанию им услуг; л) отсутствие сведений об исключении Участника из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; м) отсутствие фактов предоставления Участником недостоверных сведений и документов в рамках закупочной процедуры, либо предоставления неполного пакета учредительных, финансовых документов, в том числе, о конечных бенефициарах; н) отсутствие за последние 36 месяцев до даты размещения извещения о закупке в данной закупочной процедуре, фактов одностороннего отказа АО «Тюменьэнерго» от исполнения заключенного(ых) с Участником закупки аналогичных предмету закупки договора(ов) в связи с ненадлежащим выполнением Участником обязательств: по поставке товаров участником, выполнению им работ, оказанию им услуг, в том числе когда Участник не приступил/ несвоевременно приступил к исполнению обязательств по аналогичному с предметом закупки договору либо фактов наличия соглашений о расторжении одинаковых с предметом закупки договоров с Участником по вышеуказанным причинам, а также фактов наличия вступивших в законную силу решений суда о расторжении аналогичного предмету закупки договора; отсутствие за указанный в настоящем пункте период факта одностороннего отказа Участника, не связанного с виновными действиями АО «Тюменьэнерго», от исполнения заключенного(ых) с АО «Тюменьэнерго» аналогичных предмету закупки договора (ов); о) в отношении лиц, осуществляющих функции исполнительного органа управления Участника, члена коллективного Участника, субподрядчика (соисполнителя/субпоставщика) не ведется уголовное преследование по преступлениям предусмотренным главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением статей 169, 170, 171.2, 184, 190-193), подтверждаемое актом о возбуждении в отношении данного лица уголовного дела, проведением в отношении него следственных действий (обыска, опознания, допроса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений против него; п) отсутствие двух и более отрицательных заключений СЭБ АО «Тюменьэнерго», вынесенных в течение 12 календарных месяцев до даты размещения извещения о закупке в данной закупочной процедуре, за предоставление недостоверных сведений в рамках проводимых закупочных процедур АО «Тюменьэнерго». Результат проверки благонадежности Участника, члена коллективного Участника, субподрядчика/соисполнителя/ субпоставщика закупки оформляется заключением СЭБ АО «Тюменьэнерго». В отношении Участника, в том числе члена коллективного Участника, субподрядчика/соисполнителя/ субпоставщика должно быть получено положительное заключение службы экономической безопасности АО «Тюменьэнерго» (СЭБ АО «Тюменьэнерго»). Участник/ член коллективного Участника должен являться членом саморегулируемой организации и иметь право выполнять работы по строительству объектов капитального строительства по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров» Примечание: Данное требование не распространяется на участников, которые предложат цену договора 3 млн руб. с учетом налогов и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ».. Комплект конкурсной документации:; Конкурсную документацию Участники могут получить на Официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru, электронно- торговой площадке - http://www.b2b-MRSK.ru/, а также на сайте Заказчика по адресу: www.te.ru в разделе «Поставщикам» и доступна для ознакомления без взимания платы. Конкурсная документация:; Показано 3 файла из 5 Скачать файл Пр.7к КД РД и СД ВЛ 110 на ПС Встречная.zip (63.1 МБ) Скачать файл Пр.8 РД и СД СП 110 Угутский.zip (36.3 МБ) Скачать файл Пр.9.1 РД и СД СП 110 Ср.Балык.zip (28.9 МБ) Скачать файл Пр.9.2 РД и СД СП 110 Ср.Балык.zip (65.4 МБ) Скачать файл КД.zip (9.0 МБ) Показать все файлы... Получить все файлы единым архивом Редактировать конкурсную документацию. Конкурсные заявки:; Все документы, входящие в Конкурсную заявку должны быть подготовлены на русском языке. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях. Конкурсные заявки должны быть подготовлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации и предоставлены Организатору торгов в электронный сейф в соответствии с действующими регламентами электронной системы «b2b-mrsk.ru» с момента публикации извещения о закупке и до срока окончания подачи заявок (время и дата указаны в Извещении).. Критерии выбора победителя:; Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя Конкурса, как Участника Конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в итоговой ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией. Договор между Заказчиком и Победителем заключается в срок не ранее чем через десять календарных дней, но не более двадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.. Сроки заключения договора:; Договор между Заказчиком и Победителем заключается в срок не ранее чем через десять календарных дней, но не более двадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.. Место рассмотрения заявок:; 628303, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Нефтеюганск, ул. Мира,15, каб.218. Дата и время рассмотрения заявок:; 06.04.2018 16:00. Дата и время подведения итогов:; 13.04.2018 16:00. Место подведения итогов:; 628303, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Нефтеюганск, ул. Мира,15, каб.218. Комментарии: Закупка проводится в электронной форме (Заявка Участника предоставляется только в электронном виде через функционал ЭТП. Заявка Участника на бумажном носителе не предоставляется). Информация о закупке размещена на Официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru, на электронно торговой площадке - http://www.b2b-MRSK.ru/ , а также на сайте Заказчика по адресу: www.te.ru в разделе «Поставщикам» и доступна для ознакомления без взимания платы. Подробная информация с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг указана в приложении №1 к конкурсной документации «Техническое задание». Условия договора, заключаемого по результатам закупки, указаны в Приложении № 2 к закупочной документации «Проект договора». Перед окончательным определением победителя Организатор конкурса вправе потребовать от любого участника конкурса подтверждения его соответствия квалификационным требованиям. Подтверждение соответствия Участника квалификационным требованиям проводится по критериям, указанным в Конкурсной документации. Подтверждение соответствия Участника квалификационным требованиям может проводиться как по всем критериям, так и выборочно. Отказ Участника от данной процедуры может расцениваться конкурсной комиссией как предоставление заведомо ложной информации. Заявка участника конкурса, не отвечающего требованиям, будет отклонена. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до подписания протокола о результатах конкурса, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Остальные и более подробные условия Конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению. Место проведения процедуры:; Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.. Порядок предоставления документации по закупке:; Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.. Дополнительная информация о конкурсе:; В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. №925 устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. Закупка проводится в электронной форме (Заявка Участника предоставляется только в электронном виде через функционал ЭТП. Заявка Участника на бумажном носителе не предоставляется) Информация о закупке размещена на Официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru, на электронно торговой площадке - http://www.b2b-MRSK.ru/ , а также на сайте Заказчика по адресу: www.te.ru в разделе «Закупки» и доступна для ознакомления без взимания платы. Подробная информация с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг указана в приложении №1 к конкурсной документации «Техническое задание». Условия договора, заключаемого по результатам закупки, указаны в Приложении № 2 к закупочной документации «Проект договора». Перед окончательным определением победителя Организатор конкурса вправе потребовать от любого участника конкурса подтверждения его соответствия квалификационным требованиям. Подтверждение соответствия Участника квалификационным требованиям проводится по критериям, указанным в Конкурсной документации. Подтверждение соответствия Участника квалификационным требованиям может проводиться как по всем критериям, так и выборочно. Отказ Участника от данной процедуры может расцениваться конкурсной комиссией как предоставление заведомо ложной информации. Заявка участника конкурса, не отвечающего требованиям, будет отклонена. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до подписания протокола о результатах конкурса, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Остальные и более подробные условия Конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.. Информация о подписи:; Подписано ЭП. Действия:; Редактировать ¦ Отказаться от проведения процедуры ¦ Скопировать ¦ Приостановить процедуру..