Вопрос: [Исправить ответ]; Добрынин Дмитрий Викторович (ООО "Артекс Технолоджи") 16.07.2013 11:57. Добрый день! В п.8 требований по внедрению отраслевого решения на базе SAP ERP "Системы управления производственными активами в ОАО "Тюменьэнерго" (далее ТЗ) указано, в срок до 01.11.2013 должна быть выполнена реализация автоматизированного расчета индексов состояния и последствий отказа. Данная информация не согласуется с информацией о составе и плановой длительности работ, приведенной в таблице 8 ТЗ (Этап 1 – 1 месяц, Этап 2 – 2 месяца) и плановой датой начала работ по проекту. Плановая дата завершения работ Этапа 2 выходит за границы срока 01.11.2013. Просим уточнить какой объем работ должен быть выполнен в срок до 01.11.2013 в части реализации основного функционала?. Прочитать ответ:; Меженина Наталья Михайловна 17.07.2013 12:28. Добрый день! Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным, так как предложенные технические требования является базисным набором выполняемых работ, мы ждем от участников развернутое предложение по реализации работ и получения конечного результата в рамках установленных требований в закупочной документации..

Вопрос: [Исправить ответ]; Добрынин Дмитрий Викторович (ООО "Артекс Технолоджи") 16.07.2013 12:02. Добрый день! В таблице 8 требований по внедрению отраслевого решения на базе SAP ERP "Системы управления производственными активами в ОАО "Тюменьэнерго" указан пункт 2.7 «Формирование производственной программы». Что понимается под выполнением данной работы: реализация функционала формирования производственной программы, тестирование реализованного функционала по формированию производственной программы или иное?. Прочитать ответ:; Меженина Наталья Михайловна 17.07.2013 12:28. Добрый день! Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным, так как предложенные технические требования является базисным набором выполняемых работ, мы ждем от участников развернутое предложение по реализации работ и получения конечного результата в рамках установленных требований в закупочной документации..

Вопрос: [Исправить ответ]; Франк Андрей Николаевич (ООО "Сайнер") 16.07.2013 12:23. Добрый день. Согласно пункту 8. Технического задания реализация автоматизированного расчета индексов состояния и последствий отказа должна быть произведена в срок до 01.11.2013. Означает ли это что по перечисленному функционалу в указанный срок должен быть завершен этап «Реализация и тестирование», либо функционал 01.11.2013г. должен быть передан на техническую поддержку?. Прочитать ответ:; Меженина Наталья Михайловна 17.07.2013 12:29. Добрый день! Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным, так как предложенные технические требования является базисным набором выполняемых работ, мы ждем от участников развернутое предложение по реализации работ и получения конечного результата в рамках установленных требований в закупочной документации..