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		Лоты:
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	Начальная (максимальная) цена договора:
	38 228 291,89 руб.

	Дата публикации:
	01.02.2018 13:56

	Дата окончания подачи заявок:
	21.02.2018 14:00

	Сроки поставки товаров, проведения работ, оказания услуг:
	10.04.2018 - 28.09.2018

	Дата последнего редактирования:
	01.02.2018 13:56, Дряхлов Александр Геннадьевич

	Ответственное лицо:
	Дряхлов Александр Геннадьевич

	Организатор:
	Филиал АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

	Заказчик:
	АО "Тюменьэнерго"

	Почтовый адрес заказчика:
	628412, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра л. Университетская, д.4

	Место нахождения заказчика:
	628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д.4

	Контактный адрес e-mail:
	Chentsova-MV@te.ru

	Номер контактного телефона заказчика:
	+7 (34672) 9-32-67




	Дополнительная информация

		Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
	Да

	Конкурсная комиссия:
	Конкурсная комиссия филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс утверждена Приказом АО "Тюменьэнерго.

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии: Дряхлов Александр Геннадьевич (тел. (34672) 93-267, факс. (34672) 93-175, E-mail: Dryakhlov-AG@te.ru

628187, Тюменская обл., г. Нягань, мкр. Энергетиков, 70

	Требования к участникам:
	Участником закупки может быть только субъект малого и среднего предпринимательства, соответствующий критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ от 24.07.2007г. №209-ФЗ: как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель
Участник обязан декларировать в заявке о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ от 24.07.2007г. №209-ФЗ
Обеспечение заявки на участие в закупке в размере 2% начальной цены лота.
Обеспечение предоставляется Участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный в документации о закупке либо в форме безотзывной безусловной банковской гарантии, оформленной и предоставленной в соответствии с требованиями документации.
Предлагаемое Участником оборудование, технологии, материалы и системы в рамках закупочной процедуры должны иметь аттестацию в ПАО "Российские сети", а также соответствовать всем требованиям настоящей Конкурсной документации.
* Перечень аттестованного и подлежащего аттестации оборудования, технологий, материалов и систем указан, на сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Неаттестованным считается оборудование, материалы и системы, отсутствующие в перечне оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах Общества, размещенном на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В случае выявления Конкурсной комиссией неаттестованного оборудования, материалов и систем конкретного вида в заявках всех участников конкурсной процедуры при условии соответствия этого оборудования всем техническим требованиям конкурсной документации и отсутствия трёх и более аттестованных аналогов в перечне оборудования, допущенного к применению на объектах электросетевого комплекса Конкурсная комиссия выносит решение о возможности применения на объектах Общества неаттестованного оборудования.
Участник в составе своей заявки вправе предложить к поставке, в рамках Конкурсной процедуры, оборудование, эквивалентное оборудованию, указанному в Технических требованиях к эквиваленту (Приложении 1) к Конкурсной документации. 
При наличии эквивалентного оборудования в техническом предложении.
Участник, предложивший эквивалентный товар, должен в составе заявки предоставить характеристики эквивалентного товара по форме и в соответствии с требованиями технического задания. 
Отсутствие в составе заявки Участника описания характеристик эквивалента по форме и в соответствии с требованиями технического задания является основанием отклонения заявки Участника.
В случае предложения Участником эквивалентного товара затраты, связанные с корректировкой проекта, согласованием проекта, получением Государственной экспертизы, получением разрешения на строительство и переоформление договора аренды земельных участков (в случае необходимости), должны включаться в коммерческое предложение Участника. Сопоставление цен Участников будет производиться с учетом затрат на корректировку проекта.
Превышение предельной цены лота за счет указанных затрат по корректировке проекта не допускается и является основанием к отклонению заявки Участника.
Работы/услуги/поставки, выполняемые субподрядчиками/соисполнителями/ субпоставщиками не должны превышать 50% от общего объема работ
Участник/ член коллективного Участника, субподрядчик (соисполнитель/субпоставщик) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
Участник/ член коллективного Участника, субподрядчик (соисполнитель/субпоставщик) должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами в количестве не менее:
1. Для выполнения строительно-монтажных работ по подвеске ВОК, монтажу оптических муфт и измерений ВОЛС потребность в персонале не менее 6 человек в том числе:
- Мастер (инженер), выдающий наряд, распоряжение, ответственный руководитель работ, работы на высоте 2-3 группа, 5 группа по электробезопасности – 1 чел.;
- Электромонтажник 6 разряда, производитель работ, член бригады, работы на высоте 1 группа, группа по электробезопасности не ниже 4 – 1 чел.;
- Электромонтажник 5 разряда, производитель работ, член бригады, работы на высоте 1 группа, группа по электробезопасности не ниже 4 – 1 чел.;
- Электромонтажник с удостоверением стропальщика 4 разряда, член бригады, работы на высоте 1 группа, группа по электробезопасности не ниже 3 – 2 чел.;
- Электрогазосварщик не ниже 5 разряда, член бригады, работы на высоте 1 группа, группа по электробезопасности не ниже 2 – 1 чел.

2. Для выполнения работ по монтажу, наладке цифровых систем передачи, потребность в персонале не менее 3 чел., в том числе:
- Инженер электросвязи, для организации выполнения электромонтажных и пусконаладочных работ оборудования ЦСП (с приложением удостоверений), выдающий наряд, распоряжение, ответственный руководитель работ, производитель работ, член бригады, 5 группа по электробезопасности – 1 чел.;
- Электромонтер электросвязи не ниже 5 разряда для выполнения монтажных работ оборудования ЦСП, производитель работ, член бригады, группа по электробезопасности не ниже 4 – 1 чел.;
- Электромонтер для монтажа оборудования и кабельной продукции, член бригады, группа по электробезопасности не ниже 3 – 1 чел.
3. Привлеченный персонал, занятый на автотранспорте, потребность 4 чел., в том числе:
- Машинист крана автомобильного (электротехнологический персонал), группа по электробезопасности не ниже 2 – 1 чел.;
- Водитель погрузчика (не электротехнический персонал), 1 группа по электробезопасности – 1 чел.;
- Водитель грузовой автомашины (не электротехнический персонал), 1 группа по электробезопасности – 1 чел.;
- Водитель автомашины для перевозки персонала (не электротехнический персонал), 1 группа по электробезопасности – 1 чел.
Участник/ член коллективного Участника, субподрядчик (соисполнитель/субпоставщик) должен обладать необходимыми основными машинами и механизмами в количестве не менее:
1. Для выполнения строительно-монтажных работ по подвеске ВОЛС Участник должен обладать:
- Тяговая машина усилие тяжения не менее 1500 кгс скорость раскатки 3,0 км/час - 1 шт;
- Тормозная машина усилие торможения не менее 1500 кгс скорость раскатки 3,0 км/час - 1 шт;
- Лебедка ручная - 1 шт;
- Подставка-подъемник для барабана с кабелем г.п. 4000 кг - 1 шт;
- Вертлюг для соединения троса с кабелем - 2 шт;
- Балансир для предотвращения кручения тросов с ВОК при его раскатке под тяжением- 1 шт;
- Монтажный чулок для ВОК - 1 шт;
- Монтажный чулок для тягового троса - 1 шт;
- Трос-лидер - по max длине ВОК на участке;
- Набор бригадного инструмента
- Набор индивидуальных защитных средств монтажников (каска, предохранительный пояс, аптечка, и т.д.) - По количеству человек в бригаде;
- Раскаточный ролик диаметром не менее 350 мм - Определяется в ППР;
- Раскаточные ролики сдвоенные (тандем) диаметром не менее 350 мм - Определяется в ППР;
- Раскаточный ролик диаметром не менее 600 мм - Определяется в ППР;
2. Для выполнения работ по монтажу оптических муфт и измерений ВОЛС Участник должен иметь:
- Рефлектометр оптической - 1 шт;
- Аппарат для сварки оптических волокон - 1 шт;
- Прецизионный скалыватель оптических волокон - 1 шт;
- Компенсирующая катушка с ОВ - 1 шт;
- Набор инструмента для разделки ВОК и ОВ - 1 шт;
- Комплект инструмента монтажника - 1 шт;
- Газовая горелка - 1 шт;
- Палатка для монтажа оптических муфт - 1 шт;
- Складной стол для монтажа оптических муфт - 1 шт;
- Комплект алюминиевых лестниц для подъема на опору - 1 шт;
- Переносной бензоагрегат 220 В, 50 Гц, не менне 2 кВт- 1 шт;
- Фен электрический - 1 шт.
3. Для выполнения монтажных и наладочных работ по оборудованию ЦСП на ПС Участник должен обладать:
- Набор слесарного инструмента - 1 шт;
- Маркировочное устройство для маркировки кабельной продукции - 1 шт;
- Кабельный прибор для измерения первичных параметров линий связи - 1 шт;
- Анализатор первичного цифрового тракта ИКМ - 1 шт;
- LAN-тестер - 1 шт;
- Комплект документов оригиналов или копий (свидетельств поверки), подтверждающих исправность метрологических характеристик измерительного оборудования - 1 шт.
4. Для подготовки ИТД необходимо наличие у Участника ноутбука, сканера и принтера.
5. Необходимый автотранспорт и технологическое оборудование:
- Кран на автомобильном ходу – 1 шт;
- Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 8 тонн – 1 шт;
- Передвижная лаборатория для монтажа и диагностики волоконно-оптических линий связи – 1 шт;
- Бригадная машина – 1 шт.
Участник/ член коллективного Участника, субподрядчик (соисполнитель/субпоставщик) должен иметь устойчивое финансовое состояние.

Показатель финансовой устойчивости стоимость чистых активов (СЧА) должен иметь значение >0 
Стоимость чистых активов (СЧА), рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле:
СЧА= стр.1600-стр.1400-стр.1500, 
при этом в расчет принимается стоимость фактически ликвидных активов (активы имеющие рыночную стоимость не ниже балансовой). 

Показатель финансовой устойчивости коэффициент соизмеримости (КСВ) должен иметь значение ≥ 0,5
Коэффициент соизмеримости (КСВ), характеризует соизмеримость суммы заключаемого по результатам закупки договора с объемом годовой выручки от основной деятельности, рассчитывается на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле:
,
где V – сумма показателей выручки за последний завершенный период (год) и за текущий год на отчетную дату;
Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах),
В – количество месяцев в периоде, в котором сформирован показатель V
S – сумма договора (без НДС)

Подробная информация указана в Методике оценки финансовой устойчивости Участников закупки (приложение 6 к Конкурсной документации).
Обязательное предоставление копий документов (свидетельства о поверки, паспорта, сертификаты), подтверждающих исправность метрологических характеристик измерительного оборудования (оптического рефлектометра). Документы (свидетельства поверки) на оборудование (приборы) оптического рефлектометра не должны иметь срок окончания пригодности на момент начала и в период проведения работ по договору.

В случае, когда для выполнения работ/оказания услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства требуется переоформление такого документа, либо если срок его действия истекает до даты начала выполнения работ/оказания услуг, и требуется продление срока действия документа либо выдача нового, Участник дополнительно обязан предоставить решение соответствующего органа (организации), уполномоченного на продление либо выдачу нового документа, согласно которому Участнику будет выдан новый документ либо будет продлено действие имеющегося документа (сканкопия с оригинала).
Техническое и коммерческое предложения должны соответствовать требованиям Заказчика.
Персонал Участника/ член коллективного Участника, субподрядчик (соисполнитель/субпоставщик) должен быть обучен по безопасности труда, пройти проверку знаний общих требований промышленной безопасности, иметь группу по электробезопасности и средства индивидуальной защиты для выполнения работ по договору.
Требования к благонадежности Участника, членам коллективного Участника, субподрядчика (соисполнителя/субпоставщика)
а) Участник, в составе письма о подаче оферты (форма 1), должен дать согласие на проведение проверки благонадежности Службой экономической безопасности АО «Тюменьэнерго»;
б) Участник должен быть платежеспособным (в отношении Участника не должно быть возбуждено дело о банкротстве /Участник не должен быть признан в порядке, установленном действующим законодательством, несостоятельным (банкротом);
в) деятельность Участника должна быть безубыточной за последний завершенный год;
г) экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена в административном порядке;
д) Участник не должен иметь задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, согласно справке, об отсутствии задолженности по уплате по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
е) на имущество Участника не должен быть наложен арест;
ж) в отношении лиц, осуществляющих функции исполнительного органа управления Участника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет) Участника не должно быть применено административное наказание в виде дисквалификации;
з) отсутствие сведений об Участнике закупки и привлекаемых им субподрядчиков в следующих реестрах:
- реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на электронном портале http://zakupki.gov.ru/;
- едином федеральном реестре о банкротствах https://bankrot.fedresurs.ru/;
- реестре о возбужденных исполнительных производствах на электронном портале http://fssprus.ru/;
и) Участник не должен быть аффилирован к другим Участникам закупки;
к) отсутствие у АО "Тюменьэнерго" информации о наличии за последние 12 месяцев до даты размещения извещения о закупке, вступивших в законную силу судебных актов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником договорных обязательств по поставке участником товаров, выполнению им работ, оказанию им услуг;
л) отсутствие сведений об исключении Участника из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
м) отсутствие фактов предоставления Участником недостоверных сведений и документов в рамках закупочной процедуры, либо предоставления неполного пакета учредительных, финансовых документов, в том числе, о конечных бенефициарах;
н) отсутствие за последние 36 месяцев до даты размещения извещения о закупке в данной закупочной процедуре, фактов одностороннего отказа АО «Тюменьэнерго» от исполнения заключенного(ых) с Участником закупки аналогичных предмету закупки договора(ов) в связи с ненадлежащим выполнением Участником обязательств: по поставке товаров участником, выполнению им работ, оказанию им услуг, в том числе когда Участник не приступил/ несвоевременно приступил к исполнению обязательств по аналогичному с предметом закупки договору либо фактов наличия соглашений о расторжении одинаковых с предметом закупки договоров с Участником по вышеуказанным причинам, а также фактов наличия вступивших в законную силу решений суда о расторжении аналогичного предмету закупки договора; отсутствие за указанный в настоящем пункте период факта одностороннего отказа Участника, не связанного с виновными действиями АО "Тюменьэнерго", от исполнения заключенного(ых) с АО "Тюменьэнерго" аналогичных предмету закупки договора (ов)
о) в отношении лиц, осуществляющих функции исполнительного органа управления Участника, члена коллективного Участника, субподрядчика (соисполнителя/субпоставщика) не ведется уголовное преследование по преступлениям предусмотренным главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением статей 169, 170, 171.2, 184, 190-193), подтверждаемое актом о возбуждении в отношении данного лица уголовного дела, проведением в отношении него следственных действий (обыска, опознания, допроса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений против него;
п) отсутствие двух и более отрицательных заключений СЭБ АО «Тюменьэнерго», вынесенных в течение 12 календарных месяцев до даты размещения извещения о закупке в данной закупочной процедуре, за предоставление недостоверных сведений в рамках проводимых закупочных процедур АО «Тюменьэнерго». 

Результат проверки благонадежности Участника, члена коллективного Участника, субподрядчика/соисполнителя/ субпоставщика закупки оформляется заключением СЭБ АО "Тюменьэнерго". В отношении Участника, в том числе члена коллективного Участника, субподрядчика/соисполнителя/ субпоставщика должно быть получено положительное заключение службы экономической безопасности АО "Тюменьэнерго" (СЭБ АО "Тюменьэнерго").
«Участник/ член коллективного Участника должен являться членом саморегулируемой организации и иметь право выполнять работы по реконструкции объектов капитального строительства по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров». 
Примечание:
Данное требование не распространяется на участников, которые предложат цену договора 3 млн руб. с учетом налогов и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ»

	Комплект конкурсной документации:
	Конкурсную документацию возможно получить на официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru, электронной торговой площадке - http://www.b2b-mrsk.ru/, начиная с даты размещения закупки.
Информация о закупке и конкурсная документация также размещена на сайте Заказчика по адресу: www.te.ru в разделе «Закупки» и доступна для ознакомления без взимания платы.

	Конкурсная документация:
	Скачать файл Конкурсная документация (СМР ВОЛС Краснолен-Хора).7z (29.9 МБ)
Редактировать конкурсную документацию

	Конкурсные заявки:
	Все документы, входящие в Конкурсную заявку должны быть подготовлены на русском языке. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях. Конкурсные заявки должны быть подготовлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации и предоставлены Организатору торгов в электронный сейф в соответствии с действующими регламентами электронной системы «b2b-mrsk.ru» с момента публикации извещения о закупке и до срока окончания подачи заявок (время и дата указаны в Извещении).

	Критерии выбора победителя:
	Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя Конкурса как Участника, Конкурсная заявка которого заняла первое место в итоговой ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

	Сроки заключения договора:
	Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса (в срок не ранее чем через десять календарных дней, но не более двадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса).

	Место рассмотрения заявок:
	628187, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань, мкр. Энергетиков, 70

	Дата и время рассмотрения заявок:
	14.03.2018 15:00

	Дата и время подведения итогов:
	22.03.2018 15:00

	Место подведения итогов:
	628187, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань, мкр. Энергетиков, 70

	Место проведения процедуры:
	Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.

	Порядок предоставления документации по закупке:
	Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.

	Дополнительная информация о конкурсе:
	Участником закупки может быть только субъект малого и среднего предпринимательства, соответствующий критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ от 24.07.2007г. №209-ФЗ: как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель
Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется Участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный в документации о закупке либо путем предоставления безотзывной безусловной банковской гарантии. При этом в заключаемый договор включаются условия в соответствии с выбранной Победителем закупки формой обеспечения договора по соглашению сторон, без проведения преддоговорных переговоров.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. №925 устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
Закупка проводится в электронной форме (Заявка Участника предоставляется только в электронном виде через функционал ЭТП. Заявка Участника на бумажном носителе не предоставляется)
Информация о закупке размещена на Официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru, на электронно торговой площадке - http://www.b2b-MRSK.ru/ , а также на сайте Заказчика по адресу: www.te.ru в разделе «Закупки» и доступна для ознакомления без взимания платы.
Подробная информация с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг указана в приложении №1 к конкурсной документации «Техническое задание».
Условия договора, заключаемого по результатам закупки, указаны в Приложении № 2 к закупочной документации «Проект договора».
Перед окончательным определением победителя Организатор конкурса вправе потребовать от любого участника конкурса подтверждения его соответствия квалификационным требованиям. Подтверждение соответствия Участника квалификационным требованиям проводится по критериям, указанным в Конкурсной документации. Подтверждение соответствия Участника квалификационным требованиям может проводиться как по всем критериям, так и выборочно. 
Отказ Участника от данной процедуры может расцениваться конкурсной комиссией как предоставление заведомо ложной информации. Заявка участника конкурса, не отвечающего требованиям, будет отклонена.
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до подписания протокола о результатах конкурса, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. 
Остальные и более подробные условия Конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.
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