# Конкурс (тендер) № 44248 (вскрытие конвертов 20.03.2015 в 09:00)

Запрос успешно отправлен

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 1 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 2 Статистика посещений История изменений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Миронова Татьяна Анатольевна (ЗАО "ИНИТЕЛ") 11.03.2015 12:48. Выгружено 13.03.2015 06:30 добрый день, прошу пояснить показатели инвестиционной программы в графике капитальных вложений почему финансирование меньше суммы освоения на 30%, при том что аванс не предусмотрен? Каким образом заполнять график капитальных вложений, даже если в 3-ем квартале осваивать только стоимость оборудования (что значительно меньше суммы указанной в инвест. программе), то финансирование получается всё равно больше, чем финансирование по инвест. программе?. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 13.03.2015 06:30. Доброе утро 1. Сумма по освоению в графике меньше т.к. оплата производится в течении 30 рабочих дней после подписания актов выполненных работ (освоение - сентябрь, финансирование - октябрь). 2. Сумму по 3 кв. (стоимость оборудования) в графике можно показать больше, чем в показателях по ИПР, но не превышая итоговою по году..