Приложение №5

ИНСТРУКЦИЯ

по оформлению  сметных расчетов на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования

1.Сметная документация, предоставляемая Участником, должна быть составлена в двух уровнях цен:

  - В базисном уровне цен 2012 года, определяемом на основе действующих сметных норм фирменной сметно-нормативной базе ОАО «Тюменьэнерго» и в  ценах 2001 года при расчетах в ТЕР соответствующего субъекта РФ  (или ФЕР) в редакции 2010 года.

  - В текущем уровне цен,  действующих на дату объявления торгов, с применением метода пересчета базисного уровня цен  в текущие цены с помощью индексов изменения сметной стоимости:

- разработанных к сметно-нормативной базе ОАО «Тюменьэнерго» 2012 года, утверждаемых ежегодно приказами АО «Тюменьэнерго» и размещаемыми на официальном сайте организации в разделе «Поставщикам»;

- разработанных к сметно-нормативной базе 2001 года с использованием, при применении базисного уровня цен на основе  ТЕР (ФЕР)- индексов, рекомендуемых органами власти соответствующих субъектов РФ (Тюменская область, ХМАО-Югра, ЯНАО) или при их отсутствии, рекомендованных Минстроем РФ;

- Индексы изменения сметной стоимости не должны превышать установленные предельные индексы:

- к фирменной сметно-нормативной базе ОАО «Тюменьэнерго», утвержденных приказом и размещенных на официальном сайте организации;

- к БЦР установленных ОАО «ЦКБ Энергоремонт» на год, соответствующий закупке.

- к ТЕР (ФЕР), установленных Минстроем РФ на момент проведения закупки.

- В рамках одного договора допускается применение как основной сметно-нормативной базы ОАО «Тюменьэнерго», так и других сметно-нормативных баз и справочников. Основными справочниками для формирования сметных расчетов являются (по приоритету):

  - Фирменная сметно-нормативная база ОАО «Тюменьэнерго»: Единичные расценки ЕРро-2012 фирменной сметно-нормативной базы на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, сооружений, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, средств диспетчерского технологического управления объектов электрических сетей ОАО Тюменьэнерго»;

  - Справочник «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (разработанный ОАО «ЦКБ  Энергоремонт», введенный в действие с 01.01.2004), и все дополнения к нему.

  - Территориальные единичные расценки (ТЕР), Федеральные единичные расценки (ФЕР) в базисных ценах 2001г. (в редакции 2010 года)

- АО «Тюменьэнерго» для формирования предельной цены закупки производит расчет в фирменной сметно-нормативной базе на техническое обслуживание и ремонт электрооборудование, сооружений, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, средств диспетчерского технологического управления объектов электрических сетей.

- При формировании сметной стоимости Участник должен не допускать заведомо заниженного ценового предложения от цены закупки. При снижении стоимости закупки более чем на 20% заказчик оставляет за собой право запросить необходимые обосновывающие материалы.

- Коммерческое предложение Участника не должно превышать начальную (предельную) цену лота, указанную в закупочной документации.

- Представленный Участником сводный расчет стоимости работ будет являться основанием для подготовки приложения к договору и остается неизменным на весь период исполнения обязательств по договору, и исключает какого-либо рода компенсации.

- Сводный сметный расчет на техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования составляется при наличии более одного локального сметного расчета.

- Требования к оформлению сметных расчетов:

  - Реквизиты сметного расчета должны быть заполнены полностью, наименования объектов должны быть указаны без сокращений, нумерация локальных смет должна быть сквозной в рамках одного договора;

  - В локальном сметном расчете необходимо дополнительно указать должность, ФИО, контактные данные лица составившего расчет, дату составления расчета.

  - Представленные в заявке расчеты и обоснования не должны содержать арифметических или технических ошибок, исправление которых меняет цену заявки. В случае выявления арифметических ошибок при подсчете общих сумм в конкурсной заявке Заказчик (Организатор) конкурса оставляет за собой право с письменного согласия Участника пересчитать общую сумму.

  - В случае наличия в сметном расчете прочих затрат (командировочные, транспортные, вахтовые и т.п.) не допускается их указание одной строкой без расшифровки, необходима более подробная их детализация в дополнительном расчете, прилагаемом к смете или непосредственно в строке локальной сметы.

  - Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации необходимо предоставить в следующем виде:

    - В локальных сметах построчные и итоговые цифры должны быть в рублях с округлением до двух знаков после запятой;

    - В сводном сметном расчете - стоимость в рублях с округлением до двух знаков после 	запятой.

  - Форма локального сметного расчета должна быть полной (17 граф), включать информацию по количеству трудозатрат (за исключением составления расчета с применением справочников, в которых трудозатраты не отражаются) и расшифровку ресурсов, включенных в расценку. Данное требование осуществляется при выгрузке сметного расчета из программного комплекса в формат Excel с установлением соответствующих параметров выгрузки.

- Особенности применения коэффициентов, учитывающих условия производства работ: в случаях, когда по производственным условиям возможно полное снятие напряжения в охранной зоне действующей линии электропередач/РП/КТП, коэффициент на условия производства работ вблизи объектов находящихся под напряжением не применяется. В Техническом задании должны быть указаны условия производства  работ: с отключением или без отключения РП/КТП/ВЛ или отключение только одной цепи 2-х цепной ВЛ и т.п.

- Материальные ресурсы, не учтенные расценками: при предоставлении сметного расчета, в котором материальные ресурсы представлены за расценкой в текущих ценах, необходимо в столбец «обоснование» внести подтверждение их стоимости ссылкой на источник

- Транспортные расходы:

  - . Включаются в смету отдельным разделом. Определяются на основании сборников цен на перевозку грузов: в фирменной сметно-нормативной базе – ССЦпг-2012; в ТЕР (ФЕР) – сборники на перевозку грузов.

  - Перебазировка и/или перегон автотранспортной техники от места базирования к месту производства работ включается в смету на основании расчета,  по количеству м/часов, необходимых для доставки транспортных средств к месту работ.

  - В случае, если техника не может быть доставлена своим ходом к месту производства работ – осуществляется ее перебазировка. Сам перебазируемый транспорт не включается в локальный сметный расчет.

  - Расчеты м/часов необходимых для перегона автотранспортных средств, перебазировки техники, должны прилагаться к локальным сметам или прописываться детально в соответствующей строке локальной сметы.

  - Стоимость работы автотранспортной и спецтехники включена в расценки сметно-нормативных баз и не должна дополнительно включаться в локальную смету.

  - Затраты на перебазировку и перегон техники между объектами при выполнении работ принимаются в случае наличия обосновывающих расчетов, прилагаемых к смете.

- Зимнее удорожание:

  - При выполнении работ по ремонту оборудования в зимних условиях на открытом воздухе или в необогреваемых помещениях - применяется зимний коэффициент Кз, учитывающие дополнительные затраты.

  - При длительности работ – один месяц, можно применять коэффициент, дифференцированный для конкретной территориальной зоны АО «Тюменьэнерго» и температурной зоны в зависимости от температурных условий зимнего периода. Температурная зона и продолжительность зимнего периода для каждого конкретного объекта (территориальной зоны) определяются в соответствии с территориальным делением независимо от фактической температуры наружного воздуха при производстве работ на основании Приложения 1 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007 (письмо Росстроя от 28.03.2007 № СК-1221/02).

  - При продолжительности работ более 1 месяца необходимо применять среднегодовой коэффициент.

- Накладные расходы начисляются в соответствии с требованиями установленными Порядком применения сборников соответствующей сметно-нормативной базы.

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итога локального сметного расчета  в размере, рекомендуемом п. 4.96 МДС 81-35.2004:  не более 3% для объектов производственного назначения;

- Налог на добавленную стоимость указывается в каждом локальном сметном расчете. Сводный сметный расчет должен содержать стоимость в рублях без учета и с учетом НДС.

- Коэффициент итогового снижения стоимости - Кис (т.е. тендерный коэффициент) применяется для снижения предельной цены и для обеспечения конкурентных преимуществ. Коэффициент итогового снижения стоимости, Кис, указывается отдельной строкой и применяется к итогу локального сметного расчета, до начисления НДС. Коэффициент итогового снижения стоимости должен быть одинаковый во всех локальных сметных расчетах в рамках одного договора. Запрещается снижение сметной стоимости за счет применения понижающих коэффициентов к предельным индексам изменения сметной стоимости  по статьям затрат, нормативу накладных расходов и сметной прибыли.