Конкурс (тендер) № 50215
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Северо-Покурская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА), ПС 110/35/6 кВ Мартовская... (вскрытие конвертов 28.09.2016 в 09:00)

Вопрос:; 31.08.2016 14:38. Добрый день! 1. Прошу Вас предоставить комплект сметной документации в форматах *xls, *xml. 2. В графике «Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" на 2016 год по объекту» (приложение №2 к договору подряда) по статьям освоение и финансирование денежные средства распределены во II и III кварталах 2016 г. При этом, начало производства работ по ТЗ - 22 ноября 2016 г., т.е. IV квартал 2016г. Прошу внести изменения в график финансирования или указать, когда должны быть освоены денежные средства , распределенные на II и III кварталы 2016 г.. Прочитать ответ:; 05.09.2016 14:20. 1. Сметная документация может быть представлена только в формате *pdf. 2. Денежные средства, распределенные на 2, 3 квартал 2016 года, должны освоены в 4 квартале 2016 года. Скачать файл Ответ на запрос.pdf (24 КБ) Скачать файл Сметы скан ПС 110 кВ Мартовская.zip (10.4 МБ) Скачать файл Сметы скан ПС 110 кВ Северо-Покурская.zip (9.6 МБ).