Конкурс (тендер) № 49529 (вскрытие конвертов 30.06.2016 в 12:00)
	Извещение
Лоты - 1
Разъяснения - 0
Приглашения к участию - 0
Претенденты - 0
Статистика посещений



		Филиал акционерного общества энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети, 628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Когалым, пр-кт Нефтяников, д. 5, приглашает принять участие в процедуре (тендере).

		Предмет конкурса (тендера):
	Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству ремонтно-эксплуатационного пункта ПБ "Кирилловская" филиала АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети
Лот № 1. Выполнение работ по строительству ремонтно-эксплуатационного пункта ПБ "Кирилловская" филиала АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (Акционерное Общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго", 628408, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д.4)

	Категории классификатора:
	4520519 Строительство "под ключ" производственных зданий и сооружений прочих

	Дата публикации:
	03.06.2016 10:18

	Сроки поставки:
	июнь, 2017 Год
Начало работ с момента заключения договора. Окончание работ 30.06.2017 года.

	Почтовый адрес заказчика:
	628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Когалым, пр-кт Нефтяников, д. 5

	Местонахождение заказчика:
	628408, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4

	Контактное лицо:
	Капустенко Алексей Владимирович, тел.+7 (34667) 9-13-41, AKapustenko@koges.te.ru

	Конкурсная комиссия:
	Назначена приказом АО "Тюменьэнерго" от 04.04.2016г. №154

	Требования к участникам:
	- Участником закупки может быть только субъект малого и среднего предпринимательства, соответствующий критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ от 24.07.2007г. №209-ФЗ: как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель;
- Участник обязан декларировать в заявке о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ от 24.07.2007г. №209-ФЗ;
- Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, составляет не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора);
-Предлагаемое Участником оборудование, технологии, материалы и системы в рамках закупочной процедуры должны иметь аттестацию в ПАО "Российские сети", а также соответствовать всем требованиям настоящей Закупочной документации.
* Перечень аттестованного и подлежащего аттестации оборудования, технологий, материалов и систем указан, на сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
Неаттестованным считается оборудование, материалы и системы, отсутствующие в перечне оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах Общества, размещенном на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В случае выявления закупочной комиссией неаттестованного оборудования, материалов и систем конкретного вида в заявках всех участников конкурсной процедуры при условии соответствия этого оборудования всем техническим требованиям конкурсной документации и отсутствия трёх и более аттестованных аналогов в перечне оборудования, допущенного к применению на объектах электросетевого комплекса Закупочная комиссия выносит решение о возможности применения на объектах Общества неаттестованного оборудования;
-Участник, предложивший эквивалентный товар, должен в составе заявки предоставить характеристики эквивалентного товара по форме, в соответствии с требованиями технического задания (Приложения №1, №2 к Техническому заданию).
Отсутствие в составе заявки Участника описания характеристик эквивалента по форме, в соответствии с требованиями технического задания является основанием отклонения заявки Участника;
- В случае предложения Участником эквивалентного товара затраты, связанные с корректировкой проекта, согласованием проекта, получением Государственной экспертизы, получением разрешения на строительство и переоформление договора аренды земельных участков (в случае необходимости), должны включаться в коммерческое предложение Участника. Сопоставление цен Участников будет производиться с учетом затрат на корректировку проекта.
Превышение предельной цены лота за счет указанных затрат по корректировке проекта не допускается и является основанием к отклонению заявки Участника;
- Участник/ член коллективного Участника, субподрядчик (соисполнитель/субпоставщик) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
-Участник/ член коллективного Участника, субподрядчик (соисполнитель/субпоставщик) должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью, иметь ресурсные возможности:
должен иметь достаточное для исполнения договора количество трудовых ресурсов для выполнения работ не менее 28 чел.:
- Машинист – крановщик – не менее 2 чел.
- Машинист бурильной – крановой машины – не менее 1 чел.
- Машинист погрузчика – не менее 1 чел.
- Машинист экскаватора-погрузчика – не менее 1 чел.
- Электрогазосварщик – не менее 2 чел.
- Сварщик-монтажник полимерных трубопроводов – не менее 1 чел.
- Электромонтажник по освещению и осветительным сетям – не менее 1 чел.
- Электромонтер охранно-пожарной сигнализации – не менее 1 чел.
- Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха – не менее 2 чел.
- Монтажник санитарно-технических систем и оборудования – не менее 2 чел.
- Монтажник наружных трубопроводов – не менее 2 чел.
- Монтажник связи – кабельщик ОВ – не менее 1 чел.
- Монтажник связи – сварщик ОВ – не менее 1 чел.
- Техник связи – не менее 1 чел.
- Оператор ГНБ установки – не менее 1 чел.
- Инженер – сметчик – не менее 1 чел.
- Инженер – строитель – не менее 1 чел.
- Инженер - лаборант строительной лаборатории по направлению проверки бетона, металлоконструкций, сварочных соединений – не менее 1 чел.
- Разнорабочие (другие рабочие строительных специальностей) - не менее 5 чел.
Заявка Участника может быть отклонена, в случае несоответствия установленным требованиям;
-Участник/ член коллективного Участника, субподрядчик (соисполнитель/субпоставщик) должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов для выполнения работ не менее 17 ед.:
- Автомобильный кран типа КС-35719-1-02 – не менее 2 ед.
- Самосвал кран типа КАМАЗ 65115 – не менее 1 ед.
- Бортовой автомобиль типа Камаз 53215 – не менее 1 ед.
- Автобус для перевозки людей кран типа ПАЗ 32053 – не менее 1 ед.
- Сварочный агрегат кран типа АДД-4005 Урал – не менее 2 ед.
- Бетоносмеситель кран типа ИК-300 – не менее 1 ед.
- Экскаватор-погрузчик кран типа Case 580T – не менее 1 ед.
- ГНБ установка типа JT2020 MACH1 – не менее 1 ед.
- Уплотнитель грунта ручной кран типа Benford 1-71 – не менее 1 ед.
- Каток вибрационный комбинированный типа ДУ-84 – не менее 1 ед.
- Бурильная машина кран типа МРК-800 – не менее 1 ед.
- Аппарат для стыковой сварки пластиковых труб типа ССПТ-225МЭ – не менее 1 ед.
- Сварочный аппарат типа ОВ – не менее 1 ед.
- Оптический тестер типа ОВ – не менее 1 ед.
- Аккредитованная строительная лаборатория по направлению проверки бетона, металлоконструкций, сварочных соединений – не менее 1 ед.
Заявка Участника может быть отклонена, в случае несоответствия установленным требованиям;
- Участник должен иметь устойчивое финансовое состояние.
Показатель финансовой устойчивости стоимость чистых активов (СЧА) должен иметь значение >0 
Стоимость чистых активов (СЧА), рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле:
СЧА= стр.1600-стр.1400-стр.1500, 
при этом в расчет принимается стоимость фактически ликвидных активов (активы имеющие рыночную стоимость не ниже балансовой). 
Показатель финансовой устойчивости коэффициент соизмеримости (КСВ) должен иметь значение ≥ 0,5
Коэффициент соизмеримости (КСВ), характеризует соизмеримость суммы заключаемого по результатам закупки договора с объемом годовой выручки от основной деятельности, рассчитывается на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле:
КСВ=V/B:S/P,
где V – сумма показателей выручки за последний завершенный период (год) и за текущий год на отчетную дату;
Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах),
В – количество месяцев в периоде, в котором сформирован показатель V
S – сумма договора (без НДС)
Подробная информация указана в Методике оценки финансовой устойчивости Участников закупки (приложение №5 к Закупочной документации);
-Техническое и коммерческое предложения должны соответствовать требованиям Заказчика;
-Персонал Участника должен быть обучен по безопасности труда, пройти проверку знаний общих требований промышленной безопасности, иметь группу по электробезопасности и средства индивидуальной защиты для выполнения работ по договору;
- Требования к благонадежности Участника, членам коллективного Участника, субподрядчика (соисполнителя/субпоставщика):
а) Участник должен дать согласие на проведение проверки благонадежности Службой экономической безопасности АО «Тюменьэнерго»;
б) Участник должен быть платежеспособным (в отношении Участника не должно быть возбуждено дело о банкротстве /Участник не должен быть признан в порядке, установленном действующим законодательством, несостоятельным (банкротом);
в) деятельность Участника должна быть безубыточной за последний завершенный год, а также за последний завершившийся отчетный период на дату подачи заявки Участником (3,6,9 месяцев);
г) экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена в административном порядке;
д) Участник не должен иметь задолженность по уплате налогов, согласно справке об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
е) на имущество Участника не должен быть наложен арест;
ж) в отношении лиц, осуществляющих функции исполнительного органа управления Участника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет) Участника не должно быть применено административное наказание в виде дисквалификации;
з) отсутствие сведений об Участнике закупки и привлекаемых им субподрядчиков в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
и) руководитель, а также собственники (учредители, акционеры) и бенефициары (в том числе конечные) Участника не должны быть работниками ПАО «Россети», ДЗО (ВЗО) ПАО «Россети», а также родственниками работников ПАО «Россети», ДЗО (ВЗО) ПАО «Россети»;
к) Участник не должен быть аффилирован к другим Участникам закупки;
л) отсутствие у АО "Тюменьэнерго" информации о наличии за последние 24 месяца, предшествующих дате вскрытия конвертов, вступивших в законную силу судебных актов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником договорных обязательств по поставке участником товаров, выполнению им работ, оказанию им услуг;
м) отсутствие сведений об исключении Участника из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
н) отсутствие фактов предоставления Участником недостоверных сведений;
о) в отношении лиц, осуществляющих функции исполнительного органа управления Участника, члена коллективного Участника, субподрядчика (соисполнителя/субпоставщика) не ведется уголовное преследование по преступлениям предусмотренным главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением статей 169, 170, 171.2, 184, 190-193), подтверждаемое актом о возбуждении в отношении данного лица уголовного дела, проведением в отношении него следственных действий (обыска, опознания, допроса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений против него.

Результат проверки благонадежности Участника, члена коллективного Участника, субподрядчика/соисполнителя/ субпоставщика закупки оформляется заключением СЭБ АО "Тюменьэнерго". В отношении Участника, в том числе члена коллективного Участника, субподрядчика/соисполнителя/ субпоставщика должно быть получено положительное заключение службы экономической безопасности АО "Тюменьэнерго" (СЭБ АО "Тюменьэнерго");
- Отсутствие за последние 36 месяцев, предшествующих дате вскрытия конвертов в данной закупочной процедуре, фактов одностороннего отказа АО «Тюменьэнерго» от исполнения заключенного(ых) с Участником закупки аналогичных предмету закупки договора(ов) в связи с ненадлежащим выполнением Участником обязательств: по поставке товаров участником, выполнению им работ, оказанию им услуг, в том числе когда Участник не приступил/ несвоевременно приступил к исполнению обязательств по одинаковому с предметом закупки договору либо фактов наличия соглашений о расторжении одинаковых с предметом закупки договоров с Участником по вышеуказанным причинам, а также фактов наличия вступивших в законную силу решений суда о расторжении аналогичного предмету закупки договора; отсутствие за указанный в настоящем пункте период факта одностороннего отказа Участника, не связанного с виновными действиями АО "Тюменьэнерго", от исполнения заключенного(ых) с АО "Тюменьэнерго" аналогичных предмету закупки договора (ов)

	Комплект конкурсной документации:
	Конкурсную документацию Участники могут получить на Официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru, электронно- торговой площадке - http://www.b2b-MRSK.ru/, а также на сайте Заказчика по адресу: www.te.ru в разделе «Закупки» и доступна для ознакомления без взимания платы.

	Конкурсная документация:
	Скачать файл КД.zip (25.3 МБ)
Редактировать конкурсную документацию 
Подписана ЭП

	Порядок предоставления конкурсной документации:
	Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.

	Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
	Форма обеспечение заявки на участие в закупке (2%):
Обеспечение предоставляется Участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный в документации о закупке либо в форме безотзывной безусловной банковской гарантии.
Участник закупки обязан указать в письме о подаче оферты (форма 1) выбранную форму обеспечения заявки на участие в закупке

	Конкурсные заявки:
	Все документы, входящие в Конкурсную заявку должны быть подготовлены на русском языке. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях. Конкурсные заявки должны быть подготовлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации и предоставлены Организатору торгов в электронный сейф в соответствии с действующими регламентами электронной системы «b2b-mrsk.ru» в установленный срок.

	При выборе победителя учитывается:
	Цена с НДС

	Место вскрытия конвертов:
	Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).

	Дата окончания подачи заявок:
	Вскрытие конвертов с заявками состоится 30.06.2016 в 12:00 по московскому времени.

	Дата рассмотрения заявок:
	20.07.2016 12:00

	Место рассмотрения заявок:
	628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Когалым, пр-кт Нефтяников, д. 5

	Дата и время подведения итогов:
	29.07.2016 12:00

	Место подведения итогов:
	628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Когалым, пр-кт Нефтяников, д. 5

	Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
	Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя Конкурса, как Участника Конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в итоговой ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией. 
Договор между Заказчиком и Победителем заключается в срок не ранее чем через десять календарных дней, но не более двадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса, за исключением случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

	Лимитная (начальная) цена закупки:
	Лот № 1. 35 257 911,48 руб. (цена с НДС)

	Переторжка:
	Организатор конкурса имеет право воспользоваться правом на проведение переторжки.

	Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков:
	Да

	Возможно участие только субъектов малого и среднего предпринимательства[image: http://www.b2b-mrsk.ru/images/ico/system-question-alt-01.png] 
Для участия в закупках, организованных на B2B-Center для субъектов малого и среднего предпринимательства, вам необходимо подтвердить свой статус МСП в системе. Пройти аккредитацию
:
	Да

	Дополнительная информация о конкурсе:
	Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется Участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный в документации о закупке либо путем предоставления безотзывной безусловной банковской гарантии. При этом в заключаемый договор включаются условия в соответствии с выбранной Победителем закупки формой обеспечения договора по соглашению сторон, без проведения преддоговорных переговоров.
Закупка проводится в электронной форме (Заявка Участника предоставляется только в электронном виде через функционал ЭТП. Заявка Участника на бумажном носителе не предоставляется)
Информация о закупке размещена на Официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru, на электронно торговой площадке - http://www.b2b-MRSK.ru/, а также на сайте Заказчика по адресу: www.te.ru в разделе «Закупки» и доступна для ознакомления без взимания платы.
Подробная информация с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг указана в приложении №1 к конкурсной документации «Техническое задание».
Условия договора, заключаемого по результатам закупки, указаны в Приложении № 2 к закупочной документации «Проект договора».
Перед окончательным определением победителя Организатор конкурса вправе потребовать от любого участника конкурса, занявшего одно из верхних мест в ранжировке, прохождения постквалификации – подтверждения его соответствия квалификационным требованиям. Постквалификация проводится по критериям, указанным в Конкурсной документации. Постквалификация может проводиться как по всем критериям, так и выборочно. Отказ Участника от проведения постквалификации может расцениваться конкурсной комиссией как предоставление заведомо ложной информации. Заявка участника конкурса, не отвечающего требованиям, будет отклонена.
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до подписания протокола о результатах конкурса, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. 
Остальные и более подробные условия Конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.

	Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
	628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Когалым, пр-кт Нефтяников, д. 5 
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	Заявка № 3618480
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