Договор ______

на развитие отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго»

г. Сургут                                                                                                                                    «____»__________20____

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам ___________, объявленного на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru (извещение ____________ от __________), на корпоративном сайте www.te.ru (извещение _______ от ________), проведенного на ___________ по адресу ___________ (№___________), на основании ___________________от ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель обязуется лично выполнить работы по развитию отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго» (далее «Система»). Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы на условиях настоящего Договора.

  - Состав и содержание работ указаны в Технических требованиях на развитие отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго» (Приложение 1 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с Техническими требованиями на развитие отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго» (Приложение 1 к настоящему Договору) и календарным план-графиком выполнения работ по развитию отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго» (Приложение 2 к настоящему Договору).

- СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Стоимость работ по настоящему договору согласно Расчету стоимости работ по развитию отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго» (Приложение 3 настоящего Договора) составляет __ (__) рублей ____ копеек, кроме того НДС 18% в сумме __ (__) рублей __ копеек. Итого с НДС 18% __ (__) рублей __ копеек.

  - Оплата по настоящему Договору  производится Заказчиком за выполненные работы по развитию отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго»  по каждому этапу, согласно Расчету стоимости работ по развитию отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго» (Приложение 3 настоящего Договора) на основании Акта сдачи-приёмки выполненных работ за соответствующий этап по форме Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение 4 к настоящему Договору) в течение 30 (тридцати) календарных дней  после подписания обеими сторонами и выставленного счета-фактуры.

  - Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Стоимость выполненных работ, указанная в п. 2.1. настоящего Договора, не подлежит увеличению.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

  - Исполнитель имеет право:

3.1.1.	Направить Заказчику письменный запрос о предоставлении имеющихся у Заказчика необходимых материалов и/или информации для выполнения работ по Договору (здесь и далее «Запрос»), с указанием желательных сроков предоставления требуемых материалов и/или информации. К письменному Запросу приравнивается Запрос, направленный с использованием электронной почты (на адрес VOROBEY-EA@TE.RU).

    - Право раскрывать содержание настоящего договора, публиковать в открытой печати, а также предоставлять информацию о ходе его исполнения, полученных результатах третьим лицам принадлежит только заказчику. По согласованию с Заказчиком использовать имя Заказчика в пресс-релизах, брошюрах и отчетах, отражающих тот факт, что Заказчик является клиентом Исполнителя.

  - Исполнитель обязуется:

    - В день подписания настоящего Договора со стороны Исполнителя, Исполнитель обязан направить Заказчику на электронный адрес Nenasheva-NN@te.ru в формате файла *.pdf скан-копию подписанного договора (со всеми приложениями к нему), с последующим направлением оригинала договора. В случае, если в результате неисполнения, ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик (должностное лицо Заказчика) был привлечен к административной ответственности, Исполнитель возмещает Заказчику все затраты по уплате штрафа в течение 10 рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования и копий подтверждающих документов.

    - Выполнять работы по настоящему Договору качественно и добросовестно в строгом соответствии с условиями и требованиями, изложенными в настоящем Договоре и приложениями к нему, в установленные сроки с надлежащим качеством.

3.2.3. Устранять выявленные Заказчиком недостатки в выполняемых/выполненных работах в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления письменных замечаний Исполнителю, если иные сроки не согласованы Сторонами.

3.2.4.	В случае возникновения ситуации, которую Исполнитель не может разрешить удаленно в течение более 5 рабочих дней, Исполнитель обязан в течение 2 рабочих дней с даты получения от Заказчика сообщения о такой ситуации, выехать на территорию Заказчика для ее устранения.

3.2.5. Производить работы, требующие временной приостановки работы Системы или ее перезапуска, во внерабочее время Заказчика.

    - Передать Заказчику результаты выполненных работ в порядке и объеме, предусмотренных Договором и приложениями к нему.

    - По требованию Заказчика и по окончанию каждого этапа работ предоставлять сведения о ходе исполнения Договора.

    - При сдаче Заказчику результатов выполненных работ по Договору гарантировать возможность их использования без нарушения прав третьих лиц.

    - Выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, в течение 5 рабочих дней, со дня окончания всех оказанных работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае, если Исполнитель не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст.169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении указанных выше вычетов или возмещения Заказчику из бюджета.

    - Предоставлять Заказчику информацию: а) об изменении состава собственников Исполнителя (включая конечных бенефициаров), а также состава исполнительных органов Исполнителя; б) информацию об изменении состава собственников (включая конечных бенефициаров) привлекаемых соисполнителей Исполнителя, а также состава исполнительных органов привлекаемых соисполнителей. В целях раскрытия вышеуказанной информации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляются сканированные документы, подтверждающие произошедшие изменения, а также оригинал согласия на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров и т.д.) с подписью субъекта персональных данных по форме, утвержденной Заказчиком. Указанная форма запрашиваемых документов предоставляется Заказчиком по запросу Исполнителя.

    - Возместить Заказчику его расходы на устранение недостатков работ в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

    - Соблюдать Инструкцию по соблюдению правил информационной безопасности, которая находится по адресу http://www.te.ru/suppliers/vzaimodeystvie_s_podryadnymi_organizatsiyami/  «Выписка из Инструкции по соблюдению правил информационной безопасности в АО «Тюменьэнерго» для работников подрядных организаций». В случае нарушения Исполнителем требований Инструкции по соблюдению правил информационной безопасности Заказчик вправе взыскать штраф в размере 10% от общей стоимости работ по Договору за каждый выявленный случай нарушения.

    - Выполнять иные обязанности, предусмотренные в Договоре и приложениях к нему.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Исполнителя качественного выполнения работ по настоящему Договору в строгом соответствии с требованиями, изложенными в Технических требованиях на развитие отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 1 к настоящему Договору).

    - Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору в строгом соответствии с требованиями, изложенными в Технических требованиях на развитие отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 1 к настоящему Договору), соблюдением сроков выполнения, не вмешиваясь в его деятельность. Получать от Исполнителя информацию о ходе выполнения работ.

    - В случае некачественного выполнения работ специалистами Исполнителя, Заказчик вправе требовать замены специалистов Исполнителя. В случае поступления соответствующего требования Исполнитель обязан произвести замену своих специалистов.

    - В случае неустранения Исполнителем недостатков в выполняемых/выполненных работах в срок, указанный в п. 3.2.3 настоящего Договора, Заказчик вправе устранить обнаруженные недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения расходов на устранение недостатков.

    - Давать Исполнителю обязательные для него указания относительно содержания и оформления эксплуатационных документов, не выходящие за пределы Технических требований.

    - При неоднократном предоставлении Заказчику, разработанных проектных и актуализированных Исполнителем эксплуатационных документов, не соответствующих указаниям Заказчика, требованиям к документированию, представленных в разделе 7 Технических требований на развитие отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами» в АО «Тюменьэнерго» (Приложение 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке, предусмотренном п. 9.4. настоящего Договора, отказаться от исполнения Договора.

  - Заказчик обязан:

    - Предоставлять по письменным запросам Исполнителя в согласованные Сторонами сроки имеющуюся у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору, а также копии документов, имеющихся у Заказчика, и предоставлять информацию, необходимую для качественного выполнения работ Исполнителем (в устной или письменной форме), которые могут возникнуть в ходе выполнения настоящего Договора.

    - Совершить все необходимые действия для своевременной приемки работ и подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

    - Своевременно производить оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

  - Срок выполнения работ по Договору указан в п. 7 в Технических требованиях на развитие отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет 15 (Пятнадцать) календарных месяцев с даты заключения Договора.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ РАБОТ

  - Сдача-приемка выполненных работ Исполнителем по каждому этапу по развитию отраслевого решения на базе SAP ERP СУПА в АО «Тюменьэнерго» и приемка их Заказчиком производится на основании Календарного план-графика выполнения работ по развитию отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго» (Приложение 2 к настоящему Договору) и оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ. Одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель предоставляет отчетные документы, указанные в разделе 7 Технических требований на развитие отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами на 2018 году» в АО «Тюменьэнерго» (Приложение 1 к настоящему Договору). Акты сдачи-приёмки выполненных работ оформляются Исполнителем по форме Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение 4 к настоящему Договору) и предоставляются Заказчику в течение 5 (Пяти) дней с даты окончания этапа по Договору.

  - Заказчик должен в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты представления Акта сдачи-приёмки выполненных работ подписать Акт либо направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ с указанием причин отказа. При этом Заказчик вправе установить Исполнителю сроки для устранения нарушений настоящего Договора, послуживших причиной отказа от подписания Акта.

  - В случае предоставления Заказчиком письменного мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ без указания сроков устранения нарушений настоящего Договора, Исполнитель в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного мотивированного отказа обязан согласовать с Заказчиком сроки устранения нарушений, подтвердить сроки письмом.

  - Выявленные недостатки, послужившие причиной отказа от подписания Акта, устраняются Исполнителем без увеличения стоимости работ в сроки, установленные в соответствии с п.п. 6.2, 6.3 настоящего Договора.

- ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Исполнитель передает Заказчику исключительные права в полном объеме на результаты работ, полученные по настоящему договору. Исполнитель не вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.

  - Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ переходят исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, право собственности на все материальные носители и право на получение патента на объекты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполненных работ.  Стоимость исключительных прав входит в цену настоящего договора и дополнительно не оплачивается.

  - Автор (группа авторов), творческим трудом которого (которых) получены результаты интеллектуальной деятельности, сохраняют за собой право авторства и иные личные неимущественные права, предусмотренные действующим законодательством. Авторские вознаграждения за использование результата интеллектуальной деятельности включено в цену договора и отдельно не оплачивается.

  - Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат третьим лицам

  - Исполнитель обязуется незамедлительно в письменном виде уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего договора объекте интеллектуальной собственности, способном к правовой охране, с кратким описанием объекта, указанием действительных авторов.

  - Если в рамках исполнения настоящего договора Исполнителем создан патентоспособный результат интеллектуальной деятельности, создание которого не было прямо предусмотрено настоящим договором, право на получение патента на него принадлежит Заказчику

  - Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) принадлежит Заказчику.

  - Исполнитель несет полную ответственность за все требования, которые могут быть предъявлены к Заказчику третьими лицами, если их исключительные права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности будут нарушены неправомерным использованием таких результатов Исполнителем в ходе выполнении работ по настоящему договору

  - В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по настоящему договору, Исполнитель обязан за свой счет заключить соглашение с соответствующим правообладателем или изменить результаты работ таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц либо возвратить Исполнителю перечисленные по договору денежные средства с начислением процентов за пользование денежными средствами и возместить причиненные убытки.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Работы, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, должны соответствовать Техническим требованиям на развитие отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами на 2018 год» в АО «Тюменьэнерго» (Приложение 1 к настоящему Договору) и другим обязательным требованиям.

  - Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяцев с даты подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки/дефекты функционала (в том числе, несоответствие Техническим требованиям), которые не были обнаружены в период опытной эксплуатации, Исполнитель обязан их устранить за свой счет в сроки, не превышающие 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего извещения Заказчика о выявлении недостатка/дефекта.

В случае неустранения Исполнителем недостатков/дефектов функционала, в срок, указанный в настоящем пункте, Заказчик вправе привлечь к устранению недостатков/дефектов другого исполнителя, а также взыскать с Исполнителя расходы, понесенные Заказчиком в связи с привлечением другого исполнителя.

  - При выявлении недостатка/дефекта Исполнитель обязан:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты обращения специалистов Заказчика с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего извещения Заказчика о выявлении недостатка/дефекта.

- направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки/дефекты.

В случае отсутствия представителя Исполнителя, надлежащим образом уведомленного Заказчиком, либо отказа Исполнителя от участия в составлении акта Заказчик вправе составить односторонний акт, который в данном случае будет иметь силу двустороннего акта.

  - Для ускорения документооборота между Сторонами соответствующее извещение Заказчика может быть направлено Исполнителю с использованием электронной почты (на адрес VOROBEY-EA@TE.RU, либо иной электронный адрес, указанный в Договоре), с последующим направлением оригинала. Факт направления запроса должен быть зафиксирован Заказчиком.

  - Гарантийный срок автоматически продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

  - Указанные в настоящем разделе Договора гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата выполнения работ со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение/неисполнение своих обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством РФ.

  - В случае нарушения Исполнителем сроков начала и (или) окончания выполнения работ, а также сроков устранения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, включая дату фактического исполнения обязательств, а также период времени, затраченный Исполнителем на устранение недостатков.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке (в т.ч. в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору, предусмотренного п. 3.2.10 Договора), путем направления в адрес Исполнителя уведомления о расторжении Договора. При этом Договор считается расторгнутым с даты получения уведомления Исполнителем, если иной более поздний срок не указан в уведомлении о расторжении Договора. При неполучении Исполнителем уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом место нахождении Исполнителя, с изменением наименования, реорганизацией последнего, договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Исполнителя по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи, и т.п. Заказчик вправе взыскать с Исполнителя убытки, понесенные Заказчиком в связи с расторжением договора и привлечением для выполнения работ нового Исполнителя, а также упущенную выгоду, рассчитанные на основании калькуляции Заказчика, других документов, подтверждающих убытки Заказчика.

  - При неисполнении / ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по Договору Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (в порядке, предусмотренном п.9.4 Договора) и взыскать с Исполнителя штраф в размере 30% от общей стоимости работ по Договору, а также убытки понесенные Заказчиком в связи с расторжением Договора и привлечением для выполнения работ нового Исполнителя, а также упущенную выгоду, рассчитанные на основании калькуляции Заказчика, других документов, подтверждающих убытки Заказчика.

  - Заказчик вправе удержать сумму неустойки из стоимости надлежаще оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком работ, подлежащих оплате.

  - Убытки взыскиваются Заказчиком сверх неустойки (штрафа, пени), предусмотренной настоящим Договором.

  - В случае, если в результате неисполнения, ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 3.2.1 настоящего Договора, Заказчик (должностное лицо Заказчика) был привлечен к административной ответственности, Исполнитель возмещает Заказчику все затраты по уплате штрафа на основании копий подтверждающих документов.

  - Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде ХМАО-Югры в соответствии с действующим законодательством РФ*. Досудебный порядок урегулирования обязателен. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) дней с даты ее получения стороной.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора (содержащуюся в тексте настоящего Договора, а также в документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора); информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация). Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

  - Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

  - Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

  - За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

11.1.	Исполнителю известно о том, что АО «Тюменьэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.07.2015 № 414), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

  - Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети», представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: http://www.te.ru/about/antikorruptsionnaya_politika/, - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и АО «Тюменьэнерго»).

  - В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1 – 11.3 настоящего раздела Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1, 11.2 настоящего раздела Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

  - В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 11.1, 11.2 настоящего раздела Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 11.3 настоящего раздела Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или                     АО «Тюменьэнерго» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор) и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по Договору, а именно: наводнение, землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а также война или военные действия, срок исполнения обязательств отодвигается на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой РФ либо иным компетентным государственным органом.

  - В случае существования этих обстоятельств более 1 месяца любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и провести взаимные расчеты в течение 15 дней с момента расторжения настоящего договора, упущенная выгода не возмещается.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов, Сторона, у которой произошли изменения, в трехдневный срок с даты наступления изменений направляет в адрес другой Стороны соответствующее письмо, за подписью уполномоченного лица. Документ, направленный посредством факсимильной связи/электронной почты, считается направленным надлежащим образом при условии последующего направления оригинала документа. В случае исполнения Сторонами обязательств по старым адресам и реквизитам до даты получения уведомления об их изменении, обязательства считаются исполненными должным и надлежащим образом.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложения к нему, оформляются в письменном виде дополнительными соглашениями и действительны при условии их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

  - Переход возникших из настоящего договора прав требований к Заказчику, зачет взаимных требований без письменного согласия Заказчика не допускается. Уступка прав требований к Заказчику оформляется трехсторонним договором.

  - Все уведомления и иные сообщения, которые должны или могут направляться в соответствии с настоящим Договором, считаются направленными надлежащим образом, если они:

- доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

- доставлены курьером с распиской о получении;

- высланы факсимильным сообщением (с подтверждением получения) с последующей отправкой письма одним из указанных выше способов.

  - Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

14.1.	Приложение 1. Технические требования на развитие отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго».

14.2.	Приложение 2. Календарный план-график выполнения работ на развитие отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго».

14.3.	Приложение 3. Расчет стоимости работ по развитию отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго».

14.4.	Приложение 4. Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | АО «Тюменьэнерго» |
| _____________________ // | Адрес: 628412, Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Университетская, д. 4 ИНН/КПП 8602060185/997650001 ОГРН 1028600587399 Банковские реквизиты: р/с 407 028 102 671 701 01 719 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк г. Тюмень к/с 301 018 108 000 000 00 651 БИК 047102651 Телефон: (3462) 77-63-99 E-mail: can@id.te.ru ____________________ // |

Приложение 2

к Договору № ________

от «__»  ________20____

Календарный план-график выполнения РАБОТ

на развитие отраслевого решения на базе SAP ERP

«Системы управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго»

| № п/п | Этап | Содержание работ | Отчетные документы | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Предпроектное обследование объектов автоматизации |  |  |  |  |
| 1.1 | Предпроектная подготовка | - Формирование проектной команды, определение схем взаимодействия, подготовка устава проекта - Организация работы проектной команды. - Разработка и согласование Устава проекта | - Устав проекта. - Общий Календарный план-график работ по проекту. - Отчет о результатах обследования объекта автоматизации. | 20 календарных дней, с даты подписания Договора |
| 1.2 | Обследование объектов автоматизации | - Сбор данных об объектах автоматизации. - Подготовка и согласования отчета о результатах объекта автоматизации - Разработка общего Календарного плана - графика работ по проекту. | - Отчет о результатах обследования объекта автоматизации. - Общий Календарный план-график работ по проекту. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 1.1 |
| Этап 2. Автоматизация функционала мобильных решений |  |  |  |  |
| 2.1 | Концептуальное проектирование | - Детальный сбор данных об объекте автоматизации - Разработка Детализированного Календарного плана - графика работ по этапу проекта. - Разработка и согласование Технического задания по этапу проекта. - Разработка и согласование Проектного решения. - Разработка и согласование частных технических заданий (при необходимости) | - Детальный отчет о результатах обследования по этапу проекта. - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта. - Техническое задание. - Проектное решение. - Частные технические задания (при необходимости) | 1 месяц, с даты подписания Договора |
| 2.2 | Реализация | - Разработка и реализация Функционала, в соответствии с Техническим заданием и Проектным решением. - Инсталляция и внутреннее тестирование Функционала - Разработка сценария тестирования Подсистемы, включающего функциональное и нагрузочное тестирование. - Разработка протокола внутреннего тестирования. - Разработка Концепции ролей и полномочий. - Разработка и утверждение Программы и методики предварительных испытаний. | - Описание настроек и разработок. - Концепция ролей и полномочий на разрабатываемый функционал. - Протокол внутреннего тестирования. - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование. - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала | 4 месяца, с даты окончания работ подэтапа 2.1 |
| 2.3 | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/методологических документов (при необходимости) - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. - Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 2 мес., с даты окончания работ подэтапа 2.2 |
| 2.3 | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/методологических документов (при необходимости) - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. - Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 2 мес., с даты окончания работ подэтапа 2.2 |
| 2.4 | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию | - Проведение обучения пользователей. - Проведение опытной эксплуатации разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации - Разработка Программы и методики приемочных испытаний. - Проведение приемочных испытаний разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний. - Подготовка и согласование Акта о приемки разработанного функционала в промышленную эксплуатацию. | - Протокол проведения обучения пользователей. - Журнал обращений пользователей в период проведения опытной эксплуатации - Протокол проведения опытной эксплуатации. - Протокол устранения замечаний, выявленных в период проведения опытной эксплуатации. - Программа и методика приемочных испытаний. - Журнал обращений пользователей в период проведения приемочных испытаний - Протокол проведения приемочных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний. - Акт приемки Функционала в промышленную эксплуатацию. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 2.3 |
| Этап 3. Автоматизация модели прогнозирования вероятности отказа производственных активов |  |  |  |  |
| 3.1 | Концептуальное проектирование | - Детальный сбор данных об объекте автоматизации - Разработка Детализированного Календарного плана - графика работ по этапу проекта. - Разработка и согласование Технического задания по этапу проекта. - Разработка и согласование Проектного решения. - Разработка и согласование частных технических заданий (при необходимости) | - Детальный отчет о результатах обследования по этапу проекта. - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта. - Техническое задание. - Проектное решение. - Частные технические задания (при необходимости) | 1 месяц, с даты подписания Договора |
| 3.2 | Реализация | - Разработка и реализация Функционала, в соответствии с Техническим заданием и Проектным решением. - Инсталляция и внутреннее тестирование Функционала - Разработка сценария тестирования Подсистемы, включающего функциональное и нагрузочное тестирование. - Разработка протокола внутреннего тестирования. - Разработка Концепции ролей и полномочий. - Разработка и утверждение Программы и методики предварительных испытаний. | - Описание настроек и разработок. - Концепция ролей и полномочий на разрабатываемый функционал. - Протокол внутреннего тестирования. - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование. - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. | 3 месяца, с даты окончания работ подэтапа 3.1 |
| 3.3 | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/методологических документов (при необходимости) - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 1,5 мес., с даты окончания работ подэтапа 3.2 |
| 3.4 | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию | - Проведение обучения пользователей. - Проведение опытной эксплуатации разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации - Разработка Программы и методики приемочных испытаний. - Проведение приемочных испытаний разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний. - Подготовка и согласование Акта о приемки разработанного функционала в промышленную эксплуатацию. | - Протокол проведения обучения пользователей. - Журнал обращений пользователей в период проведения опытной эксплуатации - Протокол проведения опытной эксплуатации. - Протокол устранения замечаний, выявленных в период проведения опытной эксплуатации. - Программа и методика приемочных испытаний. - Журнал обращений пользователей в период проведения приемочных испытаний - Протокол проведения приемочных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний. - Акт приемки Функционала в промышленную эксплуатацию. | 1,5 месяц, с даты окончания работ подэтапа 3.3 |
| Этап 4. Автоматизация методики оценки вероятности последствий отказа производственных активов в стоимостном выражении |  |  |  |  |
| 4.1. | Концептуальное проектирование | - Детальный сбор данных об объекте автоматизации - Разработка Детализированного Календарного плана - графика работ по этапу проекта. - Разработка и согласование Технического задания по этапу проекта. - Разработка и согласование Проектного решения. - Разработка и согласование частных технических заданий (при необходимости) | - Детальный отчет о результатах обследования по этапу проекта. - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта. - Техническое задание. - Проектное решение. - Частные технические задания (при необходимости) | 1 месяц, с даты подписания Договора |
| 4.2. | Реализация | - Разработка и реализация Функционала, в соответствии с Техническим заданием и Проектным решением. - Инсталляция и внутреннее тестирование Функционала - Разработка сценария тестирования Подсистемы, включающего функциональное и нагрузочное тестирование. - Разработка протокола внутреннего тестирования. - Разработка Концепции ролей и полномочий. - Разработка и утверждение Программы и методики предварительных испытаний. | - Описание настроек и разработок. - Концепция ролей и полномочий на разрабатываемый функционал. - Протокол внутреннего тестирования. - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование. - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала | 3 месяца, с даты окончания работ подэтапа 4.1 |
| 4.3. | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/методологических документов (при необходимости) - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 4.2 |
| 4.4. | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию | - Проведение обучения пользователей. - Проведение опытной эксплуатации разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации - Разработка Программы и методики приемочных испытаний. - Проведение приемочных испытаний разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний. - Подготовка и согласование Акта о приемки разработанного функционала в промышленную эксплуатацию. | - Протокол проведения обучения пользователей. - Журнал обращений пользователей в период проведения опытной эксплуатации - Протокол проведения опытной эксплуатации. - Протокол устранения замечаний, выявленных в период проведения опытной эксплуатации. - Программа и методика приемочных испытаний. - Журнал обращений пользователей в период проведения приемочных испытаний - Протокол проведения приемочных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний. - Акт приемки Функционала в промышленную эксплуатацию. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 4.3 |
| Этап 5. Автоматизация методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон |  |  |  |  |
| 5.1. | Концептуальное проектирование | - Детальный сбор данных об объекте автоматизации - Разработка Детализированного Календарного плана - графика работ по этапу проекта. - Разработка и согласование Технического задания по этапу проекта. - Разработка и согласование Проектного решения. - Разработка и согласование частных технических заданий (при необходимости) | - Детальный отчет о результатах обследования по этапу проекта. - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта. - Техническое задание. - Проектное решение. - Частные технические задания (при необходимости) | 1 месяц, с даты подписания Договора |
| 5.2. | Реализация | - Разработка и реализация Функционала, в соответствии с Техническим заданием и Проектным решением. - Инсталляция и внутреннее тестирование Функционала - Разработка сценария тестирования Подсистемы, включающего функциональное и нагрузочное тестирование. - Разработка протокола внутреннего тестирования. - Разработка Концепции ролей и полномочий. - Разработка и утверждение Программы и методики предварительных испытаний. | - Описание настроек и разработок. - Концепция ролей и полномочий на разрабатываемый функционал. - Протокол внутреннего тестирования. - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование. - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. | 1 месяца, с даты окончания работ подэтапа 5.1 |
| 5.3. | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/методологических документов (при необходимости) - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 5.2 |
| 5.4. | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию | - Проведение обучения пользователей. - Проведение опытной эксплуатации разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации - Разработка Программы и методики приемочных испытаний. - Проведение приемочных испытаний разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний. - Подготовка и согласование Акта о приемки разработанного функционала в промышленную эксплуатацию. | - Протокол проведения обучения пользователей. - Журнал обращений пользователей в период проведения опытной эксплуатации - Протокол проведения опытной эксплуатации. - Протокол устранения замечаний, выявленных в период проведения опытной эксплуатации. - Программа и методика приемочных испытаний. - Журнал обращений пользователей в период проведения приемочных испытаний - Протокол проведения приемочных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний. - Акт приемки Функционала в промышленную эксплуатацию | 15 дней, с даты окончания работ подэтапа 5.3 |
| Этап 6. Создание автоматизированной системы управления техническим перевооружением и реконструкцией |  |  |  |  |
| 6.1 | Концептуальное проектирование | - Детальный сбор данных об объекте автоматизации - Разработка Детализированного Календарного плана - графика работ по этапу проекта. - Разработка и согласование Технического задания по этапу проекта. - Разработка и согласование Проектного решения. - Разработка и согласование частных технических заданий (при необходимости) | - Детальный отчет о результатах обследования по этапу проекта. - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта. - Техническое задание. - Проектное решение. - Частные технические задания (при необходимости) | 1 месяц, с даты подписания Договора |
| 6.2 | Реализация | - Разработка и реализация Функционала, в соответствии с Техническим заданием и Проектным решением. - Инсталляция и внутреннее тестирование Функционала - Разработка сценария тестирования Подсистемы, включающего функциональное и нагрузочное тестирование. - Разработка протокола внутреннего тестирования. - Разработка Концепции ролей и полномочий. - Разработка и утверждение Программы и методики предварительных испытаний. | - Описание настроек и разработок. - Концепция ролей и полномочий на разрабатываемый функционал. - Протокол внутреннего тестирования. - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование. - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. | 1 месяца, с даты окончания работ подэтапа 6.1 |
| 6.3 | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/методологических документов (при необходимости) - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 6.2 |
| 6.4 | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию | - Проведение обучения пользователей. - Проведение опытной эксплуатации разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации - Разработка Программы и методики приемочных испытаний. - Проведение приемочных испытаний разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний. - Подготовка и согласование Акта о приемки разработанного функционала в промышленную эксплуатацию. | - Протокол проведения обучения пользователей. - Журнал обращений пользователей в период проведения опытной эксплуатации - Протокол проведения опытной эксплуатации. - Протокол устранения замечаний, выявленных в период проведения опытной эксплуатации. - Программа и методика приемочных испытаний. - Журнал обращений пользователей в период проведения приемочных испытаний - Протокол проведения приемочных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний. - Акт приемки Функционала в промышленную эксплуатацию. | 15 дней, с даты окончания работ подэтапа 6.3 |
| Этап 7. Доработка АСУ ТОиР для реализации алгоритма пересчета номенклатуры проводимых работ на ЛЭП в протяженность ремонтируемого участка ЛЭП |  |  |  |  |
| 7.1. | Концептуальное проектирование | - Детальный сбор данных об объекте автоматизации - Разработка Детализированного Календарного плана - графика работ по этапу проекта. - Разработка и согласование Технического задания по этапу проекта. - Разработка и согласование Проектного решения. - Разработка и согласование частных технических заданий (при необходимости) | - Детальный отчет о результатах обследования по этапу проекта. - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта. - Техническое задание. - Проектное решение. - Частные технические задания (при необходимости) | 1 месяц, с даты подписания Договора |
| 7.2. | Реализация | - Разработка и реализация Функционала, в соответствии с Техническим заданием и Проектным решением. - Инсталляция и внутреннее тестирование Функционала - Разработка сценария тестирования Подсистемы, включающего функциональное и нагрузочное тестирование. - Разработка протокола внутреннего тестирования. - Разработка Концепции ролей и полномочий. - Разработка и утверждение Программы и методики предварительных испытаний. | - Описание настроек и разработок. - Концепция ролей и полномочий на разрабатываемый функционал. - Протокол внутреннего тестирования. - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование. - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. | 2 месяца, с даты окончания работ подэтапа 7.1 |
| 7.3. | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/ методологических документов (при необходимости). - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. - Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 7.2 |
| 7.4. | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию | - Проведение обучения пользователей. - Проведение опытной эксплуатации разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации - Разработка Программы и методики приемочных испытаний. - Проведение приемочных испытаний разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний. - Подготовка и согласование Акта о приемки разработанного функционала в промышленную эксплуатацию. | - Протокол проведения обучения пользователей. - Журнал обращений пользователей в период проведения опытной эксплуатации - Протокол проведения опытной эксплуатации. - Протокол устранения замечаний, выявленных в период проведения опытной эксплуатации. - Программа и методика приемочных испытаний. - Журнал обращений пользователей в период проведения приемочных испытаний - Протокол проведения приемочных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний. - Акт приемки Функционала в промышленную эксплуатацию. | 20 дней, с даты окончания работ подэтапа 7.3 |
| Этап 8. Автоматизация методики прогнозирования изменения надежности электроснабжения потребителей и технического состояния активов в зависимости от располагаемых ресурсов |  |  |  |  |
| 8.1. | Концептуальное проектирование | - Детальный сбор данных об объекте автоматизации - Разработка Детализированного Календарного плана - графика работ по этапу проекта. - Разработка и согласование Технического задания по этапу проекта. - Разработка и согласование Проектного решения. - Разработка и согласование частных технических заданий (при необходимости) | - Детальный отчет о результатах обследования по этапу проекта. - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта. - Техническое задание. - Проектное решение. - Частные технические задания (при необходимости) | 2 месяца, с даты подписания Договора |
| 8.2. | Реализация | - Разработка и реализация Функционала, в соответствии с Техническим заданием и Проектным решением. - Инсталляция и внутреннее тестирование Функционала - Разработка сценария тестирования Подсистемы, включающего функциональное и нагрузочное тестирование. - Разработка протокола внутреннего тестирования. - Разработка Концепции ролей и полномочий. - Разработка и утверждение Программы и методики предварительных испытаний. | - Описание настроек и разработок. - Концепция ролей и полномочий на разрабатываемый функционал. - Протокол внутреннего тестирования. - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование. - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. | 10 месяцев, с даты окончания работ подэтапа 8.1 |
| 8.3. | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/методологических документов (при необходимости) - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. - Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 2 месяц, с даты окончания работ подэтапа 8.2 |
| 8.4. | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию | - Проведение обучения пользователей. - Проведение опытной эксплуатации разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации - Разработка Программы и методики приемочных испытаний. - Проведение приемочных испытаний разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний. - Подготовка и согласование Акта о приемки разработанного функционала в промышленную эксплуатацию. | - Протокол проведения обучения пользователей. - Журнал обращений пользователей в период проведения опытной эксплуатации - Протокол проведения опытной эксплуатации. - Протокол устранения замечаний, выявленных в период проведения опытной эксплуатации. - Программа и методика приемочных испытаний. - Журнал обращений пользователей в период проведения приемочных испытаний - Протокол проведения приемочных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний. - Акт приемки Функционала в промышленную эксплуатацию. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 8.3 |
| Этап 9. Интеграция АСУ ТОиР со справочниками сырья и материалов бухгалтерского учета и логистики |  |  |  |  |
| 9.1. | Концептуальное проектирование | - Детальный сбор данных об объекте автоматизации - Разработка Детализированного Календарного плана - графика работ по этапу проекта. - Разработка и согласование Технического задания по этапу проекта. - Разработка и согласование Проектного решения. - Разработка и согласование частных технических заданий (при необходимости) | - Детальный отчет о результатах обследования по этапу проекта. - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта. - Техническое задание. - Проектное решение. - Частные технические задания (при необходимости) | 1 месяц, с даты подписания Договора |
| 9.2. | Реализация | - Разработка и реализация Функционала, в соответствии с Техническим заданием и Проектным решением. - Инсталляция и внутреннее тестирование Функционала - Разработка сценария тестирования Подсистемы, включающего функциональное и нагрузочное тестирование. - Разработка протокола внутреннего тестирования. - Разработка Концепции ролей и полномочий. - Разработка и утверждение Программы и методики предварительных испытаний. | - Описание настроек и разработок. - Концепция ролей и полномочий на разрабатываемый функционал. - Протокол внутреннего тестирования. - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование. - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. | 2 месяца, с даты окончания работ подэтапа 9.1 |
| 9.3. | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/методологических документов (при необходимости) - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. - Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 2 месяца, с даты окончания работ подэтапа 9.2 |
| 9.4. | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию | - Проведение обучения пользователей. - Проведение опытной эксплуатации разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации - Разработка Программы и методики приемочных испытаний. - Проведение приемочных испытаний разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний. - Подготовка и согласование Акта о приемки разработанного функционала в промышленную эксплуатацию. | - Протокол проведения обучения пользователей. - Журнал обращений пользователей в период проведения опытной эксплуатации - Протокол проведения опытной эксплуатации. - Протокол устранения замечаний, выявленных в период проведения опытной эксплуатации. - Программа и методика приемочных испытаний. - Журнал обращений пользователей в период проведения приемочных испытаний - Протокол проведения приемочных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний. - Акт приемки Функционала в промышленную эксплуатацию. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 9.3 |
| Этап 10. Доработка АСУ ТОиР |  |  |  |  |
| 10.1 | Концептуальное проектирование | - Детальный сбор данных об объекте автоматизации - Разработка Детализированного Календарного плана - графика работ по этапу проекта. - Разработка и согласование Технического задания по этапу проекта. - Разработка и согласование Проектного решения. - Разработка и согласование частных технических заданий (при необходимости) | - Детальный отчет о результатах обследования по этапу проекта. - Детализированный Календарный план-график работ по этапу проекта. - Техническое задание. - Проектное решение. - Частные технические задания (при необходимости) | 2 месяца, с даты подписания Договора |
| 10.2 | Реализация | - Разработка и реализация Функционала, в соответствии с Техническим заданием и Проектным решением. - Инсталляция и внутреннее тестирование Функционала - Разработка сценария тестирования Подсистемы, включающего функциональное и нагрузочное тестирование. - Разработка протокола внутреннего тестирования. - Разработка Концепции ролей и полномочий. - Разработка и утверждение Программы и методики предварительных испытаний. | - Описание настроек и разработок. - Концепция ролей и полномочий на разрабатываемый функционал. - Протокол внутреннего тестирования. - Сценарий тестирования Подсистемы, включающий функциональное и нагрузочное тестирование. - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. | 4 месяца, с даты окончания работ подэтапа 10.1 |
| 10.3 | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации | - Настройка полномочий, создание системных ролей конечных пользователей Функционала. - Проведение предварительных испытаний разработанного функционала. - Подготовка и согласование Протокола проведения предварительных испытаний. - Устранение замечаний по результатам предварительных испытаний. - Разработка рабочей документации: - Руководство пользователя. - Руководства администратора. - Разработка регламентирующих/методологических документов (при необходимости) - Подготовка и согласование Акта ввода функционала в опытную эксплуатацию. - Разработка Программы и методики проведения опытной эксплуатации. | - Программа и методика предварительных испытаний реализованного функционала. - Протокол проведения предварительных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам предварительных испытаний. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Акт ввода Функционала в опытную эксплуатацию. - Программа и методика проведения опытной эксплуатации. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 10.2 |
| 10.4 | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию | - Проведение обучения пользователей. - Проведение опытной эксплуатации разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации - Разработка Программы и методики приемочных испытаний. - Проведение приемочных испытаний разработанного функционала. - Устранение замечаний по результатам приемочных испытаний. - Подготовка и согласование Акта о приемки разработанного функционала в промышленную эксплуатацию. | - Протокол проведения обучения пользователей. - Журнал обращений пользователей в период проведения опытной эксплуатации - Протокол проведения опытной эксплуатации. - Протокол устранения замечаний, выявленных в период проведения опытной эксплуатации. - Программа и методика приемочных испытаний. - Журнал обращений пользователей в период проведения приемочных испытаний - Протокол проведения приемочных испытаний. - Протокол устранения замечаний по результатам проведения приемочных испытаний. - Акт приемки Функционала в промышленную эксплуатацию. | 1 месяц, с даты окончания работ подэтапа 10.3 |

Подписи сторон

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________/ ________/ | ЗАКАЗЧИК АО «Тюменьэнерго» ____________________ / _________/ |
| --- | --- |

Приложение 3

к Договору № ________

от «__»  ________20___

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

работ по развитию отраслевого решения на базе SAP ERP

«Системы управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго»

Таблица 1. Расчет стоимости работ по развитию отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления                      производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго»

| № этапа | Содержание работ | Количество человек | Исполнители (роли) | Количество часов | Стоимость часа, руб. | Итоговая стоимость, руб. без НДС 18% | Итоговая стоимость, руб. с НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предпроектное обследование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предпроектная подготовка |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обследование объектов автоматизации |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Автоматизация функционала мобильных решений |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Концептуальное проектирование |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реализация |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Автоматизация модели прогнозирования вероятности отказа производственных активов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Концептуальное проектирование |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реализация |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Автоматизация методики оценки последствий отказа производственных активов в стоимостном выражении |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Концептуальное проектирование |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реализация |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Автоматизация методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Концептуальное проектирование |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Реализация |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Создание автоматизированной системы управления техническим перевооружением и реконструкцией |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Концептуальное проектирование |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Реализация |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доработка АСУ ТОиР для реализации алгоритма пересчета номенклатуры проводимых работ на ЛЭП в протяженность ремонтируемого участка ЛЭП |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Концептуальное проектирование |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Реализация |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Автоматизация методики прогнозирования изменения надежности электроснабжения потребителей и технического состояния активов в зависимости от располагаемых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Концептуальное проектирование |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Реализация |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Интеграция АСУ ТОиР со справочниками сырья и материалов бухгалтерского учета и логистики |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Концептуальное проектирование |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Реализация |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доработка АСУ ТОиР |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Концептуальное проектирование |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Реализация |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Тестирование и подготовка к опытной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Проведение опытной эксплуатации. Приемка в промышленную эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость работ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость работ, руб. с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС 18%, руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет стоимости выполнения работ по развитию отраслевого решения на базе SAP ERP «Системы управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго» производился исходя из стоимости консалт./часа специалистов Исполнителя.

Таблица 2. Стоимость консалт./часа специалистов Исполнителя.

| № | Наименование статьи затрат |  | Затраты по исполнителям, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ставка по выплатам, % | Специалист Исполнителя | Специалист Исполнителя |
| 1 | Заработная плата, руб./ мес |  |  |  |
| 2 | Премия, руб./мес |  |  |  |
| 3 | Выплаты в Пенсионный фонд, руб./мес |  |  |  |
| 4 | Медицинская страховка, руб./мес |  |  |  |
| 5 | Социальный налог |  |  |  |
| 6 | Компенсация командировочных расходов, руб / мес. |  |  |  |
| 7 | Рабочих дней в году, шт. |  |  |  |
| 8 | Продолжительность отпуска, шт. |  |  |  |
| 9 | Рабочих дней с учетом отпуска, шт |  |  |  |
| 10 | Затраты времени в день, час |  |  |  |
| 11 | Расходы на оплату труда в перерасчете на час, руб |  |  |  |

Общая стоимость работ по Договору составляет __ (__) рублей___ копеек, кроме того НДС 18 % - __ (__) рублей __ копеек. Итого с НДС 18% - ____ (__) рублей___ копеек.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________/ ________/ | ЗАКАЗЧИК АО «Тюменьэнерго» ____________________ / _________/ |
| --- | --- |

Приложение 4

к Договору № __________                                                                                                                                                                                       от «____» ________ 20___

ФОРМА

--------------------------------------------------------начало формы--------------------------------------------------

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ от _______

к Договору № ________ от «_____» ____________ 20___

АО «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и

_______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, а каждая в отдельности – Сторона, составили настоящий Акт о нижеследующем:

- Настоящий Акт составлен в подтверждение того, что Исполнитель полностью и в установленный срок выполнил работы Заказчику по ______________ (наименование этапа работ).

| Наименование работ | Сумма, руб. | НДС, 18% руб. | Сумма с НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |

2.   Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают, что Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие отчетные документы:

-  ;

-  .

3.     Стоимость выполненных работ по этапу _____ составляет __ (__) рублей __ копеек, кроме того НДС - 18%, ___ (__) рублей __ копеек. Итого с НДС – 18% __ (__) рублей __ копеек.

- Настоящим Актом Исполнитель передает Заказчику все права на отчетные документы по работам, указанным в п.1 настоящего Акта.

- Претензии Заказчика: ____________________________________________________________________

(указать: при наличии – подробно описать выявленные недостатки/ при отсутствии претензий – «отсутствуют»).

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________ | ЗАКАЗЧИК АО «Тюменьэнерго» ___________________ |
| --- | --- |

---------------------------------------------------------------конец формы--------------------------------------------------------------------

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________/ _________/ | ЗАКАЗЧИК АО «Тюменьэнерго» __________________ / ________/ |
| --- | --- |

За исключением информации, являющейся общедоступной; информации, в отношении которой в соответствии с действующим законодательством РФ не может быть установлен режим коммерческой тайны; информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ.