# Конкурс (тендер) № 41523 (вскрытие конвертов 13.10.2014 в 08:00)

Вопрос:; 09.09.2014 09:19. Добрый день, Согласно проекту Договора предусмотрен аванс: 15% от стоимости СМР, ПНР и 30% от стоимости оборудования. В случае, если Участник согласен на оплату по Договору по факту выполнения работ, без предоставления авансовых платежей, необходимо ли предоставлять комфортное/гарантийное письмо, гарантирующее выдачу Участнику в случае признания его Победителем по итогам закупочной процедуры безотзывной безусловной банковской гарантии? Заранее спасибо за ответ!. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 11.09.2014 07:29. В случае, если Участник согласен на оплату по Договору по факту выполнения работ, без предоставления авансовых платежей, предоставление комфортного/гарантийного письма не требуется. Однако обращаю Ваше внимание, что для исполнения показателей инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» по объекту в 2014 году в части финансирования (239 191 520 рублей с НДС – данная сумма указана в графике освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по объекту, приложение №2 к проекту договора), Подрядчику необходимо выполнить работы в 2014 году с объемом освоения денежных средств в размере 202 704 677,96 рублей без НДС. В случае невыполнения Подрядчиком работ на вышеуказанную сумму в 2014 году, Заказчик вправе применить в отношении Подрядчика штрафные санкции вплоть до расторжения Договора.