Приложение № 2.2

к Договору № __________________

от «      »  ________ 20__г.

Календарный план

проведения технической инвентаризации, выполнения кадастровых работ и государственной регистрации прав собственности объектов недвижимого имущества электросетевого хозяйства филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ и вид предоставляемой документации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Техническая инвентаризация и изготовление технического паспорта объекта недвижимости | Кадастровые работы и изготовление технического плана объекта недвижимости | Постановка объекта недвижимости на государственный кадастровый учет | Регистрация прав на объект недвижимости и получение выписки из ЕГРН |
| 1 | ВЛ-110 кВ Сергино-Октябрьская с расширением ПС 110 кВ Октябрьская | до 30.04.2018 | до 29.05.2018 | до 31.07.2018 | 31.10.2018 |
| 2 | ВЛ 110 кВ Сергино-Октябрьская |  |  |  |  |
| 3 | Заход ВЛ-110 кВ Сергино-Октябрьская на ПС 110 кВ Сергино |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| __________________________ _______________ м.п. | ______________________ _________________ м.п. |