Приложение №5

ИНСТРУКЦИЯ

по оформлению сметных расчетов на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования

  - Сметная документация, представляемая Участником, должна быть составлена в двух уровнях цен:

  - в базисном уровне цен 2012 года, определяемом на основе действующих сметных норм фирменной сметно-нормативной базе ОАО «Тюменьэнерго» и в ценах 2001 года при расчетах в ТЕР соответствующего субъекта РФ (или ФЕР) в редакции 2010 года.

    - в текущем уровне цен, действующих на дату объявления торгов, с применением метода пересчета базисного уровня цен в текущие цены с помощью индексов изменения сметной стоимости:

- разработанных к сметно-нормативной базе ОАО «Тюменьэнерго» 2012 года, утверждаемых ежегодно приказами ОАО «Тюменьэнерго» и размещаемыми на официальном сайте организации в разделе «Поставщикам»;

- разработанных к сметно-нормативной базе 2001 года с использованием - при применении базисного уровня цен на основе ТЕР (ФЕР)- индексов, рекомендуемых органами власти соответствующих субъектов РФ (Тюменская область, ХМАО-Югра, ЯНАО) или при их отсутствии, рекомендованных Минстроем РФ;

    - Индексы изменения сметной стоимости не должны превышать установленные предельные индексы:

- к фирменной сметно-нормативной базе ОАО «Тюменьэнерго» утвержденных приказом и размещенных на официальном сайте организации;

- к БЦР установленных ОАО «ЦКБ Энергоремонт» на год, соответствующий закупке.

- к ТЕР (ФЕР), установленных Минстроем РФ на момент проведения закупки.

  - В рамках одного договора допускается применение как основной сметно-нормативной базы ОАО «Тюменьэнерго», так и других сметно-нормативных баз и справочников. Основными справочниками для формирования сметных расчетов являются (по приоритету):

    - Фирменная сметно-нормативная база ОАО «Тюменьэнерго»: Единичные расценки ЕРро-2012 фирменной сметно-нормативной базы на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, сооружений, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, средств диспетчерского технологического управления объектов электрических сетей ОАО Тюменьэнерго»;

    - Справочник «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (разработанный ОАО «ЦКБ Энергоремонт», введенный в действие с 01.01.2004), и все дополнения к нему.

    - Территориальные единичные расценки (ТЕР), Федеральные единичные расценки (ФЕР) в базисных ценах 2001г. (в редакции 2010 года)

  - ОАО «Тюменьэнерго» для формирования предельной цены закупки производит расчет в фирменной сметно-нормативной базе на техническое обслуживание и ремонт электрооборудование, сооружений, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, средств диспетчерского технологического управления объектов электрических сетей.

  - При формировании сметной стоимости Участник  должен не  допускать заведомо заниженного ценового предложения от цены закупки. При снижении стоимости закупки более чем на 20% заказчик оставляет за собой право запросить необходимые обосновывающие материалы.

  - Коммерческое предложение Участника не должно превышать начальную (предельную) цену лота, указанную в закупочной документации.

  - Представленный Участником сводный расчет стоимости работ будет являться основанием для подготовки приложения к договору и остается неизменным на весь период исполнения обязательств по договору и исключает какого-либо рода компенсации.

  - Сводный сметный расчет на техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования составляется при наличии более одного локального сметного расчета.

  - Требования к оформлению сметных расчетов:

    - Реквизиты сметного расчета должны быть заполнены полностью, наименования объектов должны быть указаны без сокращений, нумерация локальных смет должна быть сквозной в рамках одного договора;

    - В локальном сметном расчете необходимо дополнительно указать должность, ФИО, контактные данные лица составившего расчет, дату составления расчета.

    - Представленные в заявке расчеты и обоснования не должны содержать арифметических или технических ошибок, исправление которых меняет цену заявки. В случае выявления арифметических ошибок при подсчете общих сумм в конкурсной заявке Заказчик (Организатор) конкурса оставляет за собой право с письменного согласия Участника пересчитать общую сумму.

    - В случае наличие в сметном расчете прочих затрат (командировочные, транспортные, вахтовые и т.п.) не допускается их указание одной строкой без расшифровки, необходима более подробная их детализация в дополнительном расчете, прилагаемом к смете или непосредственно в строке локальной сметы.

    - Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации необходимо привести следующим образом:

    - в локальных сметах построчные и итоговые цифры должны быть в рублях с округлением до двух знаков после запятой;

    - в сводных сметных расчетах стоимости в рублях с округлением до двух знаков после 	запятой.

    - Форма локального сметного расчета должна быть полной (17 граф), включать информацию по количеству трудозатрат (за исключением составления расчета с применением справочников, в которых трудозатраты не отражаются) и расшифровку ресурсов, включенных в расценку. Данное требование осуществляется при выгрузке сметного расчета из программного комплекса в формат Excel с установлением соответствующих параметров выгрузки.

  - Особенности применения коэффициентов, учитывающих условия производства работ: в случаях, когда по производственным условиям возможно полное снятие напряжения в охранной зоне действующей линии электропередач/РП/КТП, коэффициент на условия производства работ вблизи объектов находящихся под напряжением не применяется. В Техническом задании должны быть указаны условия производства  работ: с отключением или без отключения РП/КТП/ВЛ или отключение только одной цепи 2-х цепной ВЛ и т.п.

  - Материальные ресурсы, не учтенные расценками: при предоставлении сметного расчета, в котором материальные ресурсы представлены за расценкой в текущих ценах, необходимо в столбец «обоснование» внести подтверждение их стоимости ссылкой на источник

  - Транспортные расходы:

    - Включаются в смету отдельным разделом. Определяются на основании сборников цен на перевозку грузов: в фирменной сметно-нормативной базе – ССЦпг-2012; в ТЕР (ФЕР) – сборники на перевозку грузов.

    - Перебазировка и/или перегон автотранспортной техники от места базирования к месту производства работ включается в смету на основании расчета,  по количеству м/часов необходимых для доставки транспортных средств к месту работ.

    - В случае, если техника не может быть доставлена своим ходом к месту производства работ – осуществляется ее перебазировка. Сам перебазируемый транспорт не включается в локальный сметный расчет.

    - Расчет м/часов необходимых для перегона автотранспортных средств, перебазировки техники должны прилагаться к локальным сметам или прописывается детально в соответствующей строке локальной сметы.

    - Стоимость работы автотранспортной и спецтехники включена в расценки сметно-нормативных баз и не должна дополнительно включаться в локальную смету.

    - Затраты на перебазировку и перегон техники между объектами при выполнении работ принимаются в случае наличия обосновывающих расчетов, прилагаемых к смете.

  - Зимние удорожания:

    - При выполнении работ по ремонту оборудования в зимних условиях на открытом воздухе и в необогреваемых помещениях применяется зимний коэффициент Кз, учитывающие дополнительные затраты.

    - При длительности работ – один месяц, можно применять коэффициент, дифференцированный для конкретной территориальной зоны ОАО «Тюменьэнерго» и температурной зоны в зависимости от температурных условий зимнего периода. Температурная зона и продолжительность зимнего периода для каждого конкретного объекта (территориальной зоны) определяются в соответствии с территориальным делением независимо от фактической температуры наружного воздуха при производстве работ на основании Приложения 1 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007 (письмо Росстроя от 28.03.2007 № СК-1221/02).

    - При продолжительности работ более 1 месяца необходимо применять среднегодовой коэффициент.

  - Накладные расходы начисляются в соответствии с требованиями установленными Порядком применения сборников соответствующей сметно-нормативной базы.

  - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итога локального сметного расчета  в размере, рекомендуемом п. 4.96 МДС 81-35.2004:  не более 3% для объектов производственного назначения;

  - Налог на добавленную стоимость указывается в каждом локальном сметном расчете. Сводный сметный расчет должен содержать стоимость в рублях без учета и с учетом НДС.

  - Коэффициент итогового снижения стоимости - Кис (т.е. тендерный коэффициент) применяется для снижения предельной цены для обеспечения конкурентных преимуществ. Коэффициент итогового снижения стоимости Кис указывается отдельной строкой и применяется к итогу локального сметного расчета, до начисления НДС. Коэффициент итогового снижения стоимости должен быть одинаковый во всех локальных сметных расчетах в рамках одного договора. Запрещается снижение сметной стоимости за счет применения понижающих коэффициентов к предельным индексам изменения сметной стоимости  по статьям затрат, нормативу накладных расходов и сметной прибыли.