Вопрос:; 23.01.2014. Для подготовки нашего предложения просим уточнить ожидаемый объем услуг по сопровождению АСУ ФХД на базе SAP ERP в человеко-днях или человеко-часах в разрезе функциональных направлений, приведенных в конкурсной документации N пп; Наименование бизнес-процесса; Модуль SAP; Объем работ, челдни. 1.; Бухгалтерский учет; FI. 2.; Учет основных средств; FI-AA. 3.; Налоговый учет; FI-SL. 4.; Управление командировками; FI-TV. 5.; Управленческий учет; CO. 6.; Управление бюджетом; FI-FM,BSC. 7.; Управление инвестпроектами; IM,PS. 8.; Управление материальными потоками; MM. 9.; Управление сбытом; SD. 10.; Управление персоналом; HR(OM,PA,PT). 11.; Расчет заработной платы; HR(PY). 12.; Управление документами; DMS. 13.; Управление ТОРО; PM. 14.; Управление услугами по транспортировке э/э; IS-U. 15.; SAP базис; BC.. Прочитать ответ:; 23.01.2014. 1. Сопровождение и техническая поддержка АСУ ФХД:. № п/п; Название модуля; Кол-во специалистов; Трудозатраты чел-час/год. 1; FI, FI-TV финансы; 2; 2 500,00. 2; FI-FM, BSC бюджет; 1; 480,00. 3; FI-SL налоговый учет; 1; 500,00. 4; FI-AA учет основных фондов; 2; 1 500,00. 5; SD сбыт; 1; 350,00. 6; CO контроллинг; 2; 1 000,00. 7; HR кадровый учет; 2; 800,00. 8; PY расчет заработной платы; 2; 1 200,00. 9; MM управление материальными потоками; 2; 1 200,00. 10; PM техобслуживание и ремонт оборудования; 2; 1 000,00. 11; DMS система управления документами; 2; 1 200,00. 12; BC базис; 3; 2 700,00. 13; ABAP; 5; 5 000,00. 14; IS-U энергетика; 2; 1 500,00. 15; PS система проектов; 1; 500,00. 16; IM управление инвестициями. 17; SM SAP SolutionManager; 1; 300,00. ИТОГО:; 31; 21730. 2. На изменения эксплуатируемой функциональности, влияющие на характеристики бизнес-процессов АСУ ФХД на основании заявок в 2014-2015 г.г. запланировано 3000 консалт-часов. Средняя стоимость часа, с учетом НДС составляет руб./час...