Извещение

### Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго", 628412, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра л. Университетская, д.4, приглашает принять участие в торгах (тендере).

Предмет конкурса (тендера):; Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС 110 кВ Мушкино замена силового трансформатора 1T 40 МВА на 63 МВА для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети Лот № 1. Выполнение работ по реконструкции ПС 110 кВ Мушкино замена силового трансформатора 1T 40 МВА на 63 МВА. (филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети). Категории классификатора:; Трансформаторы силовые VI габарита (мощностью от 32000 кВА до 80000 кВА включительно, напряжением от 35 до 110 кВ включительно; мощностью до 80000 кВА включительно, напряжением от 110 кВ до 330 кВ включительно) общего назначения Подстанция электрическая. Сроки поставки:; 24.12.2012 - 24.12.2013 Срок выполнения работ: 12 месяцев с момента подписания договора. Почтовый адрес заказчика:; 628412, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра л. Университетская, д.4. Местонахождение заказчика:; 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д.4. Контактное лицо:; Овсянников Евгений Анатольевич, тел.+7 (3462) 77-66-72, OvsyannikovE@id.te.ru. Конкурсная комиссия:; Назначена приказом ОАО "Тюменьэнерго" № 63 от 13.02.2012г.. Требования к участникам:; Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора Участнику конкурса желательно иметь опыт выполнения аналогичных договоров сопоставимых с предметом закупки объемах и положительную репутацию, подтвержденную отзывами о выполнении аналогичных договоров Участник должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами: • Кадровые ресурсы – не менее 42 чел. • в том числе 35 рабочих, • ИТР и служащие 6 чел., • МОИ и охрана 1 чел.; Участник должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами: для выполнения работ по подстанции: • Домкраты гидравлические 100Т марки ДГ-100М (или аналог)-4шт.; • Камаз 541120 п/прицеп (или аналог) -1 шт.; • Автотрал FAUN (или аналог) - 1 шт.; • Зил-131 (или аналог) - 1 шт.; • Газель (или аналог) -1 шт.; • Кран автомобильный КС-45717-1 (или аналог) -1 шт.; • Кран автомобильный КС-35714 (или аналог) -1 шт.; • Кран автомобильный КС-35715 (или аналог) -1 шт.; • Бурильная машина БГМ-1М (на шасси ЗИЛ-4334) (или аналог) - 1 шт.; • Экскаватор ЭО-3323А (или аналог), Vковша не менее =0,65м3- 2 шт.; • Экскаватор ЭО-2621 (или аналог), Vковша не менее =0,25м3-2 шт.; • Трактор бульдозер ДТ-75 ДЕРС2 (или аналог) -2 шт.; • Компрессор ПСАД-525Д (или аналог) -2 шт.; • Растворосмеситель СО-46 (или аналог) -1 шт.; • Бетономешалка БГЦ-1 (или аналог) -2 шт.; • Компрессор малярный СО-167 (или аналог) – 1 шт; • Агрегат окрасочный 700-ОН (или аналог) -1 шт.; • Вибратор глубинный - 2 шт.; • Каток гладкий весом не менее 5,0т – 1 шт.; • Автовышка строительная ВС-15 (или аналог) – 1шт.; • Лебедка электрическая Т-229 (или аналог) – 1 шт.; • Мобильный сварочный агрегат АДД-4004МП (или аналог) – 2 шт.; • Самосвал КАМАЗ-6520 (или аналог) – 2 шт.; • Грузовой самосвал -2 шт.; • Ручные пневмотрамбовки – 2 шт.; • Насос открытого водоотлива – 2 шт.; • Сварочный аппарат – 2 шт.; • Электродрель – 4 шт.; • Станок для сверления отверстий – 1 шт.; • Средства малой механизации; • Трайлер 200 Т (или аналог) – 1 шт.; • Тягач марки ЯАЗ-210 (или аналог) – 1 шт.; • Блок трехрольный 40Т (или аналог)– 1 шт.; • Стропа диаметром не менее 50мм и длинной не менее 15 м – 2 шт.; • Копровая установка - сваебой УГМК-12 (или аналог) – 1 шт. Необходимость замены указанных машин и механизмов должна быть обоснована в конкурсном предложении участника (форма _8). Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом (безубыточность за последний завершенный год и квартал), находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена Участник конкурса должен дать согласие на проведение проверки благонадежности Службой экономической безопасности ОАО «Тюменьэнерго» (СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»). Результат проверки благонадежности Участника конкурса оформляется заключением СЭБ Организатора конкурса и оспариванию не подлежит. В отношении Участника конкурса должно быть получено положительное заключение СЭБ Организатора Конкурса Техническое и коммерческое предложения должны соответствовать требованиям Заказчика Участник конкурса не должен быть аффилированным с Организатором (Заказчиком) Участник не должен быть аффилированным к другим Участникам Отсутствие сведений об участнике закупки и привлекаемых им субподрядчиков в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" Персонал Участника должен пройти обучение по безопасности труда, проверку знаний общих требований промышленной безопасности, иметь группу по ЭБ и СИЗ для выполнения работ по договору.. Комплект конкурсной документации:; Участники конкурса должны получить Конкурсную документацию через систему «В2В- mrsk.ru», в соответствии с регламентом данной торговой электронной площадки. Информация о закупки размещается на сайте заказчика по адресу www.te.ru в разделе закупки и доступно для ознакомления без взимания платы.. Конкурсная документация:; Скачать файл КД Мушкино.rar (18.1 Мб) Редактировать конкурсную документацию Подписана ЭЦП Перевести документацию на другой язык. Порядок предоставления конкурсной документации:; Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.. Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:; Финансовое обеспечение заявки в размере не менее 10% от общей стоимости конкурсной заявки Участника конкурса (с учетом налогов). Задаток должен быть зачислен на расчетный счет Заказчика до момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В противном случае задаток считается невнесенным. Конкурсные заявки:; Все документы, входящие в Конкурсную заявку должны быть подготовлены на русском языке. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях. Конкурсные заявки должны быть подготовлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации и предоставлены Организатору торгов в электронный сейф в соответствии с действующими регламентами электронной системы «b2b-mrsk.ru» в установленный срок. Кроме подачи Конкурсной заявки в электронный сейф, Участники обязаны предоставить Конкурсные заявки на бумажном носителе. Конкурсные заявки на бумажном носителе, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором конкурса без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания. При выборе победителя учитывается:; Цена с НДС. Открытие торгов (вскрытие конвертов с конкурсными заявками):; 628303, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Нефтеюганск, ул. Мира,15, каб.218. Дата вскрытия конвертов (крайний срок подачи конкурсных заявок):; Вскрытие конвертов с заявками состоится 23.10.2012 в 13:00 по московскому времени.. Дата рассмотрения предложений и подведения итогов закупки:; 23.11.2012. Место рассмотрения предложений:; 628303, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Нефтеюганск, ул. Мира,15, каб.218. Победитель конкурса:; Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя Конкурса, как Участника Конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в итоговой ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса будет заключен в течение 60 (шестидесяти) дней на основании протокола о результатах конкурса, подписанного этим Участником и Организатором конкурса. Организатор Конкурса вправе, при необходимости, изменить данный срок. Лимитная (начальная) цена закупки:; 69 190 079,98 руб.. Переторжка (регулирование цены):; Организатор конкурса намерен воспользоваться правом на проведение переторжки (регулирования цены).. Дополнительная информация о конкурсе:; Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до подписания протокола о результатах конкурса, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Подробная информация с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг указана в приложении №1 к конкурсной документации «Техническое задание». Остальные и более подробные условия Конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению. Дата рассмотрения предложений – 15.11.2012. Дата подведения итогов закупки – 23.11.2012. Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:; Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра,.