ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к конкурсной документации

Выполнение проектных работ по объекту «Модернизация ВЛ 110 кВ Ленинская – Островная, ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская, ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская» (установка ОПН) для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

- Местоположение объектов

  - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район.

- Объём работ

  - Разработать проектную и рабочую документацию согласно заданию на проектирование (приложение 1).

  - При проектировании руководствоваться Регламентом осуществления проектирования строительства и реконструкции объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго» (РЕ-ИА-10.1-6-9-07-2015) утвержденный приказом АО «Тюменьэнерго» от 08.11.2016 № 617.

  - Предоставить в филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети для рассмотрения и согласования:

- Проектную документацию - в срок до 30.04.2018;

- Рабочую документацию - в срок до 15.07.2018;

  - Получить положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

  - Получить положительное заключение достоверности определения сметной стоимости строительства (на стадии «рабочая документация»).

- Срок выполнения работ

  - Начало работ - с момента заключения договора.

  - Окончание работ - после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика, получения положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации, а также положительного заключения достоверности определения сметной стоимости (на стадии рабочей документации) в негосударственной экспертной организации - не позднее 14.09.2018.

Приложение:

- Задание на проектирование объекта «Модернизация ВЛ 110 кВ Ленинская – Островная, ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская, ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская» (установка ОПН)».

Начальник Отдела капитального строительства

филиала АО «Тюменьэнерго»

Нефтеюганские электрические сети			Д.И. Суржко