Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31806079571 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции узла связи РПБ-1 (перенос центрального узла связи) филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» |
| Способ закупки: | Конкурс |
| Организатор: | Филиал ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" |
| Контактные данные организатора: | 7-3452-596453, Savchenko-YuV@te.ru |
| Контактное лицо: | Савченко Юлия Васильевна |
| Дата публикации извещения: | 20.02.2018 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 07.03.2018 10:30 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 07.03.2018 10:30 [GMT +5] |

Текст запроса и разъяснения

| Текст запроса: | Добрый день! В соответствии с техническим заданием (стр.1), поставка оборудования осуществляется в течение 30 дней. Учитывая срок подведения итогов 23.03.2018, а также срок заключения договора (в течение 20 рабочих дней, поставка оборудования должна быть осуществлена в конце мая-начало июня, что относится к II-му кварталу 2018г. В графике производства работ освоение и финансирование приходится на III-й квартал 2018г. Просим Вас дать разъяснения, либо предоставить корректный график производства работ. |
| --- | --- |
| Приложенные к запросу документы: | 1) Запрос_на_разъяснение_документации_к_процедуре[3].rtf |
| Текст разъяснения: | Согласно условиям Конкурсной документации - после подписания протокола о результатах открытого конкурса в течение 5 рабочих дней Победитель должен будет согласовать с Заказчиком приложение № 2 к договору «График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок работ)» в соответствии с конкурсным предложением Победителя и на условиях Заказчика. Финансирование работ будет корректироваться Заказчиком на данном этапе. |

Конец формы