# Конкурс (тендер) № 43831 (вскрытие конвертов 03.02.2015 в 12:00)

### Филиал Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети, 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская обл., Хантымансийский автономный округ - Югра, ул. Университетская, 4, приглашает принять участие в процедуре (тендере).

Предмет конкурса (тендера):; Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на Выполнение работ по капитальному ремонту разъединителей с заменой ОСИ и привода филиала ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети Лот № 1. Выполнение работ по капитальному ремонту разъединителей с заменой ОСИ и привода филиала ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети.. Категории классификатора:; 5262510 Услуги по ремонту трансформаторов и стабилизаторов напряжения. Категория ОКДП:; 5262510 Услуги по ремонту трансформаторов и стабилизаторов напряжения. Категория ОКВЭД:; Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;. Конкурс (тендер) объявлен:; 13.01.2015 15:06. Сроки поставки:; 01.04.2015 - 30.10.2015 С даты заключения договора по 30.10.2015 года. Почтовый адрес заказчика:; 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская обл., Хантымансийский автономный округ - Югра, ул. Университетская, 4. Местонахождение заказчика:; 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская обл., Хантымансийский автономный округ - Югра, ул. Университетская, 4. Контактное лицо:; Капустенко Алексей Владимирович, тел.+7 (34667) 9-13-41, AKapustenko@koges.te.ru. Конкурсная комиссия:; Назначена приказом ОАО "Тюменьэнерго" от 11.11.2014г. №445. Контактное лицо по организационным вопросам: Инженер 1 категории ОЛиМТО Капустенко Алексей Владимирович, телефон (34667) 91-341, e-mail: AKapustenko@koges.te.ru. Контактное лицо по техническим вопросам: Начальник СЭиРПС Деркач Александр Васильевич, телефон (34667) 91-550, Aderkach@koges.te.ru. Требования к участникам:; Участник/субподрядчик (соисполнитель, субпоставщик) обязан декларировать в заявке на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства и подтверждать соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Финансовое обеспечение участия в процедуре закупки в форме задатка в размере не менее 3 % от стоимости предложения с учетом налогов Обеспечение исполнения обязательств по договору в форме финансового обеспечения в размере не менее 3% от стоимости предложения с учетом налогов. При отклонении цены Участника от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) более чем на 20% в сторону уменьшения, % обеспечения исполнения обязательств по договору удваивается Предлагаемое Участником оборудование, технологии, материалы и системы в рамках закупочной процедуры должны иметь аттестацию в ОАО "Российские сети", а также соответствовать всем требованиям настоящей Закупочной документации. * Перечень аттестованного и подлежащего аттестации оборудования, технологий, материалов и систем указан, на сайте ОАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Неаттестованным считается оборудование, материалы и системы, отсутствующие в перечне оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах Общества, размещенном на официальном сайте ОАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В случае выявления закупочной комиссией неаттестованного оборудования, материалов и систем конкретного вида в заявках всех участников конкурсной процедуры при условии соответствия этого оборудования всем техническим требованиям конкурсной документации и отсутствия трёх и более аттестованных аналогов в перечне оборудования, допущенного к применению на объектах электросетевого комплекса Закупочная комиссия выносит решение о возможности применения на объектах Общества неаттестованного оборудования. Участник, предложивший эквивалентный товар, должен в составе заявки предоставить характеристики эквивалентного товара по форме, в соответствии с требованиями технического задания. Отсутствие в составе заявки Участника описания характеристик эквивалента по форме, в соответствии с требованиями технического задания является основанием отклонения заявки Участника. В случае предложения Участником эквивалентного товара затраты, связанные с корректировкой проекта, согласованием проекта, получением Государственной экспертизы, получением разрешения на строительство и переоформление договора аренды земельных участков (в случае необходимости), должны включаться в коммерческое предложение Участника. Сопоставление цен Участников будет производиться с учетом затрат на корректировку проекта. Превышение предельной цены лота за счет указанных затрат по корректировке проекта не допускается и является основанием к отклонению заявки Участника. Работы/услуги/поставки, выполняемые субподрядчиками/соисполнителями/ субпоставщиками не должны превышать 50% от общего объема работ Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора Участник должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами: Минимальная потребность в основном персонале (рабочих специальностей) с учетом этапности выполнения работ: - электрослесари по ремонту оборудования РЭУ 3-5 разряда 6 чел. (2 бригады); -электрогазосварщик 4 разряда – 2 чел.; - мастер по наладке и испытаниям –1 чел. Заявка Участника будет отклонена, в случае несоответствия установленным требованиям Участник должен обладать необходимыми основными машинами и механизмами: Минимальная потребность в основных машинах и механизмах с учетом этапности выполнения работ, ед.: - бортовой автомобиль г/п не менее 3,5 –1 ед.; - автомашина для перевозки бригады – 2 ед. Заявка Участника будет отклонена, в случае несоответствия установленным требованиям Опыт выполнения аналогичных договоров в сопоставимых с предметом закупки (в денежном выражении) за последние 3 года при СМР Опыт выполнения аналогичных, договоров за последние 3 года в районах, приравненных к Крайнему северу (районам Крайнего Севера), в сопоставимых с предметом закупки объемах (в денежном выражении). Аналогичными договорами являются исполненные договоры на выполнение работ по объектам-аналогам классом напряжения равным либо выше объекта закупки. Положительная репутация, подтвержденная отзывами о выполнении аналогичных исполненных договоров за последние 3 года. при СМР: Аналогичными договорами являются завершенные договоры на выполнение работ по объектам-аналогам классом напряжения равным либо выше объекта закупки. При проведении оценки заявок Участников, Организатором будут учитываться отзывы только по исполненным договорам указанные в справке о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 7) Участник должен иметь устойчивое финансовое состояние. Показатель финансовой устойчивости стоимость чистых активов (СЧА) должен иметь значение >0 Стоимость чистых активов (СЧА), рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле: СЧА= стр.1600-стр.1400-стр.1500, при этом в расчет принимается стоимость фактически ликвидных активов (активы имеющие рыночную стоимость не ниже балансовой). Показатель финансовой устойчивости коэффициент соизмеримости (КСВ) должен иметь значение ≥ 0,5 Коэффициент соизмеримости (КСВ), характеризует соизмеримость суммы заключаемого по результатам закупки договора с объемом годовой выручки от основной деятельности, рассчитывается на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле: КСВ=V/S:S/P, где V – сумма показателей выручки за последний завершенный период (год) и за текущий год на отчетную дату; Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах), В – количество месяцев в периоде, в котором сформирован показатель V S – сумма договора (без НДС) Подробная информация указана в Методике оценки финансовой устойчивости Участников закупки (приложение №5 к Закупочной документации) Техническое и коммерческое предложения должны соответствовать требованиям Заказчика Персонал Участника должен быть обучен по безопасности труда, пройти проверку знаний общих требований промышленной безопасности, иметь группу по электробезопасности и средства индивидуальной защиты для выполнения работ по договору Требования к благонадежности Участника, членам коллективного Участника, субподрядчика (соисполнителя/субпоставщика) а) Участник должен дать согласие на проведение проверки благонадежности Службой экономической безопасности ОАО «Тюменьэнерго»; б) Участник должен быть платежеспособным (в отношении Участника не должно быть возбуждено дело о банкротстве /Участник не должен быть признан в порядке, установленном действующим законодательством, несостоятельным (банкротом); в) деятельность Участника должна быть безубыточной за последний завершенный год; г) экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена в административном порядке; д) Участник не должен иметь задолженность по уплате налогов; е) на имущество Участника не должен быть наложен арест; ж) в отношении лиц, осуществляющих функции исполнительного органа управления Участника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет) Участника не должно быть применено административное наказание в виде дисквалификации; з) отсутствие сведений об Участнике закупки и привлекаемых им субподрядчиков в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; и) руководитель, а также собственники (учредители, акционеры) и бенефициары (в том числе конечные) Участника не должны быть работниками ОАО «Россети», ДЗО (ВЗО) ОАО «Россети», а также родственниками работников ОАО «Россети», ДЗО (ВЗО) ОАО «Россети»; к) Участник не должен быть аффилирован к другим Участникам закупки; л) отсутствие у ОАО "Тюменьэнерго" информации о наличие вступивших в законную силу судебных решений о недобросовестном исполнении Участником договорных обязательств; м) отсутствие сведений о предстоящем исключении контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; н) отсутствие фактов предоставления Участником недостоверных сведений и документов в рамках закупочной процедуры; Результат проверки благонадежности Участника, члена коллективного Участника, субподрядчика/соисполнителя/ субпоставщика закупки оформляется заключением СЭБ ОАО "Тюменьэнерго" и оспариванию не подлежит. В отношении Участника, в том числе члена коллективного Участника, субподрядчика/соисполнителя/ субпоставщика должно быть получено положительное заключение службы экономической безопасности ОАО "Тюменьэнерго" (СЭБ ОАО "Тюменьэнерго"). Иные требования, предъявляемые к Участникам установлены в Конкурсной документации. Комплект конкурсной документации:; Конкурсную документацию Участники могут получить на Официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru, ЭТП ОАО «Россети», а также на сайте Заказчика по адресу: www.te.ru в разделе «Поставщикам» и доступна для ознакомления без взимания платы.. Конкурсная документация:; Скачать файл КД.zip (20.7 Мб) Редактировать конкурсную документацию Подписана ЭП Перевести документацию на другой язык. Порядок предоставления конкурсной документации:; Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.. Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:; Финансовое обеспечение заявки в форме задатка в размере 3% от общей стоимости конкурсной заявки Участника конкурса (с учетом налогов). Задаток должен быть зачислен на расчетный счет Заказчика до момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В противном случае задаток считается невнесенным.. Конкурсные заявки:; Конкурсные заявки должны быть подготовлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации и представлены Организатору торгов в электронный сейф в соответствии с действующими регламентами, ЭТП ОАО «Россети». Кроме подачи заявки в электронный сейф Организатора Конкурса, участники обязаны предоставить Оригинал Конкурсной заявки на бумажном носителе. Дата начала и дата окончания подачи срока заявок в соответствии с временем/датой указанной в извещении на электронной площадке.. При выборе победителя учитывается:; Цена с НДС. Альтернативные предложения:; Да. Место вскрытия конвертов:; Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).. Дата вскрытия конвертов (крайний срок подачи конкурсных заявок):; Вскрытие конвертов с заявками состоится 03.02.2015 в 12:00 по московскому времени.. Дата рассмотрения предложений:; 23.02.2015 12:00. Место рассмотрения предложений:; 628486, ХМАО-Югра, г. Когалым, пр. Нефтяников, 5. Дата и время подведения итогов:; 04.03.2015 12:00. Место подведения итогов:; 628486, ХМАО-Югра, г. Когалым, пр. Нефтяников, 5. Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:; Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя Конкурса, как Участника Конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в итоговой ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса будет заключен при наличии финансирования в течение 20 (двадцати) дней на основании протокола о результатах конкурса, подписанного этим Участником и Организатором конкурса. Организатор Конкурса вправе, при необходимости, изменить данный срок. Лимитная (начальная) цена закупки:; Лот № 1. 9 999 982,61 руб. (цена с НДС). Переторжка (регулирование цены):; Организатор конкурса намерен воспользоваться правом на проведение переторжки (регулирования цены).. Поставщик не должен находится в реестре недобросовестных поставщиков:; Да. Дополнительная информация о конкурсе:; Информация о закупке размещена на Официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru, на ЭТП ОАО «Россети» - http://www.b2b-MRSK.ru/ , а также на сайте Заказчика по адресу: www.te.ru в разделе «Поставщикам» и доступна для ознакомления без взимания платы. Подробная информация с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг указана в приложении №1 к конкурсной. Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:; 628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Когалым, пр-кт Нефтяников, д. 5. Выгрузка на ОС:; Извещение [XML] Процедура еще не была выгружена. Ожидает выгрузки в очереди.; Протоколы Протоколы отсутствуют.. Дата последнего редактирования:; 13.01.2015 15:03, Капустенко Алексей Владимирович. Информация о подписи:; Подписано ЭП. Действия:; Скопировать ¦ Редактировать Отказаться Запросить предложения страховых или банковских услуг. Подписаться на эту процедуру (?):; Подписаться Отказаться от рассылки.