Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31806626302 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на оказание услуг по развитию отраслевого решения на базе SAP ERP «Система управления производственными активами в 2018 году» в АО «Тюменьэнерго» |
| Способ закупки: | Конкурс |
| Организатор: | Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» |
| Контактные данные организатора: | 7-3462-776700, Durasova-NI@te.ru |
| Контактное лицо: | Дурасова Нина Ивановна |
| Дата публикации извещения: | 05.07.2018 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 20.07.2018 15:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 20.07.2018 15:00 [GMT +5] |

Текст запроса и разъяснения

| Текст запроса: | В п.7 Приложения 1 к КД ТЗ сроки реализации этапов 5 и 6 указаны 3,5 месяца. Мы считаем, что сроки сильно сжаты и предлагаем их увеличить до 7 месяцев. При этом общая продолжительность проекта не измениться, останется равной 15 месяцам с момента подписания договора. |
| --- | --- |
| Приложенные к запросу документы: | 1) Запрос_о_разъяснениях_16.07.docx |
| Текст разъяснения: | Добрый день! Корректировка сроков реализации этапов 5,6 п. 7 Технического задания проводится не будет, работы должны быть выполнены в соответствии со сроками указанными в Техническом задании. |
| Приложенные к разъяснению документы: | 1) Разъяснение_документации_к_процедуре[3].rtf |

Конец формы